УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

дистанционного обучения по курсу

«Сметное НОРМИРОВАНИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

в строительстве» на ПП SmetaWIZARD версии 5

- Всего часов учебных занятий     -     72 ак. час.

I. Целевая установка

Курс "Сметное нормирование и ценообразование в строительстве" предназначен для слушателей, работающих в качестве специалистов-сметчиков строительных предприятий, имеющих базовую подготовку по строительной специальности. Практическая часть обучения проводится с использованием программного комплекса SmetaWIZARD версии 5.

На весь курс обучения бесплатно предоставляется сметный программный комплекс SmetaWIZARD версии 5. для выполнения практических, тестовых заданий и закрепления навыков работы в свободное от учебы время.

В результате изучения курса они должны:

ЗНАТЬ:

- - Систему ценообразования и сметного нормирования стоимости продукции в строительстве на всех стадиях инвестиционного процесса;

- - Порядок ценообразования строительной продукции по принципу «от частного элемента к общей стоимости»: от калькулирования транспортных расходов на одну тонну грузов до составления сводного сметного расчета стоимости строительства;

- - Формы сметной документации, необходимые для расчета стоимости строительства;

- - Основные правовые и нормативные акты, устанавливающие и регулирующие правила определения сметной стоимости строительной продукции;

- - Определение стоимости элементов прямых затрат и составление единичных расценок на конкретные виды строительных работ, включая новые технологии;

- - Составление локальных смет и сметных расчетов на отдельные виды работ (строительные работы, работы по монтажу оборудования, ремонтные работы и пусконаладочные работы) в соответствии с действующими нормативными методическими документами;

- - Составление локальных смет базисно-индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами;

- - Создание всех необходимых форм отчётности: актов, справок, ведомостей;

- - Создание сводных форм (Объектная смета и Сводный сметный расчет);

- - Расчет величины компенсации фактических затрат подрядчика в соответствии с условиями договора.

УМЕТЬ:

- - Пользоваться новой сметно-нормативной базой при составлении всех видов сметной документации;

- - «Читать» сметную документацию в составе проектов на строительство зданий и сооружений;

- - Определять стоимость элементов прямых затрат и составлять единичные расценки на конкретные виды строительных работ;

- - Составлять локальные сметы и сметные расчеты на любые виды работ, любой сложности;

- Определять стоимость объектов и строек;

- - Профессионально использовать программный комплекс для составления сметной документации.

II. Организационно-методические указания

Теоретический курс «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве» рассчитан на слушателей, имеющих базовую подготовку по строительной специальности. Объектом изучения является строительная продукция, воспроизводство которой осуществляется в различных формах и с различными размерами требуемых реальных инвестиций. В теме №1 рассматривается предпроектная и проектная подготовка строительства. В теме № 2 рассматриваются система затрат, составляющих стоимость строительной продукции. Под эти элементы подведены сметно-нормативная база ценообразования 2001 года и 2022 г., состав которой подробно изучается в теме №3.

Далее идет процесс формирования стоимости по принципу от «частного к общему»; от мелкого элемента к более крупному элементу работ и затрат; от единичной расценки (единичной стоимости вида работ (конструкции)) до сводного сметного расчета стоимости строительства (темы № 4-13). Особенности определения стоимости монтажа оборудования рассматривается в теме №7, а пусконаладочных работ в теме №8. Принцип определения стоимости капитального ремонта зданий и сооружений приведен в теме № 9.

В теме №10 дается общее представление о порядке формирования единичных расценок, а также расчете стоимости материалов и транспортных расходов.

В теме №12 слушатель знакомиться с порядком определения стоимости проектно-изыскательских работ.

Тема №14 о договорных отношениях в строительстве.

В теме № 15 рассматривается порядок расчета за выполненные работы на основе договорных цен.

Изучение материала производится слушателем самостоятельно (дистанционное обучения). В процессе изучения материала слушатель использует выложенный на сайт учебный материал, включающий текстовые файлы, дополнительные задания и мультимедиа. Весь материал обучения разделен на блоки, после изучения каждого блока проводится тестирование и/или требуется выполнить практическое задание на составление сметной документации. Итоговый контроль за усвоением материала курса обеспечивается экзаменационной работой, состоящей из трех теоретических вопросов и практического задание на составление сметной документации в программе SmetaWIZARD версии 5.

III. Распределение учебного времени по темам и видам занятий

| Наименование тем занятий | Всего часов |
| --- | --- |
| Тема №1. Проектная подготовка строительства | 1 |
| Тема № 2. Стоимость строительной продукции в современных условиях. | 3,5 |
| Тема № 3. Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве | 2 |
| Тестирование по темам 1-3 | 0,5 |
| Тема № 4. Единичная стоимость вида работ (конструкции) и определение стоимости ресурсов | 6 |
| 4.1. Единичная стоимость вида работ (конструкции) | 2 |
| 4.2. Определение сметных затрат на оплату труда рабочих | 1,5 |
| 4.3. Калькулирование сметных расходов на эксплуатацию строительных машин | 1 |
| 4.4. Определение стоимости материалов в прямых затратах | 1,5 |
| Тема № 5. Определение сметной стоимости строительных работ и порядок составления локальных смет (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 15 |
| 5.1. Порядок определения сметной стоимости строительных работ | 0,5 |
| 5.2. Методы определения сметной стоимости строительных работ | 2,5 |
| 5.3. Индексация сметной стоимости | 3 |
| 5.4. Порядок определения стоимости строительных работ в программе SmetaWIZARD версии 5 базисно-индексным методом. | 6 |
| 5.5. Порядок определения стоимости строительных работ в программе SmetaWIZARD версии 5 ресурсным методом | 1 |
| 5.6. Порядок определения стоимости строительных работ в программе SmetaWIZARD версии 5 ресурсно-индексным методом | 3 |
| Тема № 6. Определение объемов работ | 8 |
| Практическое задание по темам 4-6 | 1 |
| Тема №7. Определение стоимости оборудования и его монтажа (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 5 |
| Тема №8. Определение сметной стоимости пусконаладочных работ (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 1,5 |
| Тестирование по темам 7-8 | 0,5 |
| Практическое задание по темам 7-8 | 1 |
| Тема №9. Определение стоимости реконструкции и ремонта (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 2,5 |
| Тестирование по теме 9 | 0,5 |
| Практическое задание по теме 9 | 1 |
| Тема №10. Составление и утверждение индивидуальных (фирменных) расценок (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 2,5 |
| Тестирование по теме 10 | 0,5 |
| Тема №11. Определение сметной стоимости объектов (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 1 |
| Тема № 12. Определение сметной стоимости проектно-изыскательских работ. | 2,5 |
| Тестирование по темам 11-12 | 0,5 |
| Тема №13. Определение общей сметной стоимости строительства (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 6 |
| Тема № 14. Подрядные торги и договорные цены на строительную продукцию | 1,5 |
| Тестирование по темам 13-14 | 0,5 |
| Тема №15. Составление выполнения, форм КС-3, накопительной ведомости. Определение компенсаций затрат (теория и практика с применением программы SmetaWIZARD версии 5). | 2 |
| Практическое задание по теме 15 | 1 |
| Тема №16. Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Методика составления сметы контракта. | 2 |
| Итоговая работа | 4 |
| Всего по курсу | 72 |

IV. Содержание тем

Введение в теоретический курс. Задачи, состав и порядок изучения курса. Направленность подготовки специалистов.

Тема №1. Проектная подготовка строительства

Этапы проектной подготовки строительства. Обоснование инвестиций и бизнес-план инвестиционно-строительных проектов. Проектная документация на строительство предприятий, зданий и сооружений. Состав проектно-технологической документации. Порядок разработки, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

Тема № 2. Стоимость строительной продукции в современных условиях

Влияние рыночных условий на стоимость строительной продукции. Состав стоимости строительства с учетом технологического состава реальных инвестиций.

Классификация капитальных работ и состав их стоимости по трем группам: прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль.

Классификация капитальных приобретений и подходы к определению их стоимости. Классификация прочих капитальных затрат и основные принципы определения их стоимости.

Формы сметной документации для определения стоимости строительства на предпроектной стадии и в составе проектной документации. Принципиальная последовательность разработки.

Тема № 3. Состав новой сметно-нормативной базы и направления ее

развития

Основные положения системы ценообразования и общие правила определения стоимости в базе редакции 2020 года и новой ФСНБ-2022. Рассматриваются отличия новой сметно-нормативной базы.

Элементные сметные нормы – основа всей системы нормирования. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на строительные, монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы. Особенности их построения и применения.

Переход от сметных норм к сметным ценам. Федеральные единичные расценки на строительные, монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы. Условия их применения. Особенности составления, построения и применения территориальных единичных расценок.

Система руководящих и методических документов для применения сметно-нормативной базы на федеральном, территориальном и местном уровнях определения сметной стоимости строительства.

Методы определения сметной стоимости капитальных работ приобретений и сопутствующих (лимитированных) затрат.

В курсе содержатся видеоматериалы с описанием работы с базой данных в программе.

После изучения тем 1-3 проводится тестирование по материалам этих тем.

Тема № 4. Единичные расценки и определение стоимости ресурсов

Состав единичной расценки.

Нормы расхода строительных материалов. Порядок определения сметной стоимости материальных ресурсов. Калькулирование стоимости транспортных расходов и материалов. Учет заготовительно-складских расходов. Расчет фактической стоимости материалов в соответствии с п. 13-21 методики приказа №421/пр с изменениями приказа №557/пр с внесением данных в локальную смету.

Тарифная система оплаты труда работников строительства. Тарифные коэффициенты и часовые тарифные ставки. Состав расходов на оплату труда рабочих и прямых затратах. Расчет среднего разряда работ.

Нормы времени использования строительных машин и нормы расхода ресурсов на их эксплуатацию. Порядок определения сметных затрат на эксплуатацию строительных машин. Состав фонда оплаты труда рабочих-машинистов. Калькулирование стоимости одного машино-часа работы строительной машины.

Тема №5. Определение стоимости строительных работ

Порядок составления локальных смет на строительные работы. На какие виды работ составляются локальные сметы.

Особенности составления локальных смет базисно-индексным и ресурсным методом в соответствии с приказом №421/пр с изменениями приказа 557/пр. Другие методы составления локальных смет.

Сущность индексации. Система индексов и их назначение. Классификация индексов по существенным признакам: уровню цен пересчета, экономическим составляющим сметной стоимости, видам строительства и комплексам работ. Порядок применения индексов в процессе расчетов для определения стоимости строительства.

Порядок создания локальной сметы базисно-индексным методом в сметной программе с начислением индексации к СМР, индексации к элементам прямых затрат. Добавление всех видов затрат (расценки, материалы, машины, погрузка, перевозка и разгрузка), методы начисления индексации и косвенных затрат к строкам. Применение поправочных коэффициентов. Работа с неучтенными материалами. Учет дополнительных затрат, непредвиденных расходов и НДС.

Особенности составления сметы ресурсным и ресурсно-индексным методом.

Подробно рассмотрен порядок составления локальных смет каждым методом:

- базисно-индексный метод для федерального финансирования с начислением единого индекса (к СМР) или индексов по элементам прямых затрат в соответствии с ежеквартальными письмами Минстроя РФ;

- базисно-индексный метод для территориального финансирования с начислением порасценочной индексации;

- ресурсный метод;

- ресурсно-индексный метод в соответствии с последними нормативными документами с использованием данных с ФГИС ЦС.

Для каждой методики в курсе содержатся видеоматериалы с пошаговым рассмотрением действий по формированию локальной сметы с нуля.

Тема №6. Определение объема работ

Общие понятия: строительный объем здания, площадь застройки, этажность здания, общая площадь квартир, общая площадь общежитий, площадь жилого здания, площадь помещений жилых зданий, полезная и расчетная площади общественного здания.

Правила подсчета объемов работ. Ведомость подсчета объемов работ.

Правила подсчета объемов работ по видам работ и конструктивным элементам: земляные работы, бетонные и железобетонные монолитные и сборные конструкции, кирпичные конструкции, металлические конструкции, деревянные конструкции, полы, кровля, отделочные работы, свайные работы, внутренние санитарно-технические работы, благоустройство и озеленение.

Курс содержит примеры расчета объемов для каждого вида работ на конкретном примере (эскизные чертежи, ведомость и спецификация материалов). По этому примеру составлена локальная смета.

После изучения тем 4-6 выдается задание на практическое составление локальной сметы базисно-индексным методом для федерального финансирования с индексами по элементам прямых затрат и ресурсно-индексным методом.

Тема № 7. Определение стоимости оборудования и его монтажа.

Классификация видов монтажных работ. Особенности построения сборников единичных расценок на монтажные работы. Закрытые и открытые расценки по видам монтажных работ. Методика определения накладных расходов и сметной прибыли при определении стоимости монтажных работ.

Основные положения определения сметной стоимости оборудования. Виды цен на приобретаемое оборудование. Расчет стоимости запасных частей и упаковки, расходов на комплектацию оборудования, заготовительно-складских расходов и других затрат, относимых на стоимость оборудования.

Порядок составления локальных смет (сметных расчетов) на монтажные работы в сметной программе.

В курсе содержатся видеоматериалы с пошаговым рассмотрением действий по формированию локальной сметы на монтаж оборудования с нуля с учетом всех особенностей ресурсно-индексным методом.

Тема № 8. Определение сметной стоимости пусконаладочных работ.

Основные положения определения сметной стоимости пусконаладочных-работ. Особенности сметно-нормативной базы ПНР и особенности ее применения.

Порядок составления локальных смет (сметных расчетов) на пусконаладочные работы в сметной программе базисно-индексным и ресурсным (ресурсно-индексным) методами.

В курсе содержатся видеоматериалы с пошаговым рассмотрением действий по формированию локальной сметы на ПНР с нуля с учетом всех особенностей базисно-индексным и ресурсным (ресурсно-индексным) методами.

После изучения тем 7-8 проводится тестирование по материалам этой темы. А также выдается задание на практическое составление локальной сметы ресурсно-индексным методом на монтаж оборудования и его пусконаладку.

Тема № 9. Определение стоимости реконструкции и ремонта.

Классификация видов капитального ремонта. Состав сметной стоимости работ по капитальному ремонту. Сметно-нормативная база для определения стоимости капитального ремонта, особенности ее построения и применения. Определение стоимости демонтажных работ. Возвратные материалы. Нормы накладных расходов, сметной прибыли других лимитированных затрат. Формы сметной документации и порядок их оформления. Договорные цены на капитальный ремонт зданий и сооружений.

Особенности ценообразования реконструкции.

Особенности формирования сметы по дефектной ведомости в сметной программе. Заполнение дефектной ведомости строками, особенности создания строк. Условия добавления строк из дефектной ведомости в локальную смету. Заполнение локальной сметы остальными данными.

В курсе содержатся видеоматериалы с пошаговым рассмотрением действий по формированию локальной сметы на капитальный ремонт с нуля с учетом всех особенностей ресурсно-индексным методом.

После изучения темы 9 проводится тестирование по материалам этой темы. А также выдается задание на практическое составление локальной сметы ресурсно-индексным методом на монтаж оборудования.

Тема № 10. Составление и утверждение индивидуальных (фирменных) расценок

Рассматривается порядок формирования и утверждения единичных расценок на основании сметных норм, а также калькуляция стоимости материальных ресурсов и транспортных расходов со сложной системой доставки.

Приведен порядок действий для учета таких позиций в локальных сметах при использовании сметной программы.

После изучения темы 10 проводится тестирование по материалам этой темы.

Тема № 11. Определение сметной стоимости объектов

Понятие объекта и назначение объектной сметы. Порядок учета стоимости капитальных работ, производственного оборудования и его монтажа. Порядок определения стоимости инструмента и инвентаря производственных объектов. Расчет стоимости оборудования, мебели и инвентаря общественных и административных зданий. Порядок определения стоимости лимитированных затрат, относимых и не относимых на стоимость капитальных работ. Расчет укрупненных показателей в составе объектных смет.

Создание формы в сметной программе. Структура формы. Заполнение заголовка объектной сметы. Заполнение таблицы затрат объектной сметы локальными сметами (создание новой локальной сметы и копирование ранее созданной локальной сметы). Распределение стоимости локальной сметы по графам объектной сметы. Заполнение перехода в цены объектной сметы (строки: Итого и Коэффициент). Изменение настроек строки Коэффициент. Сохранение объектной сметы как шаблон.

В курсе содержатся видеоматериалы с описанием сведения локальных смет в объектную смету.

Тема № 12. Определение сметной стоимости проектно-изыскательских работ

Содержатся теоретические основы по содержанию сборников и справочников базовых цен на проектные работы и изыскательские работы. Порядок их применения, а также методы определения стоимости проектных и изыскательских работ.

Данный материал имеет ознакомительный характер.

Для более полной информации, а также освоения практических навыков определения стоимости проектно-изыскательских работ разработан полноценный курс на 16 академических часов.

После изучения тем 11 и 12 проводится тестирование по материалам этих тем.

Тема № 13. Определение общей стоимости строительства

Понятие стройки. Назначение и состав сводного сметного расчета (ССР) и основа для его разработки. Порядок определения средств, включаемых в главу 1. «Подготовка территории строительства». Порядок формирования стоимости по главам 2-7. Определение стоимости затрат строительство временных зданий и сооружений. Порядок определения величины средств, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты». Порядок определения размера средств по главам 10-12 ССР, на непредвиденные работы и затраты. Учет налогов при определении стоимости строительства.

Создание формы в сметной программе. Структура формы. Заполнение заголовка сводного сметного расчета. Заполнение таблицы 1-7 глав сводного сметного расчета объектными и локальными сметами (создание новой объектной или локальной сметы; копирование ранее созданной объектной или локальной сметы; создание объектной сметы через ранее сохраненный шаблон). Распределение стоимости локальной сметы по графам сводного сметного расчета. Распределение объектных и локальных смет по главам сводного сметного расчета. Заполнение 7-12 глав сводного расчета (строки: Коэффициент, Коэффициент из базы и Дополнительная сумма). Изменение настроек строки Коэффициент. Особенности коэффициента НДС.

Особенности добавления стоимости смет на ПНР в Сводный сметный расчет стоимости строительства.

В курсе содержатся видеоматериалы с описанием сведения локальных и объектных смет в сводный сметный расчет.

Тема № 14. Подрядные торги. Договоры подряда и формирование договорных цен на строительную продукцию

Порядок проведения подрядных торгов по форме конкурсов. Порядок проведения подрядных торгов по форме аукционов.

Общие сведения о предметах контрактов и договорных ценах. Виды договорных цен в соответствии с законодательством РФ. Методы определения сметной стоимости строительной продукции для расчета договорных цен.

Инвесторские сметы и расчеты подрядчиков в процессе подготовки к заключению договоров на строительный подряд. Состав работ и затрат, включаемых в договорные цены. Процедура рассмотрения спорных вопросов. Юридическое оформление договорных цен. Протокол согласования (ведомость) договорной цены по ф. № 7. Условия реализации договорных обязательств.

После изучения тем 13 и 14 проводится тестирование по материалам этих тем.

Тема № 15. Составление документов первичного учета в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах.

Способы расчетов за выполненные работы. Оформление документов по формам № КС – 6 А; № КС – 2; № КС – 3; № М – 29. Расчет затрат по удержанию материалов, энергоресурсов, транспортных расходов и порядок их компенсации.

Создание форм в сметной программе.

Акт выполненных работ (КС-2). Создание акта выполненных работ. Работа с мастером создания акта. Изменение даты составления акта. Объемы работ по акту. Удаление строк с нулевыми объемами. Добавление строк из локальной сметы. Пересчет стоимости работ на текущий период.

Справка о стоимости выполненных работ (КС-3). Создание справки. Работа с мастером создания справки. Изменение даты составления и отчетного периода. Изменение НДС. Работа со строкой «Предоплата». Изменение отступов в строках. Сохранение параметров страницы формы, как стандартные. Создание формы КС-3 на несколько несвязанных актов.

Накопительная ведомость (КС-6 и КС-6а). Создание накопительной ведомости. Работа с мастером создания накопительной ведомости.

Создание форм компенсации на материалы и машины и механизмы. Черный список.

В курсе содержатся видеоматериалы с описанием практического создания этих форм в сметной программе.

После изучения темы выполняется задание на практическое составление форм отчетности на ранее составленные локальные сметы ресурсно-индексным методом.

Тема №16. Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Методика составления сметы контракта.

Рассматривается порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и методика составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 г. №841/пр в редакции приказов Минстроя РФ от 21.07.2021 №500/пр, от 07.10.2021 №728/пр, от 25.02.2022 №124/пр и от 14.06.2022 №484/пр.

А также порядок составления сметы контракта и расчета НМЦК в программе SmetaWIZARD версии 5.

V. Список литературы, необходимой для изучения теоретического курса «Сметное ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ в строительстве»

А. Основная литература.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. В редакции 2023 г.

- Налоговый кодекс Российской Федерации. В редакции 2023 г.

- Приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

- Приказ Минстроя России №326/пр от 05.06.2019 «Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства» с изменениями приказа Минстроя России №79/пр от 20.02.2021 Приказ Минстроя России №507/пр от 04.09.2019 «Методические рекомендации по применению сметных норм».

- Приказом Минстроя России от 18.07.2022 № 577/пр «Об утверждении Методики разработки сметных норм»

- Приказ Минстроя России от 14.07.2022 г. № 571/пр «Об утверждении Методики применения сметных норм»

- Приказ Минстроя России от 08.08.2022 г.№ 648/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих».

- Приказ Минстроя России от 13.12.2021 № 916/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов».

- Приказ Минстроя России от 01.07.2022 г. № 534/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на затраты труда работников в строительстве».

- Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 904/пр «Об утверждении Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование».

- Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним:

- Федеральные единичные расценки на строительные работы;

- Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования;

- Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования;

- Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы;

- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы;

- Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве;

- Расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- Цены на перевозки грузов для строительства.

- Сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, утвержденные Приказом Минстроя России №871/пр от 26.12.2019.

- Сметные нормы на монтаж оборудования, утвержденные Приказом Минстроя России №872/пр от 26.12.2019.

- Сметные нормы на ремонтно-строительные работы, утвержденные Приказом Минстроя России №875/пр от 26.12.2019.

- Сметные нормы на пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России №874/пр от 26.12.2019.

- Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования, утвержденные Приказом Минстроя России №873/пр от 26.12.2019.

- Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр «Об утверждении Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022» .

- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Утверждена приказом Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр.

- Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Утверждена приказом Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр.

- Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций. МДС 81-1.99/Госстрой России. – М., 1999.

- Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 «Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства».

- Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. Утверждена приказом Минстроя России от 25.05.2020 г. № 325/пр.

- Приказ Минстроя России № 297/пр от 02.06.2020 «Методика определения затрат на осуществление функций технического заказчика»

- Приказ Минстроя России № 318/пр от 15.06.2020 «Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»

Б. Периодические общероссийские издания.

- Ценообразование и сметное нормирование в строительстве./Ежемесячный общероссийский журнал – СПб: ООО «РЦЦС СПб».

- Сметные цены в строительстве./Ежемесячный общероссийский журнал – СПб: ООО «РЦЦС СПб».

- Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве/Ежеквартальный общероссийский журнал. – СПб: «РЦЦС СПб».

В. Авторская литература.

- Барабанов А.И. Методическое пособие по определению сметной стоимости капитального ремонта зданий жилищно-гражданского назначения/ Под общ. ред. П.В. Горячкина. – М,2005.

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве: Учебное пособие. М, СПб, 2005.

- Горячкин П.В., Иванов А.П. и другие. Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 года: Практическое пособие/под.ред. П.В. Горячкина. – М, СПб, 2003.

- Горячкин П.В., Жуков А.Н., Милов П.С. Пособие по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУПТ). – М, 2004.

- Носенко И.Ю. Сметы на строительные и ремонтно-монтажные работы по новой нормативной базе. В 3-х томах. – СПб, ЗАО «ИН и К», 2003.

- Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве. Справочник инженера-сметчика. Часть I. – М, 2004.

- Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве: Справочник инженера-сметчика. Часть II. – М, 2006.

- Сметное дело в строительстве: Вопросы и ответы. В 2-х томах. – СПб, ЗАО «ИН и К», 2005.

- Сборник укрупненных нормативов затрат на запасные части, тару и упаковку и транспортные расходы для использования при определении сметной стоимости оборудования. М, 2004.

- Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам: Справочник инженера-сметчика и оценка объектов недвижимости. /Под общ.ред. П.В. Горячкина и В.С. Башкатова. – М, 2005.

- Шипулина А.П. Пособие по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы по электротехнических устройствам. – М, 2005.