ДОГОВОР № _______

г. Санкт-Петербург                                                                                                      _________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Засухиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________,именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом договора является: Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А (далее – работы).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 договора, в соответствии:

- настоящим договором;

-сводным и локальным сметными расчетами на «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул., д. 8, литер А, д. 4, лит. Б, д. 10 лит. А» (Приложение № 2 к договору), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего договора;

- техническим заданием (Приложение № 3 к договору).

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную (Приложение №1, № 2) настоящим договором цену в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты работ по Договору

2.1. Цена договора составляет ______________ рублей (___________________рублей ___ копеек), в т. ч. НДС ____%  _______рублей.

Расчет стоимости цены договора указан в Приложении № 1, №2 к договору.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет: ____________________

2.1.Цена договора составляет ______________ рублей (___________________рублей ___ копеек), НДС не облагается.

Расчет стоимости цены договора указан в Приложении № 1, № 2 к договору.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет: ____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

2.2. Цена договора включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по договору, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по договору, Подрядчик несет за свой счет.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

##### 2.4. Источник финансирования: за счет средств бюджета Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код раздела 0909, целевая статья 0150010520 «Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения», код вида расходов 244, код ОСГУ 225.

##### 2.5. Авансирование не предусмотрено.

2.5.1. Оплата производится по факту выполненных работ на основании представленных Подрядчиком следующих документов:

- акта сдачи-приемки выполненных работ,

- акта по форме КС-2,

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,

- акта приемки объекта в эксплуатацию в 3 экз.

- счета,

- счет-фактуры (при наличии НДС),

подписанных Сторонами и организацией, осуществляющей технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.

2.6. Стороны составляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов по форме и в сроки, установленные Заказчиком.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. В случае обнаружения Заказчиком либо контролирующими органами ( в том числе и после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) завышения стоимости работ, возникшего в результате арифметических ошибок, ошибочного применения либо неприменения расценок, тарифов, коэффициентов, ТЕР, ФЕР, ФЕРр, СБЦП и т.п., при расчете общей цены договора, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму, на которую была завышена цена договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика, либо в иные сроки, установленные Сторонами в отдельном соглашении, путем внесения суммы, на которую была завышена цена договора, безналичным расчетом в рублях на основании представленного Заказчиком расчета.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы, указанные в пункте 1.1 договора.

3.1.2. Принять от Заказчика объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1 договора по акту передачи объекта для выполнения работ и согласовать с Заказчиком график производства работ.

3.1.3. Обеспечить выполнение работ по договору в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к договору).

3.1.4. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий и оборудования, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.5. Обеспечить наличие на строительной площадке технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный контроль за выполнением работ. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в договоре.

3.1.6. Обеспечить представителям Заказчика и СПб ГБУ «Стройкомплект» возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования.

3.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.1.8. При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность перед Заказчиком, за соблюдение требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, а также других законодательных актов и нормативных документов в области охраны окружающей среды при выполнении работ по договору.

- Не допускается слив жидких строительных отходов в канализационную систему, раковины, унитазы и санузлы в здании.

- При выполнении работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры для предотвращения пылеобразования и своевременно производить уборку и вывоз мусора.

3.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в договоре и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в договоре показателей объекта.

3.1.10. Гарантировать обеспечение выполнения работ в установленные договором сроки.

3.1.11. Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. По требованию Заказчика представлять вышеуказанные документы.

3.1.12. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

3.1.13. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.

Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ с использованием имеющихся нормативов потребления или по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета.

3.1.14. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

3.1.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

3.1.16. До приемки объекта нести риск его случайной гибели или случайного повреждения имущества, составляющего предмет договора.

3.1.17. Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до их завершения.

3.1.18. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ вывезти с рабочей площадки мусор, металлолом, а также принадлежащее ему имущество.

3.1.19. Известить письменно Заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня (объема) работ в соответствии с договором.

3.1.20. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.

3.1.21. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти.

3.1.22. При сдаче результата выполненных работ передать Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.1.23. Обеспечивать Заказчику и СПб ГБУ «Стройкомплект» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по договору.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект, указанный в пункте 1.1 договора, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта для выполнения работ).

4.1.2. Предоставить Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ техническую и сметную документацию, предусмотренную приложениями № 2, № 3 к договору.

В случае непредставления Заказчиком каких-либо документов, предусмотренных настоящим пунктом договора и необходимых для выполнения работ, Подрядчик вправе выполнить работы, составляющие предмет договора, на основании имеющихся сведений и документов в объеме, соответствующем этим сведениям и документам.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывать и осуществлять приемку их результата.

4.1.5. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках договора.

4.1.6. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренных в договоре.

4.1.7. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению сторонами своих обязательств.

4.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные договором.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.3. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата начала исполнения договора – с даты подписания договора.

Начало работ – с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта в работу.

Акт приема-передачи Объекта Заказчик подписывает в течение трех календарных дней с даты подписания договора.

Окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора.

5.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.

6. Производство работ, требования к качеству работ.

6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации.

6.1.1. Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с условиями договора, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

- Сметная документация, выданная СПб ГБУ «Стройкомплект»:

а) сводный сметный расчет на «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул., д. 8, литер А, д. 4, лит. Б, д. 10 лит. А» (Приложение № 2 к договору);

б) локальный сметный расчет на «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул., д. 8, литер А, д. 4, лит. Б, д. 10 лит. А» (Приложение № 2 к договору);

Качество работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, системой контроля качества и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

6.1.2. Контроль за выполнением работ и приемкой работ по Контракту обеспечивается организацией СПб ГБУ «Стройкомплект».

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком, ГБУ «Стройкомплект» и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых (за счет средств Подрядчика).

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо договором, их результат является некачественным.

6.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей.

6.4. При производстве работ обязательно должен вестись журнал производства работ, журнал поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов.

7. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия ее объема требованиям, установленным договором, порядок и сроки оформления результатов такой приемки

7.1. Приёмка выполненных работ, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и актом по форме КС-2, который подписывается Заказчиком.

7.2. Заказчик с участием Подрядчика и представителя строительного контроля в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней после дня получения от Подрядчика уведомления извещения и документов согласно п. 7.1, 7.8 договора осуществляет проверку и приемку результата выполненных работ, включая экспертизу результата выполненных работ.

При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ (явные недостатки), Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику.

7.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта, на котором производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет полную материальную ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его использование по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.5. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента оформления в установленном порядке акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки результата работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

7.6. Для проверки предоставленного Подрядчиком результата выполненных работ, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результата выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.7. В случае установления по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с п. 7.6. договора, факта ненадлежащего выполнения работ, Подрядчика обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Экспертного заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

7.8. Подрядчик по завершению всех работ предоставляет заказчику подписанные документы:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экз.,

- акт по форме КС-2 в 3-х экз.,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экз.,

-  журнал производства работ в 1 экз.,

- акты скрытых работ в 3-х экз.,

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество товаров, используемых для выполнения работ в 2 экз.,

- акт приемки объекта в эксплуатацию в 3 экз.,

- счет,

- счет-фактура (при наличии НДС).

7.9. По факту выполненных работ Подрядчик и Заказчик подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ, и акт по форме КС-2 и акт приемки объекта в эксплуатацию.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами

9. Гарантийные обязательства

9.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на весь объем проведенных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на товар (материалы, детали, оборудование), используемый при выполнении Работ должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее, срока гарантии, установленного заводом-производителем.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Подрядчик обязан бесплатно устранить выявленные недостатки, неисправности (дефекты) оборудования, возникшие по вине производителя или Подрядчика, но при условии соблюдения Заказчиком всех условий гарантии, указанных в гарантийных талонах на такое оборудование.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов (товаров, поставленных для выполнения работ) не соответствует требованиям договора, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила) и устанавливается в размере 1000 рублей.

10.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается договором в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 10% (размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) цены договора (этапа).

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществлять оплату по договору с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной договором, на сумму указанной неустойки (штрафов, пени).

10.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании требования Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в договоре.

10.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

11. Внесение изменений, расторжение Договора, возможность одностороннего отказа от исполнения Договора.

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

11.2. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктами 1.1, 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ:

11.2.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

11.2.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.

11.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

11.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение  об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

11.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

11.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

11.11. Подрядчик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11.13. Решение Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.14. Подрядчик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении    об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.16. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в договор, заключенный заказчиком.

11.17. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.18. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2024 г.

12.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора, а также от ответственности за его нарушение.

13. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами.

14.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 (Двух) рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

14.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров.

Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) календарных дней с момента получения претензии.

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной усиленной электронной подписью уполномоченных на подписание договора лиц от обеих сторон.

14.5. Во всем остальном, не оговоренном настоящим договором, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.

14.6. Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет и Сводный сметный расчет стоимости строительства;

Приложение № 3 – Техническое задание;

Приложение № 4 – Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| «Заказчик» Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская станция переливания крови» (СПб ГКУЗ «ГСПК») Юр. адрес:196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 104 Факт. Адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 104 ИНН 7825701546, КПП 781001001 ОГРН 1037843044909 ОКПО 49982061 ОКТМО 40373000 ОКВЭД 86.90.9 Наименование плательщика Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГКУЗ «ГСПК», л/с 02722001250) Расчетный счет плательщика 03221643400000007200 Наименование банка плательщика Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК банка плательщика 014030106 Номер счета банка плательщика 40102810945370000005 E-mail - gspk@zdrav.spb.ru Тел/факс (812) 388-12-55 Главный врач СПб ГКУЗ «ГСПК» ________________________ Т.Н. Засухина (Подписано ЭЦП) | «Подрядчик» _______________ /_______________/ (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Расчет цены договора

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без НДС (руб.) | Сумма, без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А | усл. ед. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения стоимости работ составляет: _______________

(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены договора, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС)

Коэффициент пересчета стоимости составляет: ______________________

Итого: Цена договора составляет __________________________

| Заказчик: Главный врач СПб ГКУЗ «ГСПК» ________________________ Т.Н. Засухина (Подписано ЭЦП) | Подрядчик: _________________ (Подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ и СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Выполнение работ на восстановление дверного проема в помещении СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: Московский пр., д. 104, лит. Х»

| Заказчик: Главный врач СПб ГКУЗ «ГСПК» ________________________ Т.Н. Засухина (Подписано ЭЦП) | Подрядчик: _________________ (Подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А |
|  | Код ОКПД2 | 43.99.40.190 Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки |
|  | Основания для ремонта | Акт аварийного состояния Ведомость объемов работ Сметная документация: ССРСС- «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А» ЛСР № 02-01-01«Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А» План раскладки плит перекрытия, план канала |
|  | Место ремонта | Участок территории по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А |
|  | Срок начала и окончания работ | Дата начала исполнения контракта – с даты подписания контракта Начало работ – с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта в работу. Акт приема-передачи Объекта Заказчик подписывает в течение трех календарных дней с даты подписания Контракта Окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты подписания контракта. |
|  | Виды выполняемых работ | Общестроительные |
|  | Объем выполняемых работ | В соответствии со сметной документацией и ведомостью объемов работ, определяющими объем, стоимость и содержание работ |
|  | Основные требования: |  |
|  | - к применяемым материалам | Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиП, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ. Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество. Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми и не иметь резких запахов. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Применяемые в процессе ремонта материалы и изделия должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований. Все применяемые и используемые материалы в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Все соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие качество материалов, передаются Заказчику вместе с актом выполненных работ (является неотъемлемым приложением). |
|  | - к производству выполняемых работ | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП, ГОСТ, СП, ППБ, ПУЭ и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве. Режим работы на объекте предполагается в одну смену при 8-ми часовом рабочем дне с 9.00 до 17.30 часов в рабочие дни. Во время проведения работ Подрядчик должен вести фото фиксацию всех этапов выполняемых работ. Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Сохранность механизмов, оборудования, инструментов и прочих материальных ценностей является неотъемлемой обязанностью Подрядчика. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком, ГБУ «Стройкомплект» и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых (за счет средств Подрядчика). Контроль качества выполнения Работ осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами. Использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях. При планировании работ необходимо учитывать: - Заказчик не предоставляет помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря; - Установка временных бытовых помещений запрещена; - Курение на территории станции переливания крови – запрещено. Особые условия выполнения работ: Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в действующем медицинском учреждении по согласованному графику с минимальным уровнем шума и обязательной ежедневной чистовой уборкой. Запрещено использование материалов, имеющих резкий запах. Если таковые материалы необходимо применять по технологии производства работ, то перед началом работ необходимо уведомить Заказчика, чтобы совместно провести мероприятия, исключающие попадание запахов внутрь помещений. При производстве работ обязательно должен вестись журнал производства работ, журнал поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов. Осуществлять контроль мер противопожарной безопасности. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных мер пожаротушения. При проведении огневых и других специальных работ обязательно совместно с Заказчиком оформляется наряд допуск. |
|  | - к качеству выполняемых работ | Качество работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, системой контроля качества и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве: - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»; - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. Контроль за выполнением работ и приемкой работ по Контракту обеспечивается организацией СПб ГБУ «Стройкомплект». Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями. |
|  | - к организации Подрядчика | В соответствии с проектом контракта. |
|  | - к персоналу Подрядчика | К работе допускаются квалифицированные специалисты. Рабочие, по соответствующим специальностям, должны иметь действующие удостоверения на право проведения работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом Правил пропускного режима, графика и режима работы на территории Заказчика. Перед началом работ весь персонал подрядчика должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в соответствующих службах ГСПК. Для организации прохода работников, заезда автотранспорта на территорию и прохождения инструктажа Подрядчик до начала работ представляет: 1. список своих работников с указанием их паспортных данных и занимаемых должностей и профессий 2. список задействованных автомобилей 3. приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ 4. копии квалификационных удостоверений по охране труда и противопожарной безопасности на должностное лицо, указанное в приказе 5. копия журнала техники безопасности с отметками о прохождении инструктажа (первичного, повторного, целевого). В охрану труда предоставляется копия журнала, заверенная печатью организации (первый, последний листы, листы с отметками о прохождении инструктажа, прошиты и пронумерованы). 6. копии квалификационных удостоверений исполнителей специальных и огневых работ Всю ответственность за соблюдение миграционного законодательства в полной мере несет Подрядчик. |
|  | - к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Гарантийный период на весь объем проведенных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на товар (материалы, детали, оборудование), используемый при выполнении Работ должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее, срока гарантии, установленного заводом-производителем. Подрядчик обязан бесплатно устранить выявленные недостатки, неисправности (дефекты) оборудования, возникшие по вине производителя или Подрядчика, но при условии соблюдения заказчиком всех условий гарантии, указанных в гарантийных талонах на такое оборудование |
|  | - к обращению со строительными отходами | В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". |
|  | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Исполнительная документация передается одновременно с актом сдачи – приемки выполненных работ или по требованию Заказчика. Непредставление Подрядчиком комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. Обязательно результаты фотофиксации на USB-флеш-накопителе. Подрядчик по завершению всех работ предоставляет заказчику подписанные документы: -акт сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экз., - акт по форме КС-2 в 3-х экз., - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экз., - журнал производства работ в 1 экз., - акты скрытых работ в 3-х экз., -сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество товаров, используемых для выполнения работ в 2 экз. - акт приемки объекта в эксплуатацию в 3 экз. |

Приложения к техническому заданию:

1) Ведомость объёмов работ.

| Заказчик: Главный врач СПб ГКУЗ «ГСПК» ________________________ Т.Н. Засухина (Подписано ЭЦП) | Подрядчик: _________________ (Подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

| Заказчик: Главный врач СПб ГКУЗ «ГСПК» ________________________ Т.Н. Засухина (Подписано ЭЦП) | Подрядчик: _________________ (Подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение №2 к Техническому заданию

План раскладки плит перекрытия, план канала

| Заказчик: Главный врач СПб ГКУЗ «ГСПК» ________________________ Т.Н. Засухина (Подписано ЭЦП) | Подрядчик: _________________ (Подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору № _____ от «___» ________ 2024 г.

Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, которая декларирует:

1.1.1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

1.1.2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.1.3.) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.1.4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.1.5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.1.6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

1.1.7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

1.1.8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

1.1.9) участник закупки не является иностранным агентом;

1.1.10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: Главный врач СПб ГКУЗ «ГСПК» ________________________ Т.Н. Засухина (Подписано ЭЦП) | Подрядчик: _________________ (Подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Пункт для Контракта подряда, по которому Подрядчик является плательщиком НДС

Пункт для Контракта подряда, по которому Подрядчик не является плательщиком НДС