КОНТРАКТ № ЭМ-2024-083

г. Санкт-Петербург					           « __ » ___________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 31» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  врио Главного врача Рывкина Анатолия Юрьевича, действующего на основании Приказа комитета по здравоохранению № 320-К от 30.05.2024 г., с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________ , действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые совместно «стороны» каждый по отдельности «сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий контракт (о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется Выполнить работ по замене пожарного водопровода по адресу Санкт-Петербург, пр. Динамо, д.3 (далее – работы) в срок, предусмотренный контрактом, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Состав, объем, единицы измерения работ, выполняемых подрядчиком по контракту, установлены Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, СПб, пр. Динамо, д.3

1.4. Идентификационный код закупки: 242781304570978130100100070000000244.

2. Цена контракта, порядок и срок оплаты

2.1. Цена контракта (цена работ)7 составляет ____________________ (_______) рублей ____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов, или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Коэффициент пересчета стоимости работ составляет()

Цена контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

# 2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта.

2.3. Валюта цены контракта и расчетов с подрядчиком - Российский рубль.

2.4. Срок оплаты обязательств по контракту.

Оплата выполненных работ производится заказчиком в размерах, установленных контрактом, исходя из фактически выполненных работ, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке и предоставленных подрядчиком документов.

2.4.1. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Порядок оплаты обязательств по контракту.

2.5.1 Оплата производится путём перечисления денежных средств заказчиком на расчётный счёт подрядчика, указанный в разделе 13 контракта.

# 2.5.2. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5.3. Сметный расчёт стоимости работ (Приложение № 2 к контракту) составляется заказчиком в период до заключения контракта с применением коэффициента понижения цены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), включает в себя все расходы подрядчика на выполнение объёмов работ, предусмотренных техническим заданием, стоимость применяемых материалов, все сборы, налоги и другие платежи, связанные с исполнением контракта.

2.5.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика.

2.5.5. Работы, выполненные сверх объёма, установленного в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту) и Сметном расчёте стоимости работ (Приложение № 2 к контракту), оплате не подлежат. Риск неоплаты работ, выполненных сверх установленного в контракте объёма, несёт подрядчик.

# 2.6. Казначейское сопровождение контракта не предусмотрено.

2.7. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

3. Сроки выполнения работ, исполнения контракта

3.1. Начало и окончание выполнения работ.

3.1.1. Начало исполнения обязательств: с даты заключения контракта.

3.1.2. Сроки выполнения работ: не позднее  14 календарных дней  от даты оформления акта передачи объекта в производство работ.

3.2. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система).

3.3.Датой окончания выполнения работ  считается дата подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию и передача всей исполнительной документации проверенной и утвержденной техническим надзором Заказчика.

Срок исполнения контракта установлен 01.08.2024 и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями контракта.

4.1.2. перед началом работ предоставить действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ и услуг: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

4.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному подпунктом 3.1.3 пункта 3 раздела 3 контракта сроку обязан предоставить заказчику результаты исполнения контракта.

В течение 24 часов с момента выявления обстоятельств, влекущих риски неисполнения в срок обязательств, установленных контрактом, в письменном виде сообщить заказчику посредством электронной почты, указанной в разделе 13 контракта, причину возникновения таких обстоятельств и сроки их устранения.

4.1.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

4.1.5. Для осуществления контроля качества и хода выполнения работ (в том числе оперативной связи), а также участия в сдаче выполненных работ подрядчиком назначается ответственное лицо – представитель подрядчика. Информация (ФИО, должность, контактные телефоны, адрес электронной почты) о таком представителе подрядчика должна быть передана заказчику в письменном виде в течение 2 (двух) дней со дня заключения контракта.

4.1.6. Привести объект выполнения работ, переданный заказчиком подрядчику, в необходимое состояние для производства работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Самостоятельно организовать производство работ в рамках контракта, в том числе доставку персонала, техники, оборудования, необходимой оснастки к месту выполнения работ. Обеспечить наличие необходимого количества спецтехники для выполнения работ по контракту.

4.1.8. Исполнять полученные в ходе работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.1.9. За свой счёт устранить допущенные по собственной вине недостатки в выполненных работах.

4.1.10. Обеспечивать соблюдение требований контракта, технических регламентов, правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ по контракту.

4.1.11. Обеспечить соблюдение экологических норм и безопасности окружающей среды. В течение всего периода выполнения работ вывозить строительный мусор с территории объекта, не допуская её захламления, включая прилегающую территорию.

Обеспечивать проведение и качество выполнения работ в соответствии с требованиями и нормами ГОСТ, СП, СНиП, техническими регламентами и другими нормативно-техническими документами (НТД), действующими на момент выполнения и приёмки работ на территории Российской Федерации.

4.1.12. По требованию (запросу) заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ в рамках контракта, разбора жалоб и заявлений, поступающих от населения, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ.

4.1.13. Немедленно известить заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо замедляющих ход работы и (или) создающих невозможность её завершения в срок.

4.1.14. Нести ответственность за выполнение при производстве работ правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и обеспечение полной безопасности граждан.

4.1.15. С момента начала выполнения работ и до их завершения надлежащим образом вести исполнительную документацию по учёту выполненных работ «Общий журнал выполненных работ», в котором отражается весь ход фактического производства работ.

4.1.16. Самостоятельно приобрести и доставить за свой счёт товары (материалы, изделия) для выполнения работ. Все применяемые при выполнении работ товары (материалы, изделия) должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия (при наличии) и/или декларации о соответствии (при наличии), удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

4.1.16. Информировать заказчика или уполномоченное им лицо за день до начала приёмки отдельных участков или скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ должна подтверждаться подписанием уполномоченными представителями заказчика и подрядчика состава освидетельствования скрытых работ.

4.1.17. Приступать к выполнению последующих работ по контракту только после приёмки скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или его представителя в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

4.1.18. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых заказчиком, а также в составлении актов фактического выполнения работ, в рамках контракта.

4.1.19. Обеспечивать заказчику возможность контроля хода выполнения работ, качества применяемых товаров (материалов, изделий), в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объекта (в рамках настоящего контракта), предъявлять по требованию заказчика отчёты о ходе выполнения работ.

4.1.20. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

б) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

4.1.21. При изменении юридического адреса, реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации подрядчик в трёхдневный срок должен письменно известить об этом заказчика. В случае реорганизации подрядчика, стороной по контракту будет являться его правопреемник на основе передаточного акта или разделительного баланса.

4.1.22. Подрядчик обязуется в течение не более 5 рабочих дней с даты формирования в единой информационной системе документа о приемке (этапа работ) или с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, вывезти за свой счет за пределы места проведения работ, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить объект от строительного мусора.

В случае невыполнения подрядчиком указанных обязательств заказчик вправе самостоятельно и за свой счет осуществить вывоз за пределы места проведения работ, принадлежащие подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор и иные отходы, оплатив фактически принятые работы, за вычетом понесенных заказчиком расходов.

4.1.24. Возмещать материальный ущерб, причиненный заказчику, третьим лицам в процессе выполнения работ.

4.1.25. Возместить заказчику все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

4.1.26. По запросу экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу выполненной работы, предоставлять дополнительную информацию, документы относящиеся к условиям выполнения работ, предусмотренных контрактом.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

4.2.2. Запрашивать у заказчика информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ.

4.2.3. Потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.2.4. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

4.2.5. Самостоятельно организовать выполнение работ в количестве необходимых рабочих смен для соблюдения срока выполнения работ, установленного в пункте 3.1.3 раздела 3 контракта.

4.2.6. Привлекать по своему усмотрению субподрядчиков для выполнения работ или отдельных видов работ в рамках настоящего контракта. При этом заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

Подрядчик несёт перед заказчиком ответственность за надлежащее выполнение работ, в том числе привлечёнными субподрядными организациями.

Подрядчик несёт перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с положениями пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2.7. Досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, и сдать их результат заказчику в порядке, установленном в контракте.

4.2.8. Направить запрос на разъяснение по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Такой запрос подрядчика представляется в письменном виде, и должен регистрироваться и храниться заказчиком на протяжении срока действия настоящего контракта. Копия такого запроса хранится у подрядчика.

4.2.9. По согласованию с заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными контрактом.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку выполненной работы в соответствии со статьей 94 Закона.

4.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.3.3. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в соответствии с разделом 2 контракта.

4.3.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона.

4.3.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

4.3.7. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы, учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.3.8. Для осуществления контроля качества и хода выполнения работ (в том числе оперативной связи), а также приёмки выполненных работ заказчик назначает ответственное лицо – представителя заказчика. Информация (ФИО, должность, контактные телефоны, адрес электронной почты) о таком представителе заказчика должна быть передана подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта.

4.3.9. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

4.3.10. Обеспечить своевременное уведомление подрядчика обо всех выявленных недостатках в ходе выполнения работ.

4.3.11. Принять у подрядчика завершённые досрочно работы по контракту в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения работ, над соблюдением сроков выполнения работ и соответствием установленной контрактом стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.4.2. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

4.4.3. Не отказывать в приемке результатов исполнения контракта, выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено подрядчиком.

4.4.4. В любое время осуществлять контроль за качеством выполняемых работ, качеством применяемых подрядчиком товаров (материалов, изделий), с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов.

4.4.5. При выявлении несоответствия выполняемых работ условиям контракта, требовать своевременного устранения таковых.

4.4.6. Приостанавливать работы, выполняемые подрядчиком в случае:

- несоответствия выполняемых работ Техническому заданию (Приложение № 1 к контракту);

- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

4.4.7. Отказаться от приёмки и оплаты работ, несоответствующих условиям контракта, имеющих отклонения от требований, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту). Не оплачивать непринятые работы.

4.4.8. Требовать и получать надлежащим образом оформленные документы, указанные в подпункте 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 контракта, подтверждающих фактическое выполнение работ и предоставление обеспечения гарантийных обязательств.

4.4.9. Не подписать документ о приемке в случае, если не устранены указанные заказчиком недостатки (дефекты) в выполненных подрядчиком и предъявленных к оплате работах и/или не представлены документы об обеспечении гарантийных обязательств, указанных в подпункте 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 контракта.

4.4.10. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, либо поручить исправление работ третьему лицу за счёт подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.11. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным.

4.4.12. В случае выявления отступлений в работе от условий контракта или иных недостатков результатов работ установить разумный срок для устранения таких выявленных отступлений и (или) недостатков. Если отступления в выполненных работах от условий контракта или иные недостатки результатов работ в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причинённых убытков.

4.4.13. В случае поступления жалоб требовать от подрядчика возмещения вреда третьим лицам и (или) их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения подрядчиком обязательств по контракту, или вреда, причинённого работниками подрядчика вследствие недобросовестного выполнения своих трудовых обязанностей.

4.4.14. Привлекать экспертов и иных специалистов, обладающих необходимыми знаниями в области выполнения работ, безопасности, сертификации, оценки качества и т.п., для участия в приёмке результата работ.

4.4.15. Удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

# 5. Порядок и срок приемки работ, порядок и срок оформления результатов такой приемки

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных на основании комплекта документации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу.

5.3. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Подрядчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 3.1.2 контракта, формирует, подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и предоставляет  документ о приемке

5.5. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.4 настоящего раздела контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

5.6. Для приемки выполненной работы по контракту заказчик создает приемочную комиссию, члены которой наделяются правом беспрепятственного доступа ко всем видам выполненных работ по контракту (в том числе скрытых) в течение их выполнения и приемки.

5.6.1. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документов о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют и  подписывают  мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме бумажных документов.

5.7. Датой приемки выполненной работы считается дата документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.8. Приемка результата выполненных работ по контракту осуществляется заказчиком в присутствии представителя подрядчика одновременно с приемкой выполненных работ после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

5.10. Работы по контракту считаются выполненными подрядчиком и принятыми заказчиком с даты  подписания документа о приемке заказчиком.

5.11. Сдача подрядчиком и приемка заказчиком выполненной работы по контракту осуществляется в следующем порядке:

5.11.1. Подрядчик не позднее дня совершения действий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 контракта, обязан в письменной форме уведомить заказчика о завершении работ контракту и предоставить заказчику комплект документации, необходимой для приемки фактически выполненных работ по контракту.

Состав комплекта документации, необходимой для приемки и оплаты фактически выполненных работ контракта:

Оформленный в соответствии с требованиями нормативных документов и утвержденная техническим надзором Заказчика:

- акт приемки товаров и услуг по ф.0510452 (в ред. Приказа Минфина России от 28.06.2022 № 100н) (Образец в Приложении № 3 к Контракту)

- акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),

- акты освидетельствования скрытых работ  в  соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  от  26.12.2006г № 1128,

- исполнительные схемы инженерных сетей,

- фотофиксация всех этапов работ,

- акт приемки объекта в эксплуатацию

- сертификаты соответствия (при наличии), декларации о соответствии (при наличии), технические свидетельства (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии), паспорта качества (при наличии), соответствующие технические паспорта (при наличии) на использованные при выполнении работ товары (материалы, изделия);

- общий журнал работ

5.11.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления от подрядчика заказчик направляет приемочную комиссию для приемки работ по контракту.

5.11.3. Приемочная комиссия обязана с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы по контракту, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в выполненных работах немедленно сообщить об этом подрядчику.

5.11.4. Заказчик (приемочная комиссия) не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке, проверяет представленный подрядчиком комплект документации, указанный в подпункте 5.11.1 пункта 5.11 раздела 5 контракта, производит проверку соответствия фактически выполненных работ и объёмов, указанных в акте о приёмке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат.

5.11.5. В случае отсутствия замечаний и нарушений по итогам проверки сдача подрядчиком выполненных работ по контракту и приёмка его заказчиком оформляется комиссионным актом сдачи-приёмки выполненных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком. Документ о приемке подписывается членами приемочной комиссии и заказчиком.

5.11.6. В случае несоответствия объёма, качества выполненных работ требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту), а также условиям контракта, члены приемочной комиссии в течение срока, установленного в пункте 5.6 раздела 5 контракта оформляют комиссионный акт о недостатках выполненных работ. Мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа  и передают подрядчику, который устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направляет заказчику документ о приемке повторно в течение 10 (десяти) дней.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять)лет, с даты приемки заказчиком работ в полном объеме и подписания документа о приемки.

6.2. Подрядчик гарантирует, что товары (материалы, изделия), применяемые им для производства работ, соответствуют государственным стандартам и разрешены к применению, что будет подтверждаться в соответствии с законодательством Российской Федерации сертификатами соответствия (при наличии), декларациями о соответствии (при наличии), техническими свидетельствами (при наличии) и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.3. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов в покрытии на протяжении гарантийного срока.

6.4. Гарантийные обязательства распространяются на все виды работ, предоставление гарантий качества к товарам (материалам, изделиям), использованным при выполнении работ, в соответствии с гарантийными сроками, установленными производителями.

6.5. Качество выполненных работ должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям на протяжении гарантийного срока.

6.6. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также возместить убытки.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных заказчиком недостатков, возникших по вине подрядчика.

6.8. При выявлении заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трёх) календарных дней со дня получения письменного извещения заказчика, либо принять односторонний акт обнаруженных дефектов, составленный заказчиком на основе независимой экспертизы.

6.9. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или причин возникновения таких недостатков, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если проведение экспертизы назначено по соглашению сторон, то расходы по проведению экспертизы несут обе стороны в равных долях.

6.10. При установлении по результатам экспертизы факта выполнения работ ненадлежащего качества подрядчик обязуется компенсировать заказчику возникшие в связи с проведением экспертизы расходы на основании письменного требования и копии соответствующего заключения, а также иных документов, подтверждающих затраты заказчика.

7. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

Не установлено

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

8.2. В случае неисполнения подрядчиком условий контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Ответственность заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.5.3.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила) и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.4. Заказчик производит оплату неустоек (штрафов, пеней) в порядке и сроки, указанные в письменном требовании подрядчика. Срок оплаты неустоек (штрафов, пеней), указанный в письменном требовании подрядчика, не может быть менее 30 (тридцать) дней с даты предъявления требования об их уплате.

8.6. Ответственность подрядчика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.6.4. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного подпунктом 7.1.8.4.4 пункта 7.1 раздела 7 контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 8.6.2 контракта.

8.6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

8.7. Неустойка уплачивается подрядчиком не позднее 10 рабочих дней с момента получения от заказчика требования (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Требование (претензия) об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется в адрес виновной Стороны способом, указанным в разделе 11 контракта.

8.9. В случае если заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязан возместить такие убытки заказчику независимо от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Иные меры ответственности, не предусмотренные контрактом, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Изменение контракта.

9.1.1. Изменение существенных условий контракта8 при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе.

9.1.2. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительным соглашением к такому контракту, которое является его неотъемлемой частью.

9.1.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к контракту.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством о контрактной системе.

9.2.1. Расторжение контракта по решению суда.

Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках контракта.

9.2.2. Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта:

1) Расторжение контракта, в случае принятия стороной решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, осуществляется сторонами в случаях и порядке, предусмотренными статьей 95 Закона;

2) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и контрактом;

3) При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.2.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.2.1.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);

б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.2.2.1.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 95 Закона, Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) если подрядчик не исполнит в назначенный срок требование заказчика об устранении недостатков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3) если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4) при нарушении подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточных сроков) (статьи 405, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации);

5) при существенном нарушении подрядчиком контракта (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.2.2.1.3. Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта, в том числе существенными нарушениями подрядчиком контракта считаются:

1) выполнение подрядчиком работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

2) нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта) более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от заказчика;

3) нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта), предусмотренных контрактом, более 3 (трех) раз.

9.2.2.1.4. Факты существенных нарушений условий исполнения контракта фиксируются заказчиком посредством составления соответствующего акта и претензионного письма с уведомлением подрядчика в соответствии с пунктом 11.1 контракта.

9.2.2.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

9.5. Вопросы, неурегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

10.2. Форс-мажором по настоящему контракту признаются следующие события, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми доступными или разумными мерами: землетрясение, наводнение, пожар (возникший не по вине подрядчика и не из-за нарушения им своих обязательств по настоящему контракту), ураган, смерч, иные неблагоприятные погодные условия, препятствующие передвижению людей и транспорта, и другие признанные официально стихийные бедствия, не характерные для данной местности и произошедшие по не зависящим от сторон причинам, а также военные действия, введение чрезвычайного положения, массовые заболевания, эпидемии, блокада, гражданские волнения, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций, изменение законодательства и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и (или) предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

10.3. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления, уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение своих обязательств по контракту. Уведомление должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также о возможности (при наличии) исполнения своих обязательств по контракту.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту.

10.6. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок должны провести переговоры с целью определения дальнейших действий, приемлемых для обеих сторон, в рамках сложившихся обстоятельств.

10.7. Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются свыше одного месяца, стороны вправе расторгнуть контракт, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11. Прочие положения

11.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения контракта переписка сторон, в случае, если иной порядок направления корреспонденции, уведомлений, решений и пр. не установлен Законом, осуществляется с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по факсимильной связи или по электронной почте, полученное любой из сторон, считается подтверждением получения сообщения другой стороной.

Официальной перепиской в рамках контракта признаются корреспонденция (сообщения) направленная по следующим телефонам и электронным адресам:

В адрес заказчика: по тел/факсу: ________________ и по Е-mail: _________________;

В адрес подрядчика: по тел/факсу __________ и по Е-mail: __________.

Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью в порядке и в сроки, установленные контрактом.

Указанные в настоящем контракте адреса электронной почты, факса, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

11.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

11.3. Если после заключения контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные контрактом, права и обязанности сторон, продолжают действовать положения контракта, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных контрактов (договоров).

11.4. Взаимоотношения сторон, не определённые контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

12. Перечень приложений

12.1. Контракт имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) Приложение № 1 – Техническое задание;

2) Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.

3) Приложение №3 – Образец акта приемки товаров и услуг по ф.0510452 (в ред. Приказа Минфина России от 28.06.2022 № 100н).

4) Приложение №4 – Форма сведений для расчета  по возмещению коммунальных услуг при выполнении работ по ремонту помещений.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31» ИНН 7813045709 КПП 781301001 ОГРН 1037828003927 Юридический адрес: 197110 г.Санкт-Петербург, пр.Динамо д.3 Фактический адрес: 197110 г.Санкт-Петербург, пр.Динамо д.3 Тел: 246-00-01 ф.246-00-02 е-mail: b31@zdrav.spb.ru Дата постановки на учет в налоговом органе 21.04.1993г. Банковские реквизиты: Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31» л/сч 0151139) Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург БИК 014030106 Расчетный счет (счет получателя средств): 03224643400000007200 Корр. счет (Единый казначейский счёт): 40102810945370000005 ОКАТО 40288566000 ОКВЭД 86.10 ОКПО 01932154 ОКТМО 40394000 ОКОГУ 2300229 ОКФС 13 ОКОПФ 75203 |

| Руководитель ___________________ __________ | Врио главного врача ___________________ А.Ю.Рывкин |
| --- | --- |

Приложение № 1

К Контракту ЭМ-2024-083

От ______ _______ 2024 г.

Техническое задание

- Требования к объёму работ (услуг):

| № п/п | Наименование работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по замене пожарного водопровода по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д.3 | - | усл.ед. | 1 |

- Условия проведения работ:

  - Работы выполняются в соответствии с условиями Технического задания, а также в соответствии с Локальной сметой.  Работы проводятся на территории больницы без нарушения режима жизнедеятельности учреждения.

  - Подрядчик  обязан  организовать  проведение  работ  в  заданные  сроки  в  режиме  максимального  сохранения  условий  нормальной  жизнедеятельности лечебного учреждения,  с  соблюдением   СанПиН 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и  других  нормативных  документов.

  - Производство  работ  не  должно  нарушать  режима  жизнедеятельности  больницы, вводится  ограничение  периода  проведения  ремонтных работ только:

- с 08.30 до 16.30, исключая праздничные и выходные дни.

  - Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений.

  - Работы  проводятся  под  наблюдением  технического надзора  Заказчика.  Заказчик  оставляет за собой право проводить экспертизу качества и объемов работ,  и  материалов, согласно сметной документации.

  - Накопление  строительного  мусора  в  зоне  производства работ не  допустимо,  предусмотреть  ежедневный  вывоз  мусора  с  территории  больницы. Загрязнение  территории  больницы  мусором  актируется  технадзором  и  санитарной  службой  больницы  и  является  основанием для введения в действие штрафных санкций, предусматриваемых Контрактом.

  - В  помещениях  лечебного  учреждения  не  допускается  перекрещивание  или  соприкосновение «чистых» и « грязных»  технологических  потоков.  Оборудование, являющееся  источником  шума  и  вибрации,  не  разрешается  размещать  вблизи       лечебно-диагностических и процедурных  кабинетов. Уровни  звукового  давления, вибрации  не  должны  превышать  допустимые  уровни, установленные  санитарными  нормами. Требуется  сохранить  беспрепятственными  потоки  движения  обслуживающего  персонала  больницы, пациентов  и  посетителей на территории больницы.

  - Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан предоставлять информацию Заказчику о привлеченных субподрядчиках в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора субподряда. Все требования  Заказчика  к Подрядчику распространяются и на привлеченного субподрядчика.  Подрядчик несет полную ответственность за все действия субподрядчика.

  - Все рабочие, не имеющие российского гражданства, должны иметь паспорта и действующие разрешения на работу на территории Санкт-Петербурга, оформленные в соответствии с требованиями УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подрядчику необходимо предоставить на своих сотрудников выписку из трудовой книжки или трудовой договор.

  - Заказчик не имеет свободных площадей для расселения рабочих.

  - Подрядчик возмещает Заказчику расходы на коммунальные услуги при проведении текущего ремонта. Для расчета стоимости возмещения  коммунальных услуг Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней календарных дней с момента завершения работ представляет Заказчику необходимые Сведения для расчета по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ, оформленные по форме Приложения № 4 к настоящему Контракту.

Заказчик, на основании представленных Подрядчиком Сведений к расчету по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ, производит расчет стоимости коммунальных услуг, подлежащих возмещению и направляет его Подрядчику одновременно с выставлением счета на оплату и актом об оказании услуг.

2.12.  Участник закупки должен иметь действующую лицензию, наличие которой подтверждается записью в реестре лицензий на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ и услуг: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Основание: подпункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

2.13. Допуск Подрядчика к самостоятельной работе на объекте, требования  к  персоналу  и  его  подготовке.

Перед началом работ, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Договора, Подрядчик  предоставляет  Заказчику  выписку  из  приказа  о  назначении  ответственных лиц  за  безопасное  состояние  вверенного  объекта, за  соблюдение на  объекте  правил  охраны  труда, техники  безопасности и пожарной  безопасности. Специалисты  должны  иметь  соответствующее  их  должности  образование, а рабочие – подготовку  в  объеме  требований  квалификационных  характеристик. Прикомандированный  персонал  должен  быть  аттестован  по  пожарно-техническому  минимуму  и  знаниям  норм и правил  по  ОТ и ТБ.  Ответственный  руководитель  работ,    должен  быть  аттестован  комиссией  МТУ  Ростехнадзора  по  СЗФО  на  IV группу  электробезопасности  до  1000В.  Квалификация специалистов и рабочих  подтверждается  документально. Персонал  Подрядчика  перед началом работ должен  предоставить  список  работников  с  указанием  их  фамилий и  инициалов, должностей  и  групп,  пройти  на  месте  ознакомление  с объектом и  инструктаж  технической  службы  больницы.

Подрядчик привлекает к выполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а так же профессиональные навыки, подтвержденные удостоверениями на право выполнения данных  работ. К выполнению работ, связанных с источником повышенной опасности, с использованием горючих веществ, грузоподъемных механизмов, оборудования, работающего под давлением, и иных технических устройств Подрядчик допускает лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца.

На  объекте  бригада  должна  быть  укомплектована  исправным  инструментом  и  чистой  спецодеждой. Рабочие  места  должны  быть  обеспечены  средствами  пожаротушения, переносными  ограждениями, типовыми  знаками  безопасности  и  др.

При условии выполнения подрядчиком всех требований настоящего технического задания оформляется акт приемки-передачи объекта в ремонт, с возложением на  Подрядчика  полной  ответственности  за  соблюдение  на  объекте  правил  ОТ  и ТБ,  правил  пожарной  безопасности, а так же  материальной  ответственности  в  случае  причинения  Заказчику  ущерба.  Акт передачи объекта в ремонт  оформляется в течение 3-х дней после  подписания  Договора.  Не подписание акта передачи объекта в ремонт в установленный срок является мотивированной причиной расторжения Договора в одностороннем  порядке.

2.14. Порядок сдачи и приемки результатов работ: по факту выполненных работ на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ. Для подписания документации Подрядчик предоставляет Заказчику, оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов и утвержденные техническим надзором Заказчика:

- акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),

- акты освидетельствования скрытых работ  в  соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  от  26.12.2006г № 1128,

- исполнительные схемы инженерных сетей,

- фотофиксация всех этапов работ,

- акт приемки объекта в эксплуатацию

- сертификаты соответствия (при наличии), декларации о соответствии (при наличии), технические свидетельства (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии), паспорта качества (при наличии), соответствующие технические паспорта (при наличии) на использованные при выполнении работ товары (материалы, изделия);

- общий журнал работ

В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов Заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.

- Требования к качеству и безопасности работ:

3.1.	Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

- Выполнение 100% объема технологического процесса выполняемых работ.

- Работы осуществлять в соответствии с техническим заданием, в соответствии с документацией заводов-изготовителей товаров (материалов, изделий).

- Эстетичный вид выполненных работ.

3.2.	Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001), мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности  и охране объекта, переданного Подрядчику для выполнения производства работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

3.3.	Работы необходимо выполнять с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, на основании следующих нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" («Российская газета», № 26 30.10.2002),

- СП 68.13330.2017 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения",

- ППБО 07– 91 «Правила  пожарной  безопасности  для  учреждений  здравоохранения»;

- ВСН 58-88(р.) «Положение  об  организации  и  проведении  реконструкции, ремонта и технического  обслуживания  зданий, объектов  коммунального  и социального  назначения»;

СанПиН 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- Правила  по  охране  труда при  эксплуатации  электроустановок, утв.  приказом  Минтруда России  от  24.07.2013 г. № 328н;

При выполнении работ на объекте соблюдать требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ,  иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

3.4.	Подрядчик должен вести журнал производства работ, а по окончании работ сдать его Заказчику с подписью Технического надзора.

3.5.	Подрядчик должен обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

3.6.	 До полной сдачи объекта и подписания акта сдачи-приемки в течение 5 дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

3.7.    Все  материалы   должны  иметь  разрешительные  документы  на  применение  их  в    больнице:

Товары (материалы, изделия), используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановления Госстроя Российской Федерации от 01.07.2002 № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь технические свидетельства (при наличии), сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации (при наличии), или декларации о соответствии (при наличии) согласно требованиям постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», паспорта качества (при наличии), соответствующие технические паспорта (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», копии которых должны быть предоставлены подрядчиком заказчику (или уполномоченному им лицу) при приёмке выполненных работ вместе с актом приёмки выполненных работ.

Замена  материалов  на  аналогичные  возможна  только  по  письменному  согласованию  с  Заказчиком.

В  соответствии  с  информационным  письмом  Комитета  Экономического  развития, промышленной  политики  и  торговли  от  23.03.2007г № ИУП -769\07 в целях  предотвращения  использования  материалов  ненадлежащего  качества  при  выполнении  работ  для  государственных  нужд  Санкт-Петербурга, Участник  аукциона не  может  использовать  материалы  с  ценой  ниже  текущей  оптовой  цены  по  СССЦ за  текущий  месяц.   Поставляемые  материалы  должны  быть  новыми, не бывшими  в  употреблении, не  из  ремонта.

4.  Гарантийные обязательства:

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах  5 лет с даты приемки заказчиком работ в полном объеме и подписания документа о приемки, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его части или неправильной эксплуатации объекта.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ не соответствует  требованиям технической  документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков.

5. Требования энергетической эффективности работ, услуг.

•	Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

•	Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

•	Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений

6.Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: от даты  подписания акта передачи объекта в  производство работ.

Срок выполнения работ: не позднее  14 календарных дней  от даты оформления акта передачи объекта в производство работ.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику всей исполнительной документации проверенной и утвержденной техническим надзором Заказчика.

7.Приложение:

Приложение №1

- Локальный  сметный расчет (смета)  на выполнение работ по замене пожарного водопровода  по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д.3

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Руководитель ___________________ __________ | Врио главного врача ___________________ А.Ю.Рывкин |

Приложение № 2

К Контракту ЭМ-2024-083

От ______ _______ 2024 г.

Расчет стоимости работ

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Ставка НДС в процентах | Стоимость, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Выполнение работ по замене пожарного водопровода по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д.3 | усл.ед. | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость Контракта

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Руководитель ___________________ __________ | Врио главного врача ___________________ А.Ю.Рывкин |

Приложение № 3

К Контракту ЭМ-2024-083

От ______ _______ 2024 г.

«Образец акта приемки товаров и услуг по ф.0510452 (в ред. Приказа Минфина России от 28.06.2022 № 100н)» (в отдельном файле).

| ПОДРЯДЧИК: | Заказчик: Врио главного врача ________________ Рывкин А.Ю. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

К Контракту ЭМ-2024-083

От ______ _______ 2024 г.

СВЕДЕНИЯ

к расчету по возмещению коммунальных услуг при выполнении работ по ремонту помещений ____________________СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница» по адресу: ________________________________

Подрядчик:__________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Контракт № ________________________ от ____._________.202___г.

Период проведения работ: _____________________________________________________

Электроэнергия:

| Наименование электроинструмента | Мощность, кВт | Количество, шт. | Среднее время работы в день, час | Количество дней работы | Общая потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Водопотребление:

| Количество человек | Количество дней | Количество часов в сутки |
| --- | --- | --- |

Водоотведение:

| Количество человек | Количество дней | Количество часов в сутки |
| --- | --- | --- |

Генеральный директор	____________________________/_________________/

МП

Указать полное наименование юридического лица (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Указать фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность лица, уполномоченного на подписание контракта со стороны подрядчика.

Указать документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует лицо, уполномоченное на подписание контракта со стороны подрядчика.

7 В случае, если контракт заключается в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона (на право заключения контракта), после слов «Цена контракта» дополнить словами «и размер платы, подлежащей внесению в соответствии с Законом участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику». При этом остальные положения контракта, касающиеся обязательств заказчика по оплате выполненных работ, не применяются.

8 Существенными условиями в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации и настоящего контракта являются условия о предмете контракта, условия, которые необходимы для настоящего контракта в соответствии с Законом, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.