УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы администрации

Красносельского района Санкт-Петербурга

___________ Д.А. Ладоха

«___»_________ 2024 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

1.1. Предмет закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проект благоустройства элементов благоустройства территории (площадки для выгула животных), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 124.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1.2.1. Целью данной закупки является создание комфортной и безопасной среды для жизни, включая повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояние территорий Красносельского района Санкт-Петербурга.

Осуществление данной закупки способствует достижению целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487.

1.2.2. Основанием для выполнения работ являются:

Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга».

План-график закупок на 2024 год;

Задание на проектирование (Приложение № 1 к описанию объекта закупки).

- 3.  Источник финансирования закупки

1.3.1. Источник финансирования закупки: бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», целевая статья 1050087930 «Расходы на обеспечение мероприятий в сфере благоустройства», код вида расходов 244, КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

  - Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1.4.1. Местом выполнения работ является территория по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 124 (далее – Объект).

Камеральные работы проводятся по местонахождению Подрядчика. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещение и оборудование для производства Работ.

Сроки выполнения работ:

Начало - с момента подписания акта приема-передачи объекта. Передача объекта осуществляется Заказчиком и Подрядчиком по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

Окончание – 01.10.2024.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ (услуг). Качеством поставляемых и используемых товаров, материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта.

2.2. В случае, если технический надзор осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района Санкт-Петербурга», порядок взаимодействия Заказчика, организации, осуществляющей технический надзор, Подрядчика, порядок приемки выполненных работ осуществляется в соответствии с распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 06.12.2019 № 4402 «Об утверждении Регламента взаимодействия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, государственных учреждений, подведомственных администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, при планировании и осуществлении закупок проектных, ремонтных работ, работ по благоустройству территории».

2.3. Уполномоченный представитель организации, осуществляющей технический надзор, и уполномоченный представитель Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время.

Заказчик обязан:

Предоставить для выполнения работ Подрядчику Объект, указанный в пункте 2.1 технического задания, с момента подписания сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.

Предоставить Подрядчику исходно-разрешительную документацию в объеме, определенном Заданием на проектирование (Приложение № к описанию объекта закупки).

Подрядчик обязан:

Принять от Заказчика по акту Объект, указанный в пункте 2.1 технического задания, для выполнения работ по Контракту.

Выполнить предусмотренные Контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями и в сроки, установленные Контрактом.

Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

Основные планировочные и функциональные решения согласовать с Заказчиком.

Согласовать готовую проектно-сметную документацию в установленном порядке со всеми соответствующими организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

Участвовать в общественных обсуждениях проектов благоустройства элементов благоустройства по Объектам выполнения работ.

Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями Контракта, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.

Предоставить Заказчику подписанные акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру (при наличии) и иных документов, связанных с исполнением Контракта.

Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

2.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования: обследовать объекты с выходом на адреса Объекта, указанный в техническом задании, соблюдая требования нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ):

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

- Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961;

- Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N 40;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНИП 35-01-2001.

При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.5. В случае отсутствия у Заказчика к моменту начала проектирования необходимой исходно-разрешительной документации, Подрядчик оказывает содействие Заказчику в получении ИРД.

2.6. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

2.7. Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке проектно-сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

2.8. Согласование проекта произвести в установленном порядке со всеми соответствующими организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

2.9. Требования к разработке сметной документации:

При разработке сметной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 (редакция 2016г.)» с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, разрабатываемых СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».

Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020, приказ №636 от 02.09.2021.

Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и транспортных затрат использовать территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 2001) (текущий уровень цен), издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». применяемые в строительстве, издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». При этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных (мониторинг цен прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике, в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно п. 13 Методики. К конъюктурному анализу должены быть приложены документы, подтверждающие стоимости, включенные в таблицу. Согласно п. 14 Методики конъюктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона.

Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.

Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%.

Автоматизированная программа для сметного расчета SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы SmetaWizard.

2.10. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и согласованы с Заказчиком.

2.11. Основные планировочные и функциональные решения согласовать с Заказчиком.

2.12. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

3.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего 36 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

3.2. В случае, если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

3.3. В рамках гарантийных обязательств, Подрядчик осуществлять техническое сопровождение разработанной рабочей документации в открытии ордера ГАТИ, без дополнительной оплаты – представлять документы и обоснования по требованию Заказчика и ГАТИ, вносить в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям ГАТИ изменения и дополнения, не противоречащие условиям Задания на проектирование.

Раздел 4. Требования к энергетической эффективности.

Требования не установлены.

Раздел 5. Перечень приложений к описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Адресная программа по целевой статье 1050087930 «Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства» на территории Красносельского района в 2024 году на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 2: Задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проект благоустройства элементов благоустройства территории (площадка для выгула животных), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Коммунаров, дом 124 на 10 л. в 1 экз.

Приложение № 3 – Задания Комитета по градостроительству и архитектуре 
на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства на 4 л. в 1 экз.

Начальник Отдела благоустройства

и дорожного хозяйства							А.С. Казимиров