Контракт №

на выполнение работ по текущему ремонту помещения

| Санкт-Петербург | «__» июня 2024года |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений Комитета но культуре Санкт-Петербурга» (далее «Заказчик») в лице директора Семеновой Нины Германовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем.

### 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы (далее — работы), указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять эти работы и оплатить их.

1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по текущему ремонту

15, в соответствии с Приложением № 1 к Контракту, по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 14, лит. А (далее – Объект).

### 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей __ копеек (________ рублей __ копеек) НДС____— облагается / не облагается.

2.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке.

Оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в безналичной форме в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты документа о приемке, подписанного Заказчиком.

2.3. Заказчик имеет право на удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ), из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключен контракт, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Датой оплаты выполненных работ считается дата отметки банка Заказчика об исполнении платежного поручения Заказчика.

2.6. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта может быть изменена только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.8. В цену Контракта включаются все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе  расходов на перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ.

2.9. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ).

2.10. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.11. Банковское, казначейское сопровождение не осуществляется.

### 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: с 01 августа 2024 года по 30 августа  2024 года включительно.

3.2. Подрядчик выполняет работы на территории Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 14, лит. А.

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

### 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Поставщик за 2 (два) дня до завершения оказания услуг обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

4.2. По итогам приемки выполненных работ заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих выполнение работ. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

Акт приемки (ф. 0510452) составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.                                                                                                                                                               4.3. Представитель Заказчика обеспечивает приемку выполненных работ по объему, качеству, наименованию, а также по соответствию выполненных работ условиям Контракта путем сопоставления выполненных работ со сведениями, указанными в документе о приемке. Заказчик проводит анализ представленной Подрядчиком документации на предмет соответствия оформления требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Результат выполненных работ должен соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта – требованиям, обычно предъявляемым к выполнению работ соответствующего рода и вида.

4.4. Приемка выполненных работ представителем Заказчика на соответствие объема и качества требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик своими силами проводит экспертизу или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.6. Если у Заказчика отсутствуют претензии к объему и качеству выполненных работ, Заказчиком подписывается документ о приемке.

4.7.  В случае если выяснится, что выполненные работы при приемке не отвечают требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, условиям Контракта, Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа с указанием срока на устранение нарушений.

Подрядчик в срок, установленный в мотивированном отказе, обязуется устранить указанные недостатки и сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом (повторная приемка).

4.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта, выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов, этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работ и устранено Подрядчиком.

### 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы лично, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Контрактом сроки.

5.1.2. Приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего Контракта.

5.1.3. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику и (или) его имуществу.

5.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и сроки, определенные Контрактом.

5.2.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.2.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.2.7. Ссылаться на недостатки, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

### 6. Гарантия качества и гарантийный срок

6.1. На все оказанные работы устанавливается гарантийный срок — 12 месяцев с момента подписания приемочных документов.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся любые дефекты, являвшиеся результатом несоответствия качества работ применимым требованиям законодательства и условиям Контракта, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ. В случае если Подрядчиком выполнена работа ненадлежащего качества, Подрядчик обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить имеющиеся недостатки своими силами и за свой счет.

6.4. В случае уничтожения или повреждения Подрядчиком имущества Заказчика в ходе выполнения работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

6.5. Подрядчик несет полную материальную ответственностью за ущерб, причиненный Заказчику.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта устранения замечаний, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок.

### 7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. За все действия (бездействия) субподрядчиков Подрядчик несет ответственность в полном объеме, предусмотренном Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее — постановление Правительства РФ № 1042).

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств и устанавливаются контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

7.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного условиями Контракта и Приложением № 1 к Контракту, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек). Размер штрафа определен в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1042.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Выплата неустойки (пеней, штрафа), предусмотренной настоящим разделом, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

7.7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого специалиста Подрядчика и иных категорий граждан, произошедших не по вине Заказчика, а также в случае нарушения специалистами Подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

7.8. Подрядчик несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого специалиста Подрядчика и иных категорий граждан, полученные ими при исполнении специалистами Подрядчика обязанностей, предусмотренных контрактом.

7.9. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик может предъявить фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.10. Заказчик вправе списать неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

### 8. Порядок урегулирования споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. Предусмотренные настоящим Контрактом неустойка (штраф, пени), а также иные имущественные санкции, установленные законодательством Российской Федерации за нарушение обязательств любой из Сторон по Контракту, применяются Сторонами только при условии предварительного письменного требования (претензии) о применении таких санкций, направленного соответствующей Стороной другой Стороне, нарушающей обязательства.

Письменное требование (претензия) должно быть рассмотрено Стороной в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. Письменные требования (претензии) направляются путем направления писем по почте, обмена факсимильными и электронными сообщениями. Претензия оформляется и направляется стороне в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти)дней мотивированным письмом сообщить другой стороне результаты ее рассмотрения.

8.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.7. Споры и/или разногласия, возникающие в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта, в том числе споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

8.8. Неурегулированные споры и/или разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке путем предъявления соответствующего письменного требования (претензии). Порядок передачи и разрешения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области неурегулированных споров и/или разногласий осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 9. Обстоятельства форс-мажора

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств форс-мажора, в частности наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, пожара, военных действий, забастовок или других обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по данному Контракту в связи с обстоятельствами форс-мажора, обязана в однодневный срок известить об этом другую Сторону настоящего Контракта.

9.2. При наличии обстоятельств форс-мажора сроки выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт, при этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения понесенных убытков вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

### 10. Порядок расторжения контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случаях:

10.2.1. Выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

10.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать требованиям к участникам закупки или при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

### 11. Конфиденциальность

11.1. Все переданные Подрядчику документы, а также содержание настоящего Контракта считаются конфиденциальными.

11.2. Подрядчик по требованию Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику все документы (включая (без ограничения) печатные, рукописные, электронные носители), предоставленные Заказчиком или любым из его представителей Подрядчику или разработанные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

11.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о Заказчике сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Контракта в течение пяти лет.

### 12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной из сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данной статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

### 13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта и действует до 31.12.2024 года, а по расчетам между сторонами — до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе гарантийного, на весь срок действия гарантии.

13.2. Изменение условий настоящего Контракта может иметь место в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российским Федерации.

13.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту действительны и являются его неотъемлемой частью, если они подписаны Сторонами в дополнительном соглашении.

13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического, фактического и/или почтового адреса, названия, банковских и иных реквизитов, ответственных лиц Сторон указанная Сторона обязана в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить об этом другую Сторону со ссылкой на настоящий Контракт. При этом дополнительное соглашение может не заключаться.

13.5. Все документы, оформленные во исполнение условий Контракта, переданные в отсканированном виде по электронной почте или факсимильной связью, признаются Сторонами юридически эквивалентными, без каких-либо ограничений документами, составленными в письменной форме, при условии возможности установления Стороны, от которой они исходят, и, в частности, признаются Сторонами в качестве письменных доказательств.

13.6. Указанные документы должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон, иметь круглую печать организации (при наличии), а также быть отправлены с согласованных сторонами электронных адресов или содержать отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с его номером телефона и датой его отправки до предоставления сторонами оригиналов таких документов.

13.7. Подрядчик в случае привлечения к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (субподрядчиков) письменно уведомляет об этом Заказчика (с указанием официальных реквизитов организаций) в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения соответствующего Контракта (соглашения), при этом Подрядчик несет в полной мере всю ответственность за результаты действий указанных лиц.

13.8. Во всем ином, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

### 14. Приложения к Контракту

14.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки работ.

Приложение № 3. Ответственные лица Сторон.

### 15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений Комитета по культуре Санкт-Петербурга» 191025, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 14, лит. А Тел. 572-22-90 ИНН 7825433784 КПП 784001001 Лицевой счет в Комитете финансов Санкт-Петербурга 0170014 Номер казначейского счета 03221643400000007200 Номер единого банковского счета: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Б ИК 014030106 Счет № 40102810945370000005 ОГРН: 1037843102912 Директор Н. Г. Семенова мп |  | (полное наименование предприятия) |

Приложение № 1

к Контракту от «___» _______ 2024 г.
№ ___________

### Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту

- Общие сведения

1.1. Предметом контракта является текущий ремонт помещения 21Н по плану ПИБ в 2024 году (кабинет №3) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городская централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений Комитета но культуре Санкт-Петербурга», расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 14, лит. А

1.2.  Начальная (максимальная) цена контракта: 320 154,71 рубль.

1.3.  Объем и состав работ определяется в соответствии с Локальной сметой. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить вид и объем работ.

2. Состав работ

2.1. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

2.2. Ремонт покрытий из штучного паркета.

2.3. Циклевка паркетных полов.

2.4. Устройство плинтусов: деревянных.

2.5. Снятие обоев: простых и улучшенных. Уборка и вывоз строительного мусора.

2.6. Ремонт штукатурки внутренних стен. Штукатурные работы.

2.7. Обойные и облицовочные работы.

2.8. Окраска стен, оклеенных стеклообоями.

2.9. Электромонтажные работы

3.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Заказчиком совместно с подрядчиком оформляются акты открытия и передачи объекта в работу.

Подрядчиком после подписания акта передачи объекта представляется график производства
работ.

Последовательность выполнения работ на объекте:

1. Открытие объекта с подписанием акта открытия объекта.

2. Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с балансодержателем здания (администрацией учреждения).

3. Предоставление заказчику на утверждение графика производства работ.

4. Выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и графиком производства работ.

5. Составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте.

6. Утверждение актов КС-2 администрацией учреждения (контрольный обмер выполненных объемов работ).

7. Сдача-приемка объекта в эксплуатацию приемочной комиссии.

8. Подписание акта сдачи-приемки работ.

4. Требования к качеству выполняемых работ

4.1. Гарантия качества — 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

4.2. На момент подписания Акта сдачи-приемки работ должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия» и другими нормативными правовыми актами в сфере обязательной сертификации продукции.

5. Характеристика работ

5.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

5.2. Требования к техническим характеристикам работ.

5.2.1. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.

5.2.2. Запрещается применение строительных материалов и изделий, не имеющих сопроводительного документа, подтверждающего соответствие их требованиям государственных стандартов или технических условий, а также товарного знака изделий.

5.3. Требования к безопасности работ.

5.3.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

5.3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

5.3.3. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами индивидуальной защиты, материалами и иным инвентарем.

5.3.4. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятых постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52 ФЗ «О санитарно– эпидемиологическом благополучии населения».

- Пожарная безопасность при проведение работ должна обеспечиваться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской  Федерации, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

- Ответственность за соблюдение правил и требований по охране труда и пожарной безопасности возлагаются на Подрядчика в полном объёме.

5.4. Порядок выполнения работ.

5.4.1. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и коммуникации, в том числе подъемно-транспортные механизмы, необходимые для выполнения ремонтных работ, и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз, а также вывоз строительного мусора с территории Заказчика.

5.5. Условия выполнения работ.

5.5.1. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные сети, пожарную сигнализацию и т. п. В случае повреждения указанных систем восстановить их работоспособность в полном объеме за свой счет из собственных средств.

5.5.2. Подрядчик обязан назначить специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте.

5.5.3. Подрядчик должен исключить случаи привлечения к выполнению работ, являющихся предметом Договора, иностранных граждан с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации.

5.5.4. Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика в соответствии с требованиями по сбору вывозу и размещению ТБО.

5.5.5. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

5.5.6. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

5.5.7. В ходе работ и по окончании работ Подрядчик обязан оформить необходимую отчетность: ведомость изменений и отступлений от технической документации, если такие имеются (только с предварительного согласования Заказчика), акты на скрытые работы (при наличии таких работ), акт приема-передачи выполненных работ, счета-фактуры, подтверждающие стоимость материалов и оборудования (при оплате по фактической стоимости), и т. д.

5.5.8. Подрядчик несет ответственность за намеренную порчу, порчу по неосторожности, неаккуратности, уничтожение и утрату имущества, принадлежащего Заказчику, которое остается на время ремонта в помещениях Заказчика.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

6.1. Заказчик назначает уполномоченного представителя осуществлять технический надзор за ходом производства работ.

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляют Акт сдачи-приемки выполненных работ по Контракту, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также проводят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий и оборудования.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия объема, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.

6.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки скрытых работ, по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть, а затем восстановить любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика.

6.4. Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика имеет право:

- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций;

- приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий;

- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от ГОСТов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ по Контракту недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки, указанные в соответствующем акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

6.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании, стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Договором, Заказчик уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

6.7. По завершении всех работ по Контракту Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

6.8. При приемке работ передается полный пакет документов, ведомости, акты и другая исполнительная документация. По итогам приемки выполненных работ заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих выполнение услуг. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

Акт приемки (ф. 0510452) составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.9. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ на Объекте недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там оборудования и материальных ценностей, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могут быть установлены при приемке.

Подрядчик обязан немедленно уведомить в письменном виде Заказчика о любых происшествиях, приведших к смерти, нанесению травмы/вреда работникам или имуществу Заказчика.

Подрядчик несет всю ответственность за причинение вреда вследствие разрушения, повреждения Объекта, нарушения требований безопасности при выполнении работ и обеспечивает предоставление медицинских услуг, а также средств и помещений для оказания первой медицинской помощи своему персоналу, работникам Заказчика и вышеперечисленным третьим лицам. В случае если потребуется медицинская помощь, предоставляемая вне Объекта, включая транспортировку до места осуществления такой помощи, Подрядчик должен незамедлительно оплатить такие услуги напрямую лицам или организациям, их предоставившим.

6.10. Срок предоставления претензий к качеству работ — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ, а при наличии выявленных недостатков — с момента их устранения, что фиксируется соответствующим актом.

6.11. Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные им при производстве работ на Объекте, с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, и устраняет эти нарушения с предъявлением контролирующим органам документов, подтверждающих факт устранения выявленных нарушений.

6.12. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства Российской Федерации.

6.13. Подрядчик обеспечивает персонал, работающий на Объекте, необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, а также отвечает за технику безопасности своих работников.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Семенова Н. Г. |  |  |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| «___» ____________ 20___ г. |  | «___» ____________ 20__ г. |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 2

к Контракту от «___» _____________ 2024 г.
№ ____________

### Форма акта сдачи-приемки работ

по Контракту от «___» ________ 2024г. № ____

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений Комитета но культуре Санкт-Петербурга» (далее «Заказчик») в лице директора Семеновой Нины Германовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность) ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», для обеспечения государственных нужд составили настоящий акт о нижеследующем.

1. В соответствии с Контрактом от «___» ____________ 2024 г. №_____ Подрядчик выполнил обязательства по текущему ремонту, а именно:

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стоимость выполненных работ по Контракту составляет ___________________________, в том числе НДС _________________.

3. Недостатки выполненных работ при приемке (выявлены, не выявлены) _________________________________.

4. Результат выполненных работ по Контракту принят ответственным лицом Заказчика ________________________________________________________________________.                                                    должность, Ф. И. О. (подпись)

5. После подписания настоящего акта выполнение работ по Контракту считается исполненным.

6. Экспертиза приемки результатов, предусмотренных Контрактом, проведена силами Заказчика.

Форма Акта сдачи-приемки работ согласована.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Семенова Н. Г. |  |  |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| «___» ____________ 20___ г. |  | «___» ____________ 20__ г. |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 3

к Контракту от «___» ____________ 2024 г.
№ ____________

### Ответственные лица Сторон

Для исполнения Контракта и оперативного решения возникающих вопросов Стороны назначают ответственных лиц.

| Ответственные лица Подрядчика: |  |
| --- | --- |
| Ф. И. О.: |  |
| Должность: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |
| Полномочия: | оперативное решение организационных и технических вопросов. |

| Ответственные лица Заказчика: |  |
| --- | --- |
| Ф. И. О.: | Кочуренко Неля Георгиевна |
| Должность: | завхоз |
| Телефон/факс: | (812) 572 22 90 |
| Электронная почта: | cbbu.kk@mail.ru |
| Полномочия: | оперативное решение организационных и технических вопросов. |

Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в перечне ответственных лиц.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Семенова Н. Г. |  |  |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| «___» ____________ 20___ г. |  | «___» ____________ 20__ г. |
| М.П. |  | М.П. |