КОНТРАКТ №

Индивидуальный код закупки №

г. Санкт-Петербург	                                                                     _________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Тимофеева Владимира Николаевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", по итогам закупки в электронной форме посредствам подсистемы «Электронный магазин» на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

Во избежание разногласий вследствие возможного толкования отдельных статей, положений, терминов Контракта и следующих из них обязательств, а также для единообразного толкования терминов Контракта Стороны договорились о следующих понятиях.

Контракт (далее по тексту – Контракт) – настоящий документ, заключенный между Заказчиком и Исполнителем, а также дополнительные соглашения, изменения, дополнения и другие документы к настоящему Контракту, которые могут быть подписаны Сторонами в течение срока действия настоящего Контракта.

Заказчик – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры»

Исполнитель  –

Стороны – Заказчик и Исполнитель.

Услуги – комплекс услуг по оказанию услуг на осуществление авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, Лит. А и Б, в соответствии с утвержденным Заказчиком Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и положениями настоящего Контракта.

Цена Контракта – означает цену, которая должна быть оплачена Исполнителю за оказание услуг.

Акт о сдачи - приемки оказанных услуг - в установленном порядке оформленный документ, подтверждающий выполнение Исполнителем своих обязательств в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1) к настоящему Контракту.

Неустойка (штраф и пеня) – денежное взыскание, обусловленное Контрактом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки обязательств, определенных в Контракте или письменными соглашениями между Сторонами.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг на осуществление авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, Лит. А и Б., Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

2.2. Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с Техническим заданием  (Приложение №1), указаниями Заказчика и условиями Контракта.

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:

1.  Научно-проектная документация, выполненная ООО «СТС»

- Раздел проекта «Система контроля и управления доступом» (Шифр: 218-2016-ИОС.5.5.6-СКУД.К)

- Раздел проекта «Система охранной сигнализации» (Шифр: 218-2016-ИОС.5.5.6-ОС.К)

- Раздел проекта «Система видеонаблюдения» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.5-СВН.К)

- Раздел проекта «Система пожарной сигнализации» (Шифр: 218-2016-ИОС.5.5.1-СПС.К)

- Раздел проекта «Автоматическая установка пожаротушения. Автоматика.» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.2-АУПТ-К.3)

- Раздел проекта «Автоматическая установка пожаротушения. Технология.» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.2-АУПТ-К.5)

- Раздел проекта «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.3-СОУЭ.К)

- Раздел проекта «Архитектурные решения. Главный дом.» (Шифр: 218-2016-АР1)

- Раздел проекта «Архитектурные решения. Корпус служебный.» (Шифр: 218-2016-АР2)

2. Задание КГИОП № 2-15939-2 от 31.10.2016 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации - Приложение №4 к Описанию объекта закупки (далее – задание);

3. Смета контракта на выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, лит. А и Б, (приложение № 3  Описания объекта закупки) (далее – смета контракта);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.16);

- ГОСТ Р 56200-2014. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

- ГОСТ Р 55653. Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

- Приказ Министерства культуры РФ от 25.06.2015 г. № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы» (ред. от 05.11.2015 г.)

-Закон Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».

2.4. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии ______________ года  (далее - лицензия).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта (общая цена подлежащих оказанию услуг по настоящему Контракту), определена по результатам проведения закупки малого объема с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене Контракта, предложенной Исполнителем в ходе проведения закупки малого объема и составляет: _________________ (______________________) рублей _________ копеек. В том числе НДС - (__ процентов) __________ (________ рублей ______ копеек) /НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Стоимость подлежащих  исполнению Услуг  определяется на основании расчета начальной (максимальной) цены Контракта,  являющейся  приложением к Описанию объекта закупки (Приложение № 2)

3.3. В Цену Контракта входят: стоимость Услуг, затрат на трудовые ресурсы, всех накладных расходов, связанных с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, подлежащие уплате Исполнителем.

3.4. Указанная Цена Контракта является твердой и окончательной на весь срок оказания Услуг, и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных условиями Контракта и действующим законодательством РФ.

3.5.Источник финансирования: внебюджетные средства; субсидии на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями культуры; Код подраздела 0801; Код целевой статьи 0810071170; КБК 82008010810071170243226; КВР 243; КОСГУ 226.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Порядок приемки:

4.1.1	Приемка оказанных услуг по настоящему Контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется на основании Акта о сдачи - приемки оказанных услуг (Приложение №4).

4.1.2. 	По окончании оказания услуг Исполнитель обязан представить финансовые документы (счет), подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.

4.1.3. 	Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению, в случаях установленных законодательством, привлекаются эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.1.4. 	В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.1.5.	Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия таких услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке услуг и устранено Исполнителем.

4.1.6. 	Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке услуг, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Исполнителя.

4.1.7. 	В случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.1.8. 	Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 10 (Десяти) рабочих  дней со дня получения акта приемки оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

4.2. Порядок расчетов:

4.2.1. Оплата по настоящему Контракту производится в валюте Российской Федерации. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. Все суммы, указанные в настоящей статье, включают в себя все налоги и сборы, подлежащие уплате Исполнителем.

# 4.2.2. Оплата  выполненных работ проводятся Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после полного завершения работ и подписания  Заказчиком Акта о сдачи – приемки выполненных работ. Расчеты за оказанные услуги  производятся на основании актов о приемке услуг.

# 4.2.3. Указанные документы, в количестве 2-х экземпляров, подписываются уполномоченными представителями  Сторон  с приложением счетов  в одном экземпляре.	Счет на оплату выполненных работ должен быть представлен Исполнителем Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о сдачи-приемки услуг.

# 4.2.4. Услуги, выполненные Исполнителем с отклонениями от Описания объекта закупки, требований правовых актов, а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

# 4.2.5. Услуги, выполненные Исполнителем сверх объемов и стоимости, предусмотренных настоящим Контрактом, в случае, если Сторонами не оформлено дополнительное соглашение к  Контракту об увеличении объема и стоимости работ, не подлежат оплате  Заказчиком.

# 4.2.6. Оплата производится в установленном порядке через Управление казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга, в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", исключительно при условии выполнения Исполнителем условий и сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.

# 4.2.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки  Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств с лицевого счета Заказчика.

5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

5.1.  Место положения: г.  Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 2, Лит А и Б.

Объект с режимным графиком работы и ограниченным допуском. Допуск на объект осуществляется строго по пропускам, оформленным на основании документов, удостоверяющих личность, после проверки работников Исполнителя Службой охраны.

5.2. Сроки оказания услуг:

Оказание услуги в течение всего периода производства работ по выполнение работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, лит. А и Б  - с момента заключения контракта по 31.12.2024 года

5.3. Условия выполнения работ: в установленные сроки и в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком в Описании объекта закупки (Приложением №1) и Контракте.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. 	Заказчик по настоящему Контракту вправе:

6.1.1. 	Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств,                           а также своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

6.1.3.	Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту

6.1.4.	Отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества  услуг или условиям  Контракта.

6.1.5. 	При оказании услуг ненадлежащего качества, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения цены Контракта (стоимости услуг);

- безвозмездного устранения недостатков услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней.

6.1.6. 	В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за услуги денежной суммы;

- потребовать замены услуг ненадлежащего качества услугами, соответствующим условиям Контракта.

6.1.7. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в экспертизе услуг.

6.1.8. 	Контролировать ход оказания услуг, соблюдение сроков оказания услуг, проверять соответствие оказанных услуг условиям настоящего Контракта.

6.1.9. При обнаружении недостатков в оказанных услугах, требовать их устранения. Требование устранения недостатков подлежит обязательному выполнению Исполнителем.

6.1.10. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг.

6.2. 	Заказчик по настоящему Контракту обязан:

6.2.1. 	Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оказанных услуг                               по количеству и качеству в соответствии с условиями Контракта.

6.2.2.	Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения обязательств по Контракту информацию.

6.2.3. 	В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня оказания услуг уведомить Исполнителя о несоответствии оказанных услуг условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент сдачи-приемки.

6.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.5. 	Произвести оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Контракта.

6.2.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих по настоящему Контракту.

6.2.7. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по Контракту в соответствии с п.8.8 настоящего Контракта.

6.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по Контракту в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

6.2.9. Не допускать расторжения Контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка  не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Контракта.

6.2.10. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем  условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. 	Исполнитель по настоящему Контракту вправе:

7.1.1. 	По своему выбору потребовать оплаты надлежащим образом оказанных услуг либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить услуги.

7.1.2. В случае, когда убытки, причиненные Исполнителю в связи с выполнением Контракта, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных прекращением Контракта.

7.1.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

7.1.4. Посещать объект культурного наследия и находиться на нем без ограничений.

7.1.5. Приостановить работы по сохранению объекта культурного наследия.

7.1.6.  Исследовать и фиксировать необследованные или вновь обнаруженные части, элементы и детали объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций.

7.2. 	Исполнитель по настоящему Контракту обязан:

7.2.1.	Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами                                                                     в порядке и на условиях Контракта.

7.2.2. Присутствовать на объекте культурного наследия, консультировать в части научно-проектной документации для подрядной (субподрядной) организации,

7.2.3. Решать необходимые вопросы, возникшие в процессе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7.2.4. Запрещать применение при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия материалов и технологий, не соответствующих разработанным проектным материалам.

7.2.5. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на реставрационные материалы разработанным проектным решением.

7.2.6. Участвовать в совещаниях, в работе комиссий, экспертных групп, создаваемых в целях оценки  и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, составлять акты освидетельствования  скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы.

7.2.7. Оформлять исполнительную документацию, вести журнал научного руководства и авторского надзора (Приложение №.5)

7.2.8. Информировать (в официальной форме) заказчика и КГИОП о несвоевременном и/или некачественном выполнении работ для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.

7.2.9. Принимать решение о корректировке проектных решений в соответствии с ГОСТ Р 21.1101, направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и Заказчика.

7.2.10. После завершения  работ составить и сдать научно-реставрационный отчет  в КГИОП. Состав документации, входящей в научно-реставрационный отчет, определен ГОСТ Р55528, Приказом Министерства культуры РФ от 25.06.2015 г. № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

7.2.11. По окончании оказания услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику.

7.2.12. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию                              о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

.2.13. 	Гарантировать качество оказанных услуг.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек.

8.3. Исполнитель несет ответственность в следующих случаях:

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.4. Заказчик несет ответственность в следующих случаях:

8.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится «Исполнителем» на основании требования «Заказчика» перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

# 8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Исполнителя» от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Указанная в настоящем пункте неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Исполнителем в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.4.2, а также акта взаимных расчетов, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

8.9.   Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Если способом обеспечения исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, при ненадлежащем исполнении или неисполнении Исполнителем обязательств по Контракту - сумма обеспечения исполнения Контракта Исполнителю не возвращается и в полном объеме подлежит перечислению в доход Заказчика в без  акцептном порядке без обращения в суд.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками.

8.14. При обнаружении недостатков в выполненных Работах, указанных в настоящем Контракте, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и соответственно, при необходимости выполнить дополнительные Работы.

8.15.	В соответствии со статьей 714 и статьей 1064 Гражданского кодекса РФ, Исполнитель несет материальную ответственность за причинение вреда в ходе оказания услуг, имуществу Заказчика и памятникам культуры, находящимся на территории усадьбы (как преднамеренно, так и непреднамеренно), если такой вред был причинен по вине Исполнителя.

8.16. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

8.17. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика при исполнении обязанностей по Контракту, а также в результате допущенных при исполнении Контракта нарушений.

8.18. Ущерб, нанесенный третьим лицам Исполнителем при исполнении Контракта, возмещается Исполнителем в полном объеме. Исполнитель во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Контракту.

В таком случае срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы,  обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа, но не позднее 10 дней с момента их наступления. Сторона, также без промедления, но не позднее 10 дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

10.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. Достаточным доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) будет служить письменное свидетельство, подтвержденное Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным органом.

10.5. Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 6 (шести) месяцев, то Исполнитель и Заказчик имеют право расторгнуть настоящий Контракт по обоюдному согласию.

10.6. При изменениях нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам выполнения Контракта должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и оформлены в письменной форме путем согласования дополнительного Соглашения к настоящему Контракту.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ.

11.1.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке и Контрактом:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

11.2.	Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.4. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должны быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Все спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров и взаимных консультаций. Результаты договоренностей в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися с момента их подписания неотъемлемой частью Контракта.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, несет Исполнитель.

12.3. Споры и/или разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, будут рассматриваться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Исполнителя регулируются настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения Работ по настоящему Контракту.

13.2. При выполнении Контракта Исполнитель самостоятельно несет всю ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации

14.	СРОК ДЕЙСТВИЯ

14.1.	Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и размещения Контракта в системе АИСГЗ СПб, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. и действует, в части расчетов, до окончания выполнения всех обязательств по настоящему Контракту Сторонами, но не позже 31 декабря 2024 года.

14.2.	Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия.

14.3.	Настоящий Контракт подлежит внесению в Реестр государственных контрактов, заключенных от имени бюджетных учреждений субъектов российской Федерации (далее – Реестр контрактов), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания Сторонами.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

15.2.	Недействительность какого-либо условия настоящего Контракта не влечет недействительности прочих его условий.

15.3.	Все уведомления могут направляться посредством факсимильной связи или электронной почтой с последующим письменным подтверждением с оригинальной подписью.

15.4.	Стороны будут направлять уведомления друг другу по адресам, указанным в разделе 16 настоящего Контракта.

Уведомление будет считаться доставленным: в случае доставки курьером - в день доставки, в случае отправки факсимильной связью или телефонограммой - в день отправки, если это происходит в обычное рабочее время, в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении - в день доставки.

15.5.	 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

15.6. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

15.7.	В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

15.8. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.

15.9. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Исполнителя.

15.10. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения адреса места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

15.11. Перемена Исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.12.	Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.13. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие Приложения:

- Приложение №1 – Описание объекта закупки;

- Приложение №2 – Смета калькуляция с учетом снижения.

- Приложение №3 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Приложение №4 - Форма журнала научного руководства и авторского надзора (при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия).

# 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # «Заказчик» Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры» 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 179 ИНН 7825440534 КПП 784201001 Комитет Финансов г. Санкт-Петербурга (СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры" л. сч. 0171144) Номер казначейского счета: 03224643400000007200 Банк: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по Санкт-Петербургу БИК 014030106 Номер единого банковского счета: 40102810945370000005 ОГРН 1037843042632 ОКПО 02194362 # ОКВЭД 91.02 /91.03 / 47.78.3 /47.78.4/ | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| # Директор # ____________/Тимофеев В. Н./ |  | ___________ _____________/__________/ |

Подписано ЭЦП	                                                 Подписано ЭЦП

#### Приложение № 1 к контракту № _____ от _____ 2024г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Общие требования

| Заказчик | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры» |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 191167, Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 2, Лит А и Б |
| Основание для размещения закупки | 1. Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; 2. Адресная программа выполнения работ (оказания услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями, подведомственными Комитету по культуре Санкт-Петербурга, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Распоряжение Комитета по культуре № 58 от 05.02.2024. |
| Предмет закупки | Оказание услуг на осуществление авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, Лит. А и Б. |
| Источник финансирования | внебюджетные средства; субсидии на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых государственными учреждениями культуры; Код подраздела 0801; Код целевой статьи 0810071170; КБК 82008010810071170243226; КВР 243; КОСГУ 226. |
| Начальная (максимальная) цена закупки: | 50 740,84 (пятьдесят тысяч семьсот сорок рублей двадцать 84 копейки) |
| Код ОКПД2/ КТРУ | ## 71.12.20.000-00000002 – Услуги по руководству строительными проектами. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | - г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 2, Лит А и Б |
| Сроки доставки товара, выполнения работы или оказания услуги, либо график оказания услуг: | с момента заключения контракта по 31.12.2024 года |
| Сопроводительные документы: | Журнал авторского надзора |
| Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Приемка результата оказанных услуг производится комиссией в составе представителей Заказчика после завершения работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы «Уткина дача» по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, Лит. А и Б. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата услуг недостатков в оказанной услуге Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Исполнителя и подписанный Заказчиком рекламационный акт подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Датой завершения оказания услуг считается дата утверждения Акта о приемке законченного ремонтом объекта и его конструктивных элементов по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы «Уткина дача» по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, Лит. А и Б. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно. |
| Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: | Акт сдачи-приемки оказанных услуг. К документу о приемке, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: - журнал авторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации с отметкой о завершении работ по сохранению объекта культурного наследия и их соответствии требованиям, установленным статьей 45 закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ; |
| Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Заказчик, получивший сообщение Исполнителя, в срок не позднее 5-х рабочих дней, приступает к приемке результата выполненных работ |
| Сроки оплаты | Оформление документа о приемке этапа осуществляется с использованием единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке. |
| Контактные данные | С объектом можно ознакомиться по предварительной договоренности по телефону с контактным лицом заказчика, с момента публикации извещения об аукционе в рабочие дни с 10.00 до 15.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 179, Заказчик настоятельно рекомендует до подачи заявки на участие в аукционе ознакомиться с документацией и объектом работ. Контактное лицо: - заведующий филиалом Кузнецов Евгений Викторович 8-906-228-44-22 |

2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 закона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) оказания услуг

2.1.1. Объёмы выполняемых услуг определяются в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

2.1.2. Порядок расчетов по контракту установлен в проекте контракта.

2.1.3. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта указана в проекте контракта.

2.1.4. Прочие условия исполнения контракта представлены в проекте контракта.

2.1.5. Подрядчик обязан оказать услугу по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы «Уткина дача» по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, Лит. А и Б.

2.2. Требования к качеству и безопасности оказании услуг

2.2.1.При оказании услуг руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации:

- Федеральным законом «Об объектах культурного наследия» № 73-ФЗ от 25 июня 2002г;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982г.№865, СРП -2007;

- Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 (в редакции от 28.01.2022 г.) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»);

- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1204 (ред. от 20.07.2011) «Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт- Петербурге››;

- Правилам обращения со строительными отходами в СПб, утвержденным Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03 г. №1112-ра;

- Приказу Минкультуры России от 13.02.2014 № 237 «Об утверждении Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2014 № 32272);

- Письму Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП «О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия»;

- Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды;

- Своду правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- Федеральным законом от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

8.2. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002),  особых  мероприятий по  соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94). Исполнитель берет на себя обязанности по инструктированию специалистов по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, работы на высоте. (в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте - ПОТ Р М-012-2000, (утв. Постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 N 68).

2.2.2. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, со следующими видами работ (определенные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 (в редакции от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»):

- Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

3.2.3.  Исполнитель до начала выполнения работ по Контракту должен в письменной форме предоставить Заказчику следующие сведения:

- ФИО, занимаемая должность, а также контактные данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты) ответственного, обеспечение оперативной связи между Заказчиком и Подрядчиком.

2.2.4. Исполнитель может привлекать к выполнению работ только квалифицированных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством в области строительства (в том числе СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

  - Требования к техническим характеристикам работ

2.3.1. Консультация в части научно-проектной документации для подрядной (субподрядной) организации,

2.3.2. Решение вопросов, возникших в процессе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

2.3.3. Выявление применения при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия материалов и технологий, не соответствующих разработанным проектным материалам.

2.3.4. Проверка соответствия сертификатов (паспортов) и другой технической документации на реставрационные материалы разработанным проектным решением.

2.3.5. Участие в совещаниях, в работе комиссий, экспертных групп, создаваемых в целях оценки и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, составлять акты освидетельствования скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы.

2.3.6. Оформление исполнительской документации, ведение журнала научного руководства и авторского надзора (Приложение №.4)

2.3.7. Информирование (в официальной форме) заказчика и КГИОП о несвоевременном и/или некачественном выполнении работ для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.

2.3.8 Принятие решения о корректировке проектных решений в соответствии с ГОСТ Р 21.1101, направление предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и Заказчика.

2.3.9. После выполнения работ составление и сдача научно-реставрационного отчета в КГИОП. Состав документации, входящей в научно-реставрационный отчет, определен ГОСТ Р55528, Приказом Министерства культуры РФ от 25.06.2015 г. № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2.4. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанной услуги потребностям заказчика (приемка работ)

2.4.1. По завершении оказания услуг Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать оказанные услуги.

2.4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5-х рабочих дней, приступает к приемке результата оказанных услуг. Срок приёмки оказанных услуг составляет до 5-х рабочих дней с момента официального обращения Заказчика.

2.4.3. Сдача оказанных услуг Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке оказанных услуг, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

2.4.4. В цену контракта включаются все расходы по оказания услуг, предусмотренных контрактом.

2.4.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки оказанных услуг недостатков в работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок, указанные в акте.

Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуги, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг, Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный условиями контракта, письменный мотивированный отказ.

2.4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке оказанных услуг может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных услуг фактически выполненным, некачественно оказание услуг.

2.4.7. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

2.4.8. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2.4.9. Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки.

2.4.10. В случае завершения услуг ранее срока, предусмотренного условиями контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ.

3.  Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

3.1 Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества оказанных работ

Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами выполнения данного рода услуг. Гарантия качества результата услуг распространяется на все составляющие результата услуг. В случае выявления Заказчиком недостатков в оказываемых услугах, в том числе связанных с их несоответствием условиям заключенного контракта, настоящего Технического задания, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Исполнитель устраняет выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

4.1 Требования энергетической эффективности товаров, работ

Требования должны соответствовать:  требование не установлено

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки

Приложение №1 – Скан Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным Исполнителем;

Приложение №2 – Смета-калькуляция.

Приложение №3 – Проект сметы контракта

Приложение №4 –  Научно-проектная документация, выполненная ООО «СТС»

Приложение №5 – Задание КГИОП № 2-15939-2 от 31.10.2016 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации

Подготовил:

Заведующий филиалом Музейного комплекса «Уткина дача»          /Кузнецов Е.В./

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Смета-калькуляция стоимости услуг

## Оказание услуг на осуществление авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, лит. А и Б

| № п/п | Наименование товара, услуги (работы) в соответствии с ПП РФ №145 | ## ОКПД2/КТРУ | ## Ед. измерения: | Кол-во | Наименование и описание видов услуг | Стоимость работ (руб.) | Норматив затрат | Стоимость услуг (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ## Услуги по руководству строительными проектами | ## 71.12.20.000-00000002 | ## Условная единица | ## 1 | ## Оказание услуг на осуществление авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, лит. А и Б | 25370421,05 | 0,2 % | 50740,84 |
| НДС не облагается согласно подп.15, п. 2 ст. 149 НКРФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: 50 740,84 (пятьдесят тысяч семьсот сорок рублей двадцать 84 копейки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основание: пункт №173 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Заместитель директора

по  капитальному ремонту                                         ___________________/Иванова А. Ю./

Приложение №3 к Описанию объекта закупки

Проект сметы контракта

| № п/п | Наименование услуги в соответствии с ПП РФ 145 | КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Объем услуг | Ед. изм. | Цена, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы каменные и кирпичные | 43.99.60.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 16,52 | м2 | 2 451,44 | 40 497,790 |
|  |  |  | Тип работ | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности |  |  |  |  |
| 2 | Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные | 43.33.20.000-00000003 | Тип объекта | Здание Главного дома | 668,19 | м2 | 2555,21 | 1 707 365,77 |
|  |  |  | Тип работ | Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; интерьеры потолки и стены (цокольный этаж) |  |  |  |  |
| 3 | Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные | 43.33.20.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 1 | шт. | 111 190,89 | 111 190,89 |
|  |  |  | Тип работ | Облицовка цоколей и порогов латунью |  |  |  |  |
| 4 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 80,23 | м2 | 25 199,70 | 2 021 771,93 |
|  |  |  | Тип работ | Лепной декор Главного дома (1й и 2й этаж) |  |  |  |  |
| 5 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 5,88 | м2 | 47 286,10 | 278 042,27 |
|  |  |  | Тип работ | Наружные подоконные отливы из известняка (цокольный этаж) |  |  |  |  |
| 6 | Работы штукатурные | 43.31.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Главного дома | 250,00 | усл.ед (пог.м) | 143,89 | 35 972,50 |
|  |  |  | Тип работ | заделка штроб |  |  |  |  |
| 7 | Работы по облицовке полов и стен плитками | 43.33.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Главного дома | 10,02 | м2 | 3 095,02 | 31 012,10 |
|  |  |  | Тип работ | Облицовка стен ГКЛ с окраской (цокольный этаж) |  |  |  |  |
| 8 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 245,79 | м2 | 4 248,26 | 1 044 179,83 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство подвесных потолков из ГКЛ с окраской |  |  |  |  |
| 9 | Работы столярные и плотничные | 43.32.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Главного дома | 20,58 | усл.ед (пог.м) | 495,03 | 10 187,72 |
|  |  |  | Тип работ | устройство порожков |  |  |  |  |
| 10 | Работы столярные и плотничные | 43.32.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 2,00 | шт. | 28 604,93 | 57 209,86 |
|  |  |  | Тип работ | монтаж лестниц к лазу на чердак |  |  |  |  |
| 11 | Работы столярные и плотничные | 43.32.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 1,00 | шт. | 33 842,48 | 33 842,48 |
|  |  |  | Тип работ | установка и разборка лесов в помещении 2.09 |  |  |  |  |
| 12 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Главного дома | 20,00 | пог.м | 4 981,78 | 99 635,60 |
|  |  |  | Тип работ | монтаж шинопровода осветительного |  |  |  |  |
| 13 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Главного дома | 16,00 | шт. | 8 552,62 | 136 841,92 |
|  |  |  | Тип работ | монтаж светильников на подвесах |  |  |  |  |
| 14 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 163,26 | м2 | 2 162,32 | 353 020,36 |
|  |  |  | Тип работ | высококачественная окраска потолков |  |  |  |  |
| 15 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 1 137,26 | м2 | 1 723,65 | 1 960 238,20 |
|  |  |  | Тип работ | Высококачественная окраска стен и откосов |  |  |  |  |
| 16 | Работы штукатурные | 43.31.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 750,00 | усл.ед (пог.м) | 310,37 | 232 777,50 |
|  |  |  | Тип работ | заделка штроб |  |  |  |  |
| 17 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 1 | Усл.ед | 146 944,06 | 146 944,06 |
|  |  |  | Тип работ | Облицовка цоколей и порогов латунью |  |  |  |  |
| 18 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 62,40 | м2 | 4 485,95 | 279 923,28 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство подвесных потолков из ГКЛ с окраской |  |  |  |  |
| 19 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 353,90 | м2 | 3 891,24 | 1 377 109,84 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство подвесных потолков (Грильято) |  |  |  |  |
| 20 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 214,50 | м2 | 5 030,69 | 1 079 083,00 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство подвесных потолков (Ламельный кубообразный) |  |  |  |  |
| 21 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 181,00 | м2 | 1 184,86 | 214 459,66 |
|  |  |  | Тип работ | Огнезащита потолков помещения 1.31 и лестничных косоуров |  |  |  |  |
| 22 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 25,90 | м2 | 1 285,15 | 33 285,39 |
|  |  |  | Тип работ | Улучшенная окраска потолков |  |  |  |  |
| 23 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 551,70 | м2 | 1 176,46 | 649 052,98 |
|  |  |  | Тип работ | Улучшенная окраска стен |  |  |  |  |
| 24 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 73,90 | м2 | 2 707,00 | 200 047,30 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство коробов ГКЛ с окраской |  |  |  |  |
| 25 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 286,20 | м2 | 2 646,06 | 757 302,37 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство покрытия пола из кварцвинила (с плинтусами) |  |  |  |  |
| 26 | Работы столярные и плотничные | 43.32.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 16,90 | усл.ед (пог.м) | 508,01 | 8 585,37 |
|  |  |  | Тип работ | устройство порожков |  |  |  |  |
| 27 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 3,00 | м2 | 665,34 | 1 996,02 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство цементной стяжки с окраской |  |  |  |  |
| 28 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 20,70 | м2 | 3 820,58 | 79 086,01 |
|  |  |  | Тип работ | Устройство дощатого настила из терасной доски по мягкой кровле Башни |  |  |  |  |
| 29 | Работы столярные и плотничные Установка и разборка лесов в помещениях | 43.32.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 3,00 | шт. | 47 272,01 | 141 816,03 |
|  |  |  | Тип работ | (ЛК-1, ЛК-2, пом.1.12)(Служебный корпус) |  |  |  |  |
| 30 | Работы столярные и плотничные | 43.32.10.000-00000002 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 20,60 | усл.ед (пог.м) | 18 857,03 | 388 454,82 |
|  |  |  | Тип работ | установка ограждений лестниц |  |  |  |  |
| 31 | Работы столярные и плотничные | 43.32.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 1,00 | шт. | 28 604,93 | 28 604,93 |
|  |  |  | Тип работ | монтаж лестниц к лазу на чердак |  |  |  |  |
| 32 | Работы столярные и плотничные | 43.32.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 9,60 | усл.ед (пог.м) | 5 092,87 | 48 891,55 |
|  |  |  | Тип работ | установка латунных уголков |  |  |  |  |
| 33 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | 43.39.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 4,30 | м2 | 7 231,26 | 31 094,42 |
|  |  |  | Тип работ | оклейка стекол пленкой |  |  |  |  |
| 34 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000001 | Тип объекта | Здание Служебного корпуса | 45,00 | шт. | 3 217,44 | 144 784,80 |
|  |  |  | Тип работ | электромонтажные работы (розетки и светильники) |  |  |  |  |
| 35 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000001 | Тип работ | работы электромонтажные по устройству оборудования и кабельных трасс Охранной сигнализации | 1,00 | шт. | 1 550 318,60 | 1 550 318,60 |
| 36 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000001 | Тип работ | работы электромонтажные по устройству оборудования (системы контроля управления доступом) | 1,00 | шт. | 3 013 644,78 | 3 013 644,78 |
| 37 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000002 | Тип работ | работы электромонтажные по устройству кабельных трасс (системы контроля управления доступом) | 1 862,00 | пог.м | 366,7 | 682 795,40 |
| 38 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000002 | Тип работ | работы электромонтажные по устройству кабельных трасс Системы видеонаблюдения | 4 676,00 | пог.м | 257,69 | 1 204 958,44 |
| 39 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000002 | Тип работ | работы по прокладке трубопровода для наружных кабельных трасс Системы видеонаблюдения | 150,00 | пог.м | 1325,1 | 198 765,00 |
| 40 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000001 | Тип работ | электромонтажные работы по устройству оборудования Автоматической установки пожарной сигнализации | 1,00 | шт. | 3 010 153,34 | 3 010 153,34 |
| 41 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000002 | Тип работ | Электромонтажные работы по устройству кабельных трасс Автоматической установки пожарной сигнализации | 4 362,00 | пог.м | 307,42 | 1 340 966,04 |
| 42 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000001 | Тип работ | Электромонтажные работы по устройству оборудования Системы оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 1,00 | шт. | 442 686,44 | 442 686,44 |
| 43 | Работы электромонтажные | 43.21.10.000-00000002 | Тип работ | Электромонтажные работы по устройству кабельных трасс Системы оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 1 466,00 | пог.м | 246,69 | 361 647,54 |
| 44 | Работы строительно-монтажные прочие | 43.29.10.000-00000001 | Тип работ | Пусконаладочные работы | 1,00 | шт. | 173 671,71 | 173 671,71 |
| 45 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | 43.99.90.000-00000005 | Тип работ | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 1,00 | усл. ед | 401 225,45 | 401 225,45 |
| 46 | Услуги государственного управления общего характера | 84.11.10.000-00000001 | Вид услуги | НДС 20% от стоимости материалов и оборудования | 1,00 | усл. ед | 2 227 491,89 | 2 277 491,89 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 28 422 633,19 |

Приложение №4 к Описанию объекта закупки

Научно-проектная документация, выполненная ООО «СТС»

- Раздел проекта «Система контроля и управления доступом» (Шифр: 218-2016-ИОС.5.5.6-СКУД.К)

- Раздел проекта «Система охранной сигнализации» (Шифр: 218-2016-ИОС.5.5.6-ОС.К)

- Раздел проекта «Система видеонаблюдения» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.5-СВН.К)

- Раздел проекта «Система пожарной сигнализации» (Шифр: 218-2016-ИОС.5.5.1-СПС.К)

- Раздел проекта «Автоматическая установка пожаротушения. Автоматика.» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.2-АУПТ-К.3)

- Раздел проекта «Автоматическая установка пожаротушения. Технология.» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.2-АУПТ-К.5)

- Раздел проекта «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.» (Шифр: 218-2016-ИОС5.5.3-СОУЭ.К)

- Раздел проекта «Архитектурные решения. Главный дом.» (Шифр: 218-2016-АР1)

- Раздел проекта «Архитектурные решения. Корпус служебный.» (Шифр: 218-2016-АР2)

Приложение №5 к Описанию объекта закупки

Скан Задания КГИОП № 2-15939-2 от 31.10.2016 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации

Приложение №2  к Контракту № ____ от ______2024г.

Сметный расчет

| № п/п | Наименование товара, услуги (работы) в соответствии с ПП РФ №145 | ## ОКПД2/КТРУ | ## Ед. измерения: | Кол-во | Цена, в руб. | Стоимость, в руб. | Наименование и описание видов услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ## Услуги по руководству строительными проектами | ## 71.12.20.000-00000002 | ## Условная единица | ## 1 |  |  | ## Оказание услуг на осуществление авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача" по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, д. 2, лит. А и Б |
| ## Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор

______________/Тимофеев В.Н./                                                                                      ______________/_________/

Подписано ЭЦП                                                                                                                              Подписано ЭЦП

Приложение №3 к Контракту № ____ от ______2024г.

АКТ № ____

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Санкт-Петербург 						 «____» _____________ 20___ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ________, с одной стороны,  и  _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в соответствии с условиями и во исполнение Контракта №___ от ___ 2024 г., составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Исполнитель в период с  «____» ______________ 202___ г. по «____» _____________ 202___ г. оказал по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по устройству внутренних слаботочных сетей и завершению отделочных работ усадьбы "Уткина дача"

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок, удовлетворяют условиям

Контракта. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют.

3. Общая стоимость оказанных услуг по настоящему Акту составляет:

___________________________________,.

(цифрами) 			(прописью)

4.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

ИСПОЛНИТЕЛЬ						ЗАКАЗЧИК

________________________			        ______________________________

_______________/_________/ 			        __________________/___________/

(подпись)                      (Ф.И.О.)				                      (подпись)                                         (Ф.И.О.)

«____» ___________ 202___ г.			        «____» ______________ 202__ г.

М.П.								М.П.

Приложение № 4      к Контракту № ____ от ______2024г.

ФОРМА ЖУРНАЛА
научного руководства и авторского надзора (при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия)

| 1 Наименование объекта культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Начало работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ (планируемое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Номер и дата разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, кем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выдано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный представитель, ФИО, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Проектная организация или физическое лицо лицо, осуществляющие научное руководство и авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Научный руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФИО, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Руководитель авторского коллектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФИО, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Состав специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Должность, проектная организация и телефон |  |  |  | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата и N приказа о назначении |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |

| Руководитель проектной организации (физическое лицо), осуществляющей научное руководство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись и печать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Подрядная организация, осуществляющая работы по сохранению |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Ответственный представитель руководства подрядной |  |  |  |  |  |  |  |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Ответственные представители подрядной (субподрядной) организации за проведением работ по сохранению объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Вид работ |  |  | Должность | Фамилия | Подпись | Телефон |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 13 Ответственные за хранение журнала научного руководства и авторского надзора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты акта приемки-передачи журнала | Должность, ФИО | Подпись | Примечание |

| Журнал начат |  |  | 20 |  | г. |  | Журнал окончен |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель подрядной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись и печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14 Регистрация технической документации

| N п/п | Наименование организации |  | Номер листа | Дата |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выпуска | поступления на объект |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | а) |  |  |  |  |  |
|  | б) |  |  |  |  |  |

15 Основные графы журнала

| N п/п Дата | Выявленные отступления от разработанных проектных решений, нарушения технологии проведения работ и требований нормативной документации Запись о ходе работ | Требования и указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения Подпись специалиста, осуществляющего авторский надзор, выполнившего запись, с визой руководителя авторского коллектива | Ознакомление с записью представителей подрядной организации (ФИО, дата, подпись) | Отметки о выполнении требований и указаний представителей подрядной организации (ФИО, дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Научно-проектная документация размещена в АИС ГЗ отдельным файлом в формате pdf