КОНТРАКТ № 67/24

ИКЗ 242780514939878050100100050000000244

Г. Санкт-Петербург 						                      «___» ______ 2024 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 392 с углубленным изучением французского языка  Кировского  района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Изотовой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет КОНТРАКТА

## 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту системы отопления 2-й этап ГБОУ СОШ № 392 (далее – работы)  по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 87, корпус 2, литер А, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

## 1.2.	Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения цены, определенной локальном сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной ___________________________________ рублям ______ копеек на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ (рассчитывается как отношение цены, предложенной Подрядчиком, к максимальной цене Контракта) составляет ___________.

Цена Контракта составляет _________ (_______________) рублей ______копеек, в том числе НДС________(данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность с применением обычной системы налогообложения).

2.2. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения цены, определенной локальном сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и равной ______ рублей ____ копеек без учета суммы НДС на коэффициент перерасчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к разнице между начальной (максимальной) ценой Контракта, сформированной Заказчиком, и суммой НДС.

Коэффициент перерасчета составляет _________.

Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей ____ копеек (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность с применением упрощенной системы налогообложения).

2.3. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, доставку, страхование и других обязательных платежей.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон).

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры (при наличии), акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных Сторонами, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 6.14. и 7.12. Контракта.

2.8. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.

2.9. В случае использования Подрядчиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает затраты за пользование данными ресурсами.

2.10. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов - до полого исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

3.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик обязан передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ: не позднее 20 августа 2024 года.

3.3.  Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Качество работ должно осуществляться в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и требованиям действующего законодательства РФ.

4.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в течение 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки законченных ремонтно-строительных работ.

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

4.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Проинформировать Подрядчика в течение одного рабочего дня о регистрации Контракта в реестре контрактов.

5.1.2. Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение трех рабочих дней копию Контракта.

5.1.3. Передать Подрядчику по акту подготовленный к ремонту объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта.

5.1.4. Передать Подрядчику разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию по акту.

5.1.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а так же качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Заказчик в соответствии со ст.749 гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга».

5.1.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом.

5.1.8. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.9.  По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту.

5.1.10. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

5.1.11. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.12. Заказчик вправе требовать предоставления надлежащим образом, оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

5.1.13. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.14. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

  - Права и обязанности Подрядчика:

5.2.1. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.

5.2.2. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

5.2.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством  используемых материалов  и оборудования, в том числе предоставлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

5.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика»,  в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.7. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.8. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

5.2.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2.10. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

5.2.11. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.2.12. Исполнять требования миграционного  и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5.2.13. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки. До подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) вывезти за пределы площадки материалы, оборудование, иное имущество, строительный мусор, а также предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения».

5.2.14. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая  Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять трехстадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ.

5.2.15. Направить Заказчику  уведомление  о завершении работ. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» по акту приемки законченных ремонтно-строительных работ, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.2.16. Представлять по запросу Заказчика  в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.17. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.2.18. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

5.2.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные  действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.2.20. Подрядчик вправе требовать  подписания  документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.2.21. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» (далее – Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района») осуществлять технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, путем заключения договора об оказании услуг технического надзора. СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями договора об оказании услуг технического надзора (далее – Договор).

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

6.2. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» совместно с представителем Подрядчика оформляют акт  приемки законченных ремонтно-строительных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика, в том числе материалов, получаемых от разборки старых конструкций и демонтажа оборудования, в соответствии с ВСН 39-83(р).

6.3. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте.

6.4. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в рамках Договора имеет право с составлением соответствующего акта:

- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;

- приостанавливать выполнение работ, если они выполняются с нарушениями требований проекта, ГОСТ, СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;

- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от проекта, ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

6.5. Проверка выполненных Подрядчиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта, заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.

6.6. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в ходе приемки работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

6.8. По завершении выполнения работ Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до истечения срока окончания выполнения работ, установленного п. 3.2. Контракта, обязан передать в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» исполнительную документацию.

6.9. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в течение 5 рабочих дней со дня получения исполнительной документации проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их, включая акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, и передает Подрядчику.

6.10. Срок проведения проверки выполненных работ Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» составляет 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

6.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

6.12. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несоответствия сведений об объемах, содержании им стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

6.13. По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт  приемки законченных ремонтно-строительных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.14. По завершению приемки сторонами выполненных ремонтных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, направляет Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6.15. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3   «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10 % цены Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ.

7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательства.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- Подрядчик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, не принял объект для выполнения работ;

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не  приступил к выполнению работ;

- Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ;

- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного  в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

8.3. Заказчик, принявший решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.

8.5. В случаях предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

-  платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

## - не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 392 с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга 198260, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.87, корпус 2, литер А тел. 417-51-85; тел/факс 417-51-85 ИНН 7805149398, КПП 780501001 ОГРН 1027802749204 Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК банка получателя: 014030106 Счет банка получателя № 40102810945370000005 ОКТМО получателя: 40336000 Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 392 с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга, лицевой счет 0521093) Сч. № получателя: 03224643400000007200 Директор Изотова И.А. Подпись в электронной форме | ПОДРЯДЧИК: Подпись в электронной форме |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту № 67/24 от «___» _______ 2024 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству и безопасности работ

1.  Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, являющихся предметом Контракта, в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании"

- "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004"

- Безопасность выполняемых работ, а так же процесс их выполнения должны соответствовать требованиям, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

3. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету электронного запроса котировок.

Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 в редакции 2014 года» по видам работ, указанным в локальном сметном расчете Заказчика, являющегося Приложением № 2 к Контракту.

5. В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов, в том числе:

СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»,

"СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06- 2009",

СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

Все характеристики материалов, используемых при выполнении работ (комплектующих и оборудования), должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования) заказчика, указанным в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту), или превосходить их по своим техническим характеристикам.

6. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;  сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей  обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии , установлен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

| ЗАКАЗЧИК: ГБОУ СОШ № № 392 с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга Директор Изотова И.А. Подпись в электронной форме | ПОДРЯДЧИК: Подпись в электронной форме |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № 67/24 от  «___» ____ 2024 г.

Локальный сметный расчет

| № п/п | Наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту системы отопления 2-й этап ГБОУ СОШ № 392 |  |

Локальный сметный расчет

(прилагается отдельным файлом)

Коэффициент снижения стоимости работ / Коэффициент перерасчета составляет _______.

Цена Контракта составляет  _________(____) рублей __ копеек, в том числе НДС________ / НДС не облагается.

| ЗАКАЗЧИК: ГБОУ СОШ № № 392 с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга Директор Изотова И.А. Подпись в электронной форме | ПОДРЯДЧИК: Подпись в электронной форме |
| --- | --- |

Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения. В данном случае контракте ставятся прочерки.

Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик осуществляет свою хозяйственную деятельность по обычной системе налогообложения. В данном случае в контракте ставятся прочерки.