Договор №

на выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения

(ИКЗ _______________________)

Санкт-Петербург	« »             2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Кукольный театр сказки» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лаврова Николая Александровича, действующего на основании Устава, и ______________________ в лице _______________, действующего на основании _____________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В целях обеспечения нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Кукольный театр сказки» Подрядчик обязуется провести работы по гидравлической промывке и гидравлическим испытаниям системы теплоснабжения по адресу : Московский проспект 121 лит.А (далее - работы) на условиях и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ.

  - Характеристики и количество (объем) работ, подлежащих выполнению по Договору, согласованы Сторонами в Техническом задании, являющимся приложением № 2 к Договору.

  - Срок выполнения работ по Договору: с 25.07.2024-30.О7.2О24г

Дата проведения гидропневматической промывки внутренних систем отопления – 25.07.2024 г.

Дата проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения – 30.07.2024 г

  - Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Московский пр.121.

- Основанием заключения Договора является пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона

от 05.04.2013	№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Источник финансирования: Внебюджетные средства.

- Закупка осуществляется в электронной форме с использованием электронной площадки «АИС ГЗ: Электронный магазин».

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _________ (_____________ руб. __ коп.), в т.ч. НДС/НДС не облагается и определяется Расчетом стоимости услуг (Приложение № 1 к Контракту).

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе заработную плату персонала, материалы, транспортные расходы, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

2.4. Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом № 44-ФЗ по соглашению Сторон в следующих случаях:

2.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества оказанных услуг и иных условий Контракта.

2.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуг.

2.5. Источник финансирования Контракта: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг в рублях безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленных надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры (если облагается НДС), акта оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

2.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. Объемы услуг, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регламентирующих порядок оказания услуг такого рода, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений.

2.10. При представлении Исполнителем недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в документах, указанных в п. 2.6. Контракта, Заказчик вправе приостановить оплату оказанных Исполнителем услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных услуг.

2.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Если Подрядчик - физическое лицо, являющееся плательщиком налога на профессиональный доход: в соответствии со ст. 14 Федерального Закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. Подрядчик на выплаченную ему Заказчиком по Договору сумму обязуется передать Заказчику чек (распечатанный на бумаге), сформированный при расчете за выполненные работы.

- Порядок приемки выполненных работ

3.1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с Договором.

3.2. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о готовности результата работ не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания работ.

3.3. Подрядчик при сдаче выполненных работ, отдельного этапа исполнения Договора (в случае наличия этапов) предоставляет Акт выполненных работ, подписанный уполномоченным лицом, в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру. В случае предоставления электронной площадкой функционала для формирования и подписания документа о приемке усиленной электронной подписью, Подрядчик формирует данный документ посредством функционала электронной площадки для подписания Заказчиком.

3.4. Приемка работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.3 Договора в порядке и на условиях, определенных в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н, в соответствии с Актом по форме 0510452

3.5. Работы должны быть выполнены должным образом и с надлежащим качеством в соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам, согласованным Сторонами в Техническом задании.

3.6. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Договором, отдельного этапа исполнения Договора (в случае наличия этапов) Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.7. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.8. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора (в случае наличия этапов), а также выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.9. В случае подтверждения в экспертном заключении факта ненадлежащего качества выполненных работ, стоимость работ по проведению экспертизы взыскивается с Подрядчика.

3.10. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, предусмотренные в мотивированном отказе.

3.11. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае несоответствия объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественного выполнения работ, отступления от Технического задания и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительской документации, недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, а также неправильного оформления документов.

3.12. Днем сдачи и приемки работ считается день подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

- Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий выполнения обязательств по Договору, которые могут ухудшить качество выполнения работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме (составив акт выявленных нарушений), а также назначить срок их устранения.

4.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ произвести приемку их результата в соответствии с условиями Договора по результатам экспертизы выполнения условий Договора.

4.1.4. Осуществлять оплату результата выполненных Подрядчиком работ на условиях Договора.

4.1.5. Письменно извещать Подрядчика об изменении бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить работы, предусмотренные Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями и требованиями Договора, нормативно-правовых актов и иных исходных данных Заказчика, в сроки, установленные Договором.

4.2.2. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые препятствуют и/или создают невозможность их завершения в срок.

4.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в сроки, установленные актом выявленных нарушений, устранять обнаруженные Заказчиком недостатки или иные отступления от условий Договора, нормативно-правовых актов и иных исходных данных Заказчика.

4.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых в процессе выполнения работ по Договору материалов и оборудования, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ и документы.

4.2.5. По результатам выполнения работ представить Заказчику результат работ на предмет определения его качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями Договора, подписать акт выполненных работ.

4.2.6. В случае привлечение третьих лиц к исполнению обязательств по Договору самостоятельно и за свой счет произвести все расчеты с привлеченными третьими лицами. Заказчик не производит оплату работ третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору.

4.2.7. Выполнить иные обязательства, прямо вытекающие и предусмотренные Договором.

    - Если Подрядчик – физическое лицо, являющееся плательщиком налога на профессиональный доход: в случае снятия Подрядчика с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 (трех) дней с даты снятия с такого учета.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Отказаться от приемки результатов работ, не соответствующих условиям Договора и нормативно-правовых актов.

4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

4.3.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

4.4.2. Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по Договору.

- Гарантия качества результата выполненных работ

5.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 месяцев от даты приемки работ Заказчиком.

5.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков результата выполненных работ, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их выявления.

Претензии Заказчика по качеству результата выполненных работ (скрытые дефекты) могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока на результат выполненных работ.

5.3. Подрядчик обязуется устранить все выявленные Заказчиком недостатки за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику письменное требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет от 10 % цены Договора (этапа).

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

6.3.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе на основании письменной претензии потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.5.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершению выполнения работ.

6.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

6.9. Указанная в настоящем разделе Договора неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.10. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в полной мере сверх неустойки.

6.11. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к исполнению обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.

  - Если Подрядчик – физическое лицо, являющееся плательщиком налога на профессиональный доход: при возникновении убытков, вызванных невыполнением Подрядчиком п. 2.6, п. 4.2.7 Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы, если таковые возникнут у Заказчика, включая расходы на уплату НДФЛ и обязательных страховых взносов, исчисленных с дохода, выплаченного Заказчиком Подрядчику по Договору.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены только путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.

7.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по основаниям, предусмотренным статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ, предусмотренных Договором.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с положениями  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Урегулирование споров и претензий в досудебном порядке

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами на основании письменных претензий.

8.2. Претензия направляется в письменной форме по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения.

8.3. В случае если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) дней с момента отправления.

8.4. В случае если Стороны не пришли к согласию по различным спорам и разногласиям, все споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

9. Прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение исполнения обязательств по Договору.

9.2. Во всем прочем, прямо не урегулированном Договором Стороны руководствуются положениями действующего законодательства, в частности, положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

9.3.1.Приложение № 1 – Расчет стоимости работ;

9.3.2. Приложение № 2 –Описание объекта закупки Техническое задание

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Кукольный театр сказки» ИНН 7810204157 КПП 781001001 Адрес: 196006, СПб, Московский пр.,121 Лиц. счет № 0171047 в Комитете финансов БИК 044030001 в Северо-Западном ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу р/счет 40102810945370000005 к/с 03224643400000007200 ОКАТО 40284561000 ОКТМО 40373000 ОКПО 02192191 Директор театра _______________ Лавров Н.А (ПОДПИСАНО ЭП) | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

от «___» ________ 202   г. №

Расчет стоимости работ

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., НДС НДС не облагается | Сумма, руб., НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения | Усл.ед | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг составила _____________ (___________ руб. ___ коп.), в т.ч. НДС/НДС не облагается.

| Заказчик Директор театра _______________ Лавров Н.А (подписано ЭП) | Исполнитель __________________ / __________________ Подписано ЭП |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

от «___» ________ 202

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения в 2024 г.

в здании СПб ГБУК «Кукольный театр сказки»

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Кукольный театр сказки»

Юридический и фактический адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 121, лит. А.

Электронная  почта: teatrskazki.1@yandex.ru

Контактное лицо: Лавров Н.Н, главный инженер, тел: 8(812) 411-40-11

Описание предмета закупки: Выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения сезона 2024/2025 гг. в здании СПб ГБУК «Кукольный театр сказки» по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 121, лит. А.

1. Характеристика работ

1.1. Обследование системы отопления зданий совместно с представителя службы эксплуатации.

1.2. Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления осуществляется при давлении 5 кгс/см2 до прозрачности сбросной воды.

1.3. Промывка должна осуществляться по стоякам.

1.4. Гидравлические испытания системы теплоснабжения должны производиться давлением 6 кгс/см2 в течение 15 мин.

1.5. Гидравлические испытания осуществляется для узла запорной арматуры и системы теплоснабжения.

1.6. Подрядчик проводит самостоятельно установку (при необходимости) дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы, необходимые для проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления зданий.

1.7. В случае выявления утечек (подтеканий) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем зданий, Подрядчик самостоятельно устраняет утечки теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание отопительных систем зданий.

1.8. Промывка фильтров должна выполняться в соответствии с ПТЭТЭ.

1.9. Подрядчик самостоятельно организовывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ. При завершении всех работ Подрядчик совместно с теплоснабжающей организацией оформляет акт о готовности систем отопления и тепловых сетей Заказчика к отопительному сезону.

1.10. По требованию Заказчика производится замена контрольно-измерительной аппаратуры. Измерительные приборы для замены предоставляет Заказчик.

2. Требования к безопасности выполняемых работ.

2.1. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

2.3. Все работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, нормативными документами и требованиями СНиП.

- Требования к качеству выполняемых работ.

3.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, для этого необходимо:

- соблюдать технологическую дисциплину производства работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения;

- иметь квалифицированный, обученный персонал, имеющий допуск на проведение данного вида работ.

3.2. Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.

3.3. Необходимые материалы и технику для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом.

3.4. Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 10-00 до 17-00 в рабочие дни.

- Контроль качества и сроков выполнения работ.

4.1. Подрядчик назначает лицо, контролирующее проведение работ по гидравлической промывке и гидравлическим испытаниям системы теплоснабжения.

4.2. Заказчик назначает лицо, ответственное за соблюдение настоящего Договора.

5.       Срок выполнения работ.

5.1. Дата проведения гидропневматической промывки внутренних систем отопления – 25.07.2024 г.

5.2. Дата проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения – 30.07.2024 г.

5.3. Срок действия договора с момента подписания Договора до 31.12.2024г.

6. Оплата выполнения работ – в течение 10 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

Счет предоставляется, если Подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

Счет-фактура предоставляется, если Подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является плательщиком НДС