### ДОГОВОР № ______

### ИКЗ 242781601325478160100100010000000244

### г. Санкт-Петербург                                                                                                                «__» ____ 2024 года

_________________________________________________________, в лице _____________________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж информационных технологий", в лице директора Ильина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому надзору за выполнение работ текущему ремонту части кровли колледжа, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.23, корп.1, лит. А в соответствие с контрактом от 10.06.2024                                             № 0372200080724000024-01 (далее – услуги).

1.3. Услуги исполняются по Заявке заказчика, в порядке, предусмотренном п.5 настоящего договора.

#### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Исполнитель обязан:

#### 2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с заявкой Заказчика.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами Исполнителя на оказание Услуг и сроками их выполнения, предусмотренными настоящим договором.

2.1.3. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической и иной документацией, полученной от Заказчика.

2.1.4. Нести ответственность за оказанные Услуг, в соответствие с законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передать Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания услуг по договору.

2.2.2. Оплатить Услуг по цене, указанной в настоящем договоре и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Проверять исполнение и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.2. Совместно с Заказчиком давать предписания подрядной организации в ходе выполнения работ по устранению несоответствий требованиям строительных норм, правил и других регламентирующих документов действующего законодательства РФ.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

#### 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: __________________________________________________________. НДС не облагается. Стоимость услуг включает стоимость оборудования, его доставки, применение необходимых инструментов и техники, все расходы, в том числе расходы на заработную плату персонала, материалы, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

  - Стоимость подлежащих оказанию Исполнителем Услуг является твердой на весь период выполнения Договора.

  - Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

  - Источник финансирования Контракта:

Внебюджетные средства.

Средства бюджетных учреждений.

Доходы от иной, приносящей доход деятельности;

Код ОСГУ 226.

  - Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетныйсчет Исполнителя несет Исполнитель.

  - Оплата по настоящему Договору оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного счета после удостоверения факта надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно даты (дня) подписания Сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг при наличии положительного экспертного заключения.

Без авансирования.

#### 4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок исполнения услуг исчисляется с момента предоставления Заказчиком необходимой для исполнения обязательств по договору документации.

4.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта о приемке выполненных работ на этапе окончательной приемки выполненных работ по контракту.

4.3. В случаи расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон Услуга считается оказанной на следующий день вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту или заключения соглашения о расторжении контракта.

4.3. Увеличение сроков оказания Услуг возможно только по согласованию сторон.

#### 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и Заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласование всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик представляет Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания Услуг.

5.3. В случаи возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению услуг по настоящему договору, которые делают невозможным исполнение обязательств по договору, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимые документы и информацию. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки по оказанию Услуг, с учетом времени для разрешения возникших обстоятельств. При отсутствии такого извещения, срок оказания услуг не подлежат корректировке.

5.4. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший заявку извещает об этом Заказчика. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения заявки услуга считается оказанной.

5.5. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от Исполнителя документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость услуг по данной заявке.

#### 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт оказания услуг в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

6.2.  В течение двух рабочих дней после получения Акта оказания услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

6.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

6.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта оказания услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 (Одна тысяча) руб.00 коп.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненных Исполнителем.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере _______________

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре.

7.9. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями контракта за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по контракту.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик в соответствии со статьями 308 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе исполнить обязательство Исполнителя по уплате неустойки в бюджет Санкт-Петербурга путем оплаты оказанных Исполнителем услуг по цене, установленной пунктом 2.1 контракта, уменьшенной на сумму размера такой неустойки, и перечисления в установленном порядке указанной неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга.

Уплата неустойки осуществляется на основании письменного требования Заказчика, содержащего расчет размера неустойки.

7.11. В случае неисполнения Исполнителем условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. Ответственные лица за исполнение Контракта:

со стороны Исполнителя: ____________, тел. __________

со стороны Заказчика: Ковальская А.А., тел. 771-87-00

#### 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 включительно.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон, либо в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

#### 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

9.4. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1 Технические задание

#### 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж информационных технологий" (СПБ ГБПОУ КИТ) Адрес юридический/ Адрес фактический :192281, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 23, корп.1, литер А ИНН 7816013254 КПП 781601001 Банковские реквизиты: л/с: 0191074 в Управлении Казначейства Комитете финансов Санкт-Петербурга р/с 03224643400000007200 к/с 40102810945370000005 БИК 014030106, Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт- Петербургу, г. Санкт-Петербург ОКПО 05236523, ОГРН 1027808003200, ОКТМО 40907000000 Тел.: (812)771-87-00 Электронный адрес: kit-aho@yandex.ru Директор ________________В.И. Ильин ЭЦП | ___________ _______________ _____________ ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № __ от «__» ______2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*

| № | Наименование услуги | Технические характеристики | Стоимость работ по контракту, руб. | Норма затрат, % | Итого сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Технический надзор за ходом выполнения работ по текущему ремонту части кровли колледжа, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.23, корп.1, лит. А | - принимать участие в передаче объекта в работу Подрядчику с последующим подписанием соответствующего акта после получения письменного уведомления от Заказчика - обеспечить в течение всего срока проведения работ на объекте технический надзор (строительный контроль) за соответствием видов, объемов выполняемых работ условиям контракта. - проводить контроль качества производства работ. Вести контроль применяемых материалов, изделий, конструкций, приборов и технологий в соответствии с требованиями нормативных актов и условий контракта. - совместно с Заказчиком вносить в журнал производства работ (общий журнал работ) свои замечания и указания о выявленных недостатках в производстве работ и отступлениях от сметной и технической документации, нарушениях требований ТУ, ГОСТ, СНиП по производству работ, с изложением конкретных требований и сроков для устранения обнаруженных отступлений, а также оформлять Акт выявленных замечаний с указанием срока на их устранение. - вести оперативный учет объемов выполненных ремонтных работ; - контролировать, совместно с Заказчиком, исполнение Подрядчиком сроков производства работ (календарного плана), установленного контрактом, при наличии факта их нарушения участвовать в составлении акта о нарушении срока выполнения работ. - осуществлять освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих Актов; - при выявлении нарушений исполнения контракта немедленно письменно уведомить Заказчика о выявленных нарушениях. - принимать участие в расследовании причин возникновения аварий на объекте. - осуществлять контроль за устранением Подрядчиком выявленных дефектов и нарушений технологии работ. - участвовать в решении возникающих в ходе выполнения работ технических вопросов (при выполнении работ, указанных в локальной смете). - контролировать выполнение всех работ, указанных в сметной документации. - в случае возникновения необходимости производства дополнительных объёмов работ участвовать в освидетельствовании и определении их объема, с составлением и подписанием соответствующего акта (при наличии решения Заказчика о внесении изменений в условия); - после выполнения всех обязательств Подрядчиком по локальной смете контракта, совместно с уполномоченными представителями Заказчика, осуществить приемку выполненных работ с подписанием соответствующего акта. - проверять наличие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование и их соответствие требованиям государственных стандартов, технических условий и проектно-сметной документации, а в случае отступления от требований, указанных в этих документах, запрещать их применение. После проверки возвращать все документы на хранение Заказчику. - в течение 2 дней после получения уведомления от Заказчика о намерении Подрядчика сдать выполненные работы, ознакомиться с представленными Подрядчиком документами и, в случае их соответствия условиям Контракта, объему фактически выполненных работ, подтвердить время и место приемки выполненных работ - в случае возникновения обоснованных претензий к предъявленным работам Исполнитель совместно с Заказчиком в присутствии Подрядчика (в случае его отсутствия, при наличии факта надлежащего уведомления о явке) составляют соответствующий акт с перечнем выявленных замечаний и разумным сроком для их устранения; - после проверки исполнительной документации, в случае отсутствия обоснованных замечаний, подписать акты формы КС-2. | 14 736 000,00 |  |  |
|  |  |  | #### Итого: |  |  |

#### Всего оказано услуг на сумму: ________________ (_________________________________) рублей 00 копейки. НДС не облагается.

#### *Техническое задание разработано на основании Прайса ____________________________________________________

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| СПб ГБПОУ КИТ | ________________ |
| ___________________ В.И. Ильин (подпись, фамилия и инициалы) ЭЦП | ____________________ (подпись, фамилия и инициалы) ЭЦП |

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается государственным контрактом в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте государственного контракта после установления цены контракта по итогам конкурсных процедур.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается государственным контрактом в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа подлежит указанию в проекте государственного контракта после установления цены государственного контракта по итогам конкурсных процедур.