КОНТРАКТ № ___-ЭМ
(выполнения работ по монтажу натяжных полотен в парящий профиль и 2х уровневую конструкцию кабинета №214, корпуса А6, по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 8)
	Санкт-Петербург     
	  «___» _____________ 2024 г.


Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса» (СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Деткова Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По поручению Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по по монтажу натяжных полотен в парящий профиль и 2х уровневую конструкцию кабинета №214, корпуса А6, по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 8 в СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса», в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Идентификационный код закупки: 242781501281178420100100020000000244.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет ________________________ руб. (____________), в том числе НДС___% (____________ рублей) (НДС не облагается
), в соответствии с Расчетом стоимости работ. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев изменения цены Контракта в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 Контракта.

2.3. Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Контракта, в том числе накладные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.4. Оплата производится Заказчиком за счет внебюджетных средств: субсидии на иные цели, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства  обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям и доходов от иной приносящей доход деятельности по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в рублях, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком АКТА ПРИЕМКИ, предусмотренного формой 0510452, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – АКТ ПРИЕМКИ) по результатам проведения экспертизы, при наличии надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

Непредставление Подрядчиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы (ненадлежащее оформленные, отсутствуют один или искажены необходимые сведения, реквизиты), либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения Подрядчика указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственность за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчику, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.5. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате в полном объеме, с момента списание денежных средств с расчетного счет Заказчика в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. 

2.8. При оплате работ за счет субсидий, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.9. Изменение цен оформляется письменным дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписываемым Сторонами.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: С момента заключения Контракта по «31» декабря 2024 года в соответствии с Техническим заданием.

3.2. Место выполнения работ: СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» по адресам: Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 8 лит. А.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения работ, а также всю необходимую информацию и документы для выполнения Контракта в срок, необходимый для надлежащего исполнения настоящего Контракта. 
4.1.2. Обеспечить своевременный прием и оплату выполненных работ в сроки и по ценам, установленным настоящим Контрактом, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать исправления работ или отказаться от исполнения Контракта.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных Контрактом.

4.2.2. Контролировать выполнение работ Подрядчиком, запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.2.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.2.4. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, или работ с отчетными и финансовыми документами, оформленными ненадлежащим образом; требовать устранения недостатков либо повторного выполнения работ в случае их несоответствия условиям Контракта, а также выплаты неустойки.  
4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Обеспечить выполнение работ надлежащего качества в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Контракту) в месте, сроках, объемах и по цене настоящего Контракта.
4.3.2. Соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ. 

До начала выполнения работ командированный персонал обязан пройти вводный инструктаж по охране труда на территории Заказчика. 

4.3.3. Привлекать субподрядчиков по Контракту только с письменного предварительного согласия Заказчика.

4.3.4. Нести материальную ответственность за непреднамеренный ущерб имуществу Заказчика.

4.3.5. В течении 5 (Пяти)рабочих дней после окончания работ, отчитываться перед Заказчиком за выполненные работы с предоставлением следующих отчетных и финансовых документов: 
- счет;
-  АКТ ПРИЕМКИ
-счет-фактура
 (по наименованию, единице измерения и цене полностью соответствующие Приложениям к Контракту) за отчетный период/универсальный передаточный документ 
; 
4.3.6. Устранить все недостатки при выполнении работ, указанные ему Заказчиком без дополнительной оплаты в согласованные с Заказчиком сроки.
4.3.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.3.8. Письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения условий Контракта.

4.3.9. Выполнять работы персоналом соответствующей квалификации, предоставив Заказчику до начала выполнения работ список допущенного персонала. В случае изменения списка – уведомить об этом Заказчика, предоставив обновленный список.

4.3.10. Для соблюдения пропускного режима, действующего на территории Заказчика, до начала выполнения работ предоставить список задействованного автотранспорта. 

4.3.11. Нести ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту в порядке и на условиях, установленных соответствующим пунктом Контракта.

4.3.12. Выполнять работы на основании лицензии и иной разрешительной документации указанной в технического  задании (Приложение № 2 к Контракту) .
4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать приемки выполненных работ надлежащего качества, соответствующих условиям Контракта.

4.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта он соответствует требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона:

4.5.1. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4.5.2.неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.5.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4.5.4. отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.5.5. участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.5.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;


4.5.7.  участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

4.5.7.1. участник закупки не является иностранным агентом;

4.5.8. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.6. Подрядчика гарантирует, что на момент заключения Контракта:

Не находится (отсутствует информация) в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 № 44-ФЗ, а так же не включен в реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и(или) мер ограниченного характера политических или экономических санкций или мер ограничительного характера (пп «б» п 1 Постановления №2571).

4.7. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемка и сдача выполненных работ производится ответственными представителями Подрядчика и Заказчика и оформляется  АКТ ПРИЕМКИ.

5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами. Срок приемки составляет в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком АКТ ПРИЕМКИ.

5.3. При отсутствии претензий Заказчик подписывает АКТ ПРИЕМКИ по результатам экспертизы.

5.4. В случае если по результатам экспертизы установлены недостатки в выполненных работах, составляется акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте (мотивированном отказе).

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

5.6. Исправление недостатков, замечаний осуществляется Подрядчиком за его счет и не может рассматриваться как увеличение общего объема работ либо дополнительный вид работ по Контракту.

5.7. Заказчик вправе (в том числе в случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия выполненных работ требованиям, установленным Контрактом) привлекать независимых экспертов, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Представители Заказчика должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций. Срок приемки работ Заказчиком в таком случае составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения независимых экспертов, экспертных организаций.
5.8. Услуга считается оказанной с даты подписания АКТ ПРИЕМКИ.

5.9. Стороны подтверждают взаимное согласие на возможность использования электронного документооборота при выставлении и получении счетов, а также первичных учетных документов (в том числе универсальных передаточных документов или счетов-фактур, актов приемки и актов сверки расчетов) подписанных электронной подписью с использованием телекоммуникационных каналов связи, в рамках исполнения обязательств по контракту.

Оформление и обмен документами о приемке товара/работ/услуг в форме бумажных или электронных документов осуществляется с учетом действующего законодательства.  

6. требование ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Работы, оказываемые по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом.

6.2. Работы, не соответствующие вышеизложенным требованиям, считаются не оказанными и оплате не подлежат.

6.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ Подрядчиком устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания Заказчиком АКТ ПРИЕМКИ.

6.4. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств. 

6.5. Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации или другой нормативной документации на выполняемые работы.

6.6. Выполняемые работ должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон и
иные последствия нарушения обязательств
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом  и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
7.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), и устанавливается в размере 1 000,00 руб.   
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), в случае если Подрядчиком не произведено перечисление на счет Заказчика начисленной неустойки в сроки, указанные в претензии.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.10. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере 1 000,00 руб.  
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.15. В случае нарушения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. 

9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия направляется по электронной почте (или по факсу) и одновременно высылается по почте письмом с уведомлением о вручении (или передается под роспись представителю другой Стороны). Датой получения претензии считается ранняя из следующих дат: дата входящего номера, или дата получения претензии представителем другой Стороны, или дата получения письма на почте.
9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

Ответ на претензию направляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.1.1 Контракта.

9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в пункте 9.2 настоящего Контракта.

9.2. Споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует до «31» декабря 2024г., а в части осуществления взаиморасчетов, гарантийных обязательств по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 7 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
10.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде, в бумажной или электронной форме и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту. Стороны пришли к соглашению о том, что использование при заключении и исполнении контракта настоящего контракта квалифицированной электронной подписи приравнивается к собственноручной подписи.
10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае изменения потребности у Заказчика, расторжение Контракта осуществляется по соглашению сторон.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о Контрактной системе.

10.5. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о Контрактной системе.

10.6. При оплате работ за счет субсидий, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. В случае изменения юридического или фактического адреса, или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемых событий. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде электронного и почтового направления по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

11.2. Уведомление считается доставленным после подтверждения о получении одной из Сторон.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Обязательства по Контракту считаются исполненными Исполнителем после подписания Сторонами АКТ ПРИЕМКИ.
13.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон.

13.4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта – начальник технического отдела Большаков Сергей Геннадьевич.
13.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Расчет стоимости работ;
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – АКТ ПРИЕМКИ (по форме 0510452).
14. Юридические адреса и подписи сторон
	«Заказчик»

СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса»
191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 8, лит. А

Тел/факс: (812) 506-06-06

rauhfus@zdrav.spb.ru, s.bondarevsky@rauhfus.ru
ИНН 7815012811 КПП 784201001

р/с 03224643400000007200  


Северо-Западное ГУ банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

Счет банка 40102810945370000005

Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса» л/с 0151115)

ОГРН 1037843058153 ОКТМО 40911000   

ОКПО 20502554

Дата постановки на учет в налоговом органе: 01.07.2003
	«Подрядчик»

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

Тел/факс: 

ИНН / КПП

р/с

Банк

к/с

БИК 

ОГРН / ОКПО 
ОКАТО / ОКТМО

Дата постановки на учет в налоговом органе: 
e-mail:




	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный врач

СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса»

________________ В.Ю. Детков
Подписано ЭЦП

	_______________ /______________________/ 

Подписано ЭЦП
         


Приложение № 1

к Контракту № __-ЭМ 

от «___» _________ 2024 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб., в т.ч. НДС, НДС не облагается

	Стоимость, в т.ч. НДС, руб., НДС не облагается


	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Цена Контракта составляет _________ руб. (_________________), в том числе НДС, НДС не облагается

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный врач

СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса»

________________ В.Ю. Детков

Подписано ЭЦП

	_______________ /______________________/ 

Подписано ЭЦП
         


Приложение № 2

к Контракту № __-ЭМ 

от «___» _________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по монтажу натяжных полотен в парящий профиль и 2х уровневую конструкцию кабинета №214, корпуса А6, по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 8, в 2024 году

Раздел 1. Общие положения.
1.1. Объект закупки: выполнение работ по монтажу натяжных полотен в парящий профиль и 2х уровневую конструкцию кабинета №214, корпуса А6, по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 8 (далее – работы).

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида продукции, соответствующий предмету настоящей закупки: 43.39.19.190 «Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки».

1.3. Местом выполнения работ является: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 8.

1.4. Сроки выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта сторонами. 

1.5. Порядок выполнения работ: Работы выполняются: с понедельника по четверг в период с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. Выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 18:00, по согласованию с Заказчиком. Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 17:00 с послеобеденным перерывом с 13:00 до 15:00.

1.6. Подрядчик выполняет работы в соответствии со Сметным расчетом (Приложение №1 к Техническому заданию). 

Раздел 2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. До начала выполнения работ подписывается с Заказчиком акт передачи Объекта в работу.

2.2. Работы выполняются в условиях действующего учреждения здравоохранения без прекращения его функционирования. Выполнение Работ не должно препятствовать и не создавать неудобства в работе людей, посетителей и пациентов, находящихся в здании, и не должны представлять угрозу их жизни и здоровью.

2.3. Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

2.4. Подрядчик обязан при осуществлении ремонтных работ и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).

2.5. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по контракту субподрядные организации, уведомляя об этом заказчика, оставаясь ответственным перед заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по контракту. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.

Подрядчик до начала выполнения работ должен доставить по адресу Заказчика товары при выполнении закупаемых работ, а также осуществить их разгрузку. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество используемый товаров, при выполнении закупаемых работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения) должны быть переданы Заказчику в момент завершения работ после подписания акта приема-передачи.

2.6. Качество и безопасность работ и товаров должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов).

В срок не более 1(одного) календарного дня с даты заключения Контракта, подготовить и передать Заказчику в надлежаще заверенных копиях следующие документы:

- Подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью список сотрудников и техники Подрядчика, принимающих участие в работах.

- Заверенные надлежащим образом копии протоколов о проверке знаний по электробезопасности сотрудников Подрядчика, принимающих участие в электромонтажных работах.

2.7. Качество работ, а также материалов должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 672-ст;

- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1097-ст.;

- ГОСТ 34332.3-2021 Безопасность функциональная систем связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам", введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.05.2021 N 476-ст.;

- ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 N 791-ст.;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8", утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150.;
И иным нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и регулирующими порядок выполнения работ, являющихся предметом закупки.

В случае, если один из перечисленных в конкурсной документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

2.8. При выполнении работ по демонтажу элементов пожарной безопасности, включая демонтаж пожарных датчиков, Подрядчик должен обладать лицензий в соответствии Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" или вправе привлечь субподрядчика (соисполнителя) с соответствующей лицензией.
2.9. При выполнении работ, Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность выполнения работ для жизни, здоровья людей и окружающей среды, транспортировка и утилизация мусора. Подрядчик должен исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, представителя строительного контроля (надзора), которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и иных инженерных сетей на участке выполнения работ. Подрядчик несёт ответственность за квалификацию сотрудников, привлечённых для выполнения работ.

2.10. При выполнении работ Подрядчик несет полную материальную ответственность за причиненный ущерб имуществу Заказчика.

2.11. Заказчик не предоставляет Подрядчику инструменты, строительные материалы, оборудование, специализированную технику, необходимые для выполнения работ, а также место для их хранения.

2.12. Все содержащиеся в техническом задании (проектно-сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства

2.13. Подрядчик отвечает за недостатки товара, используемого на строительной площадке, даже если указанные недостатки не были обнаружены при приемке товара. Если качество товара не соответствует требованиям, либо товар непригоден для использования при выполнении работ, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан: приобрести за свой счет новый товар взамен непригодного; устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в используемый товаре; компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового товара взамен непригодного.

2.14. За 2 (два) рабочих дня до сдачи результатов работ Подрядчик производит окончательную уборку строительного мусора, в том числе разборку и вывоз временных конструкций, а также проводит комплексную уборку помещения.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

3.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 1 год (12 месяцев) с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.  

3.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

3.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

3.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока. 

3.6 Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет 1 год (12 месяцев) с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

3.7. Недостатки фиксируются в период гарантийного срока в рекламационном акте, составленном в соответствии с п. 6.5. контракта.

3.8. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

3.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.  

Раздел 4. Требования к порядку сдачи и приемки выполненных работ

4.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ (по каждому этапу). Приемка работ осуществляется в течение 5 рабочих дней. 

4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом (по каждому этапу), в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик проводит экспертизу своими силами.
4.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ (по каждому этапу), передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к выполненным работам: 

-акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -акты скрытых работ; 

-техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в локальной смете); 

- Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в локальной смете);

- при необходимости: гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке используемого товара; (при наличии оборудования в локальной смете);

4.4. Экспертизу результатов выполненных работ (по каждому этапу) проводится в течение 5 рабочих дней. В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ (по каждому этапу) путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.5. При обнаружении, в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ (по каждому этапу) недостатков в выполненной работе, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части. 

4.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 4.2.- 4.5 настоящего раздела.

4.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному рекламационному акту.

4.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные разделом 5 Контракта. 

Раздел 5.  Перечень приложений к техническому заданию, 
являющихся его неотъемлемой частью.

Приложение № 2 Локальный сметный расчет приложен отдельным файлом.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный врач

СПб ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса»

________________ В.Ю. Детков

Подписано ЭЦП

	_______________ /______________________/ 

Подписано ЭЦП
         


� В случае работы Подрядчика по упрощенной системе налогообложения.


� В случае работы Подрядчика по упрощенной системе налогообложения.


� Либо УПД в зависимости от хозяйственной отчетности Подрядчика.


�	В случае работы Подрядчика по упрощенной системе налогообложения.


�	В случае работы Подрядчика по упрощенной системе налогообложения.


    �	 В случае работы Подрядчика по упрощенной системе налогообложения. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость.





11

