ДОГОВОР № __________

Санкт-Петербург               	                                                           ___________2024г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Приморского  района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Петровой Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съемка) территории ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга.

Объект: 197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.57, корус2, литер А; 197372, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.49, корпус 3, литер А.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора,  собственными силами и средствами в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к договору).

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную договором цену.

# 2. Сроки выполнения работ

2.1. Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.

2.2. Начало работ – со дня подписания акта передачи заказчиком ИРД Подрядчику;

Окончание работ – 30 ноября 2024 года.

2.3. Датой фактического окончания  работ по договору является  дата  подписания сторонами акта сдачи-приемки  комплекса работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Стороны обязаны:

3.1.1. Извещать друг друга в кратчайшие сроки (не позже 5 рабочих дней) об изменении своего адреса (места нахождения), банковских реквизитов, номеров телефонов (телефаксов).

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить в срок, установленный настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество.

3.2.2. Предоставлять Заказчику Акты сдачи – приемки выполненных работ.

3.3. Обязанности Заказчика

3.3.1.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику всю необходимую исходно-разрешительную документацию (ИРД), которая потребуется в ходе выполнения работ.

3.3.2.Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.3.3.Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможно, то Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему договору определяется локальными сметными расчетами (Приложение №2 к договору) и составляет ________ руб. ___ коп. (____________________), с учетом НДС __________/НДС не облагается.  Эта сумма является твердой и пересмотру не подлежит.

4.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.4. Заказчик производит оплату по факту выполнения работ согласно выставленному счету на основании подписанного двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1.По завершении всех работ по договору Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ к сдаче.

5.2.Заказчик в срок не позднее 5 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.

5.3.При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Подрядчика и подписанный Заказчиком рекламационный акт подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

5.4.Датой окончания выполняемых  работ Заказчику считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5.Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.

5.6.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно.

# 6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.2. Ответственность Подрядчика:

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

6.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено Заказчиком, в порядке, предусмотренном  настоящего Контракта

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

7.2.Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно после того, как стало известно о возникновении данных обстоятельств, уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

7.3.Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, каждая их Сторон имеет право на досрочное расторжение договора. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. Урегулирование споров

8.1.Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров.

8.2.Срок рассмотрения предъявленной претензии – 5 (пять) календарных дней от даты ее получения.

8.3.В случае если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4.В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по договору. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю  другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.

9. Заключительные положения

9.1.Договор  вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2.Изменения в договор могут быть внесены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору в случае, если это не противоречит действующему законодательству.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в одностороннем порядке, по основаниям и порядке предусмотренным  действующим  законодательством.

9.4.При расторжении договора по соглашению Сторон либо прекращения его действия в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме фактически выполненных и принятых Заказчиком работ.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6.В вопросах, не урегулированных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

| 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Юрид.адрес: 197372, Санкт-Петербург, Пр. Богатырский, дом 57, корпус 2, литер А Факт. Адрес: 197082, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.60, к.5, лит А Тел. 308-40-51 ИНН/КПП 7814383411/781401001 Банковские реквизиты: лицевой счет № 0641158 в Комитете финансов Санкт-Петербурга БИК 014030106, р/с 03224643400000007200, к/с 40102810945370000005 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу |  |
| Заведующий ГДОУ детский сад №77 Приморского района Санкт-Петербурга _________________ ПетроваН.Г. Подписано ЭЦП | _________________/__________/ Подписано ЭЦП |  |

Приложение №1

к договору №_____________ от __________ 2024

Техническое задание

Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съемка) территории ГБДОУ детский сад №77 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.57, к.2, литер А; г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.49, к.3, литер А.

| 1.Наименование объекта | ГБДОУ детский сад №77 |
| --- | --- |
| 2.Место расположение | г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.57, к.2, литер А; г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.49, к.3, литер А. |
| 3.Виды работ | Инженерно-геодезические изыскания |
| 4.Вид градостроительной деятельности | Капитальный ремонт |
| 5.Очередность и сроки выполнения работы | В соответствии с Договором |
| 6.Нормативная правовая и методическая база | 1.Для разработки документации использовать нормативно-технические документы в соответствии с действующим законодательством,в том числе: - СП47.13330.2016«СНиП11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства.Основные положения»; - СП11-104-97.Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. — М.: Госстрой России, 2001; - Условные знаки для топографических планов г. Ленинграда и его пригородов масштабов 1:500 и 1:200. — Л.: Трест ГРИИ, 1973; - Классификатор топографической информации, отображаемой на планах масштаба 1:500. — СПб.: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, 2017. - ГКИНП02-033-82.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,1:2000,1:1000и1:500; - Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций; - ГКИНП(ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАССиGPS; 2. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент без опасности зданий и сооружений» (утв.Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012№1047-р). 3. Документация, представленная в результате выполнения работ по предмету настоящего задания должна учитывать требования: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданийи сооружений»; - Технических регламентов, строительных норм и правил, сводовправил, санитарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов; - Иных нормативных правовых актов, применение которых обусловлено наличием в границах территории объектов, являющихся предметом регулирования указанных актов. |
| 7.Требования к составу, точности, надежности, достоверности и обеспеченности исходными данными | Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2016, СП11-104-97, Градостроительного кодекса РФ и других действующих нормативных документов. |
| 8.Система координат и высот | Инженерные изыскания выполнить в местной системе координат МСК-1964 и в Балтийской системе высот 1977 г. |
| 9.Состав,содержание и виды работ | 1.Состав, объем инженерных изысканий и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов и программой инженерных изысканий. 2.Подготовка программы инженерно-геодезических изысканий,сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет выполняются силами исполнителя самостоятельно. В течении 5 календарных дней после подписания договора разработать и согласовать с Заказчиком программу инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для подготовки документации по проектированию строительства. 3.Инженерно-геодезические изыскания, подлежащие выполнению: - топографическая съемка территории в масштабе 1:500 с подземными нженерными сооружениями; - создание цифрового векторного топографического плана территории съемки с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате*.dwg; - создание графической копии совмещенного топографического плана территории съемки в масштабе 1:500 на бумаге; - создание экспликаций колодцев в границах участка съемки в электронном виде в формате XLS; - согласование и внесение результатов новой съемки в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ОПС КГА); - составление технического отчета в электронном и печатном виде. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям должен быть выполнен в объеме, необходимом для разработки проектной документации. Приложения к техническому отчету должны содержать: данные о метрологической аттестации средств измерений; уведомление на производство работ; документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания. |
| 10.Требования к согласованию документации | 1.Результаты изысканий согласовать со всеми заинтересованными организациями, в том числе в ОПС КГА. 2.Получить и представить Заказчику предварительную выдачу архивных материалов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения материалов в ОПС КГА. 3.При необходимости выполнить согласование местоположения и полноты инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями (или) их владельцами в объеме необходимом для сдачи топографического плана в ОПС КГА (вновь проложенные, переустроенные сети или при расхождении полевых данных с архивным материалом и схемами, предоставленными балансодержателем). 4.Результаты согласований представить непосредственно на топографических планах и в ведомости согласований. |
| 11.Дополнительные требования | 1.При возникновении замечаний к программе инженерно-геодезических изысканий от Заказчика устранить их в течении 2-х дней. 2.Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении документации Заказчиком в установленном им порядке, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию, вносить в материалы инженерных изысканий по результатам их рассмотрения изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. 3.Исполнитель работ по изысканиям за свой счет и своими силами выполняет работы по получению разрешений на производство работ, регистрацию разрешения в администрациях, согласованию и получению соответствующих разрешений во всех заинтересованных организациях. 4.По требованию Заказчика может представляться промежуточная информация, необходимая для принятия оперативных решений по уточнению изменению проектных и планировочных решений. 5.Изменения вида, объемов и сроков выполнения инженерных изысканий должны оформляться в виде нового задания или дополнения к заданию. 6.Состав инженерных изысканий, объемы, методики и технологии работ, необходимые и достаточные для выполнения задания, определяет и обосновывает исполнитель инженерных изысканий в программе выполнения инженерных изысканий. |
| 12.Перечень материалов, выдаваемых заказчику по завершении работ: | 1.Цифровой векторный топографический план с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате DWG на диске (1 шт.); 2.Копия совмещенного топографического плана в масштабе 1:500 на бумаге (1 экз.); 3.Экспликации колодцев подземных инженерных сооружений в электронном виде в формате XLS на диске (1 шт.); 4.Технический отчет в отпечатанном виде (1 экз.) и в электронном виде на диске (1 шт.) |
| 13.Требования к передаче материалов и программному обеспечению | 1.По результатам выполнения работ должен быть представлен отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий, выполненный в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и выпущенный в количестве 2(двух) экземпляров на бумажном носителе и в 1(одного) экземпляра на электронномносителе (CD/DVDдиски) в формате PDF и в формате, допускающем редактирование-*.doc,*.xls,*.dwgит.д. 2.Структура электронного документа должна соответствовать бумажной копии. При передаче документации в электронном виде должна быть обеспечена возможность распечатки документа без дополнительных надстроек применяемого программного обеспечения. 3.Графические материалы в электронном формате должны быть выполнены в формате*.dwg(*.dxf) версии Auto CAD<2010 ивформате*.pdf. Все объекты в графическом материале должны быть размещены в определенных слоях, предусмотренных Комитетом по градостроительству и архитектуре. На оформленных топографических планах должны быть указаны масштабы, система координат, нанесена координатная сетка,указано направление на север. Так же корректно должны быть ориентированы условные знаки. |
| 14.Требования к подрядной организации | Наличие допуска к выполнению работ, предусмотренных настоящим Заданием. |

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

________________/Н.Г. Петрова/                                               _________________ /___________/

Подписано ЭЦП                                                                            Подписано ЭЦП

Приложение №2

к договору №____________ от __________ 2024

Локальная смета № 1

| Наименование объекта изысканий:; На инженерно-геодезические изыскания (топографическая съёмка) территории ГБДОУ детский сад №77 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 57 корпус 2. литер А.. № пп.; Наименование работ и затрат; Ед. измерения; Кол-во; Обоснование стоимости; Расчет стоимости; Стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Раздел; Полевые работы. 1.1; Выдача во временное пользование материалов топографических съемок; планшет, трапеция; 2; Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 9, Таблица 81. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства п.1 A=235 руб; Количество = 2 (планшет, трапеция); Полный комплекс работ (100%): 235 руб * 2 * 5.96; 2 801. Коэффициенты. инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на инж.из.; Ктек = 5.96 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09. 1.2; Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная; 1 га; 0.687; Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2 A=3284 руб; Количество = 0.687 (1 га); Полный комплекс работ (100%): 3284 руб * 0.687 * 5.96 * 1.2 * 1.55 * 1.3; 32 513. Коэффициенты. инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на инж.из.; Ктек = 5.96 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09. Стоимость полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений). Масштаб съемки 1:500. Ширина полосы (независимо от площади) до 70 м; K1 = 1.2 Гл.2, Таблица 10 п.1 (Ценообразующий). Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях; K2 = 1.55 Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий). При производстве детального обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, с составлением эскизов и разрезов опор и узлов применяется коэффициент; K3 = 1.3 Прим. к табл.9 п.5 (Ценообразующий). 1.3; Итого Полевые работы:; 35 314. 1.4; Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных; СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 14); Коэф - т 0.85 от п.1.3; 30 017. 1.5; Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб; СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 9 Таблица 4); 8.75% от п.1.4; 2 626. 1.6; Итого; Сумма от п.1.4 - 1.5; 32 643. 1.7; Расходы по организации и ликвидации работ; СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13); 6.0% от п.1.6; 1 959. 1.8; Всего Полевые работы:; Сумма от п.1.6-1.7; 34 602. 2; Раздел; Камеральные работы. 2.1; Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная; 1 га; 0.687; Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2 A=1067 руб; Количество = 0.687 (1 га); Полный комплекс работ (100%): 1067 руб * 0.687 * 5.96; 4 369. Коэффициенты. инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на инж.из.; Ктек = 5.96 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09. 2.2; Итого Камеральные работы:; 4 369. 2.3; Расходы, связанные с выполнением картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах - на бумажном носителе и в электронном виде; СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 15); Коэф - т 1.75 от п.2.1; 7 646. 2.4; Всего Камеральные работы:; Сумма от п.2.3; 7 646. 3; Итого по смете:; 42 248. 4; НДС; 20% от п.3; 8 450. 5; Всего по смете:; Сумма от п.3-4; 50 698. Локальная смета № 2 |
| --- |
| Наименование объекта изысканий: |  | На инженерно-геодезические изыскания (топографическая съёмка) территории ГБДОУ детский сад №77 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 49, корпус 3. литер А. |  |  |  |  |
| № пп. | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Раздел |  |  | Полевые работы |  |  |
| 1.1 | Выдача во временное пользование материалов топографических съемок | планшет, трапеция | 2 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть II, Глава 9, Таблица 81. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства п.1 A=235 руб; Количество = 2 (планшет, трапеция) | Полный комплекс работ (100%): 235 руб * 2 * 5.96 | 2 801 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на инж.из. |  |  | Ктек = 5.96 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09 |  |  |
| 1.2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная | 1 га | 0.755 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2 A=3284 руб; Количество = 0.755 (1 га) | Полный комплекс работ (100%): 3284 руб * 0.755 * 5.96 * 1.2 * 1.55 * 1.3 | 35 732 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на инж.из. |  |  | Ктек = 5.96 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09 |  |  |
|  | Стоимость полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений). Масштаб съемки 1:500. Ширина полосы (независимо от площади) до 70 м |  |  | K1 = 1.2 Гл.2, Таблица 10 п.1 (Ценообразующий) |  |  |
|  | Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях |  |  | K2 = 1.55 Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий) |  |  |
|  | При производстве детального обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, с составлением эскизов и разрезов опор и узлов применяется коэффициент |  |  | K3 = 1.3 Прим. к табл.9 п.5 (Ценообразующий) |  |  |
| 1.3 | Итого Полевые работы: |  |  |  |  | 38 533 |
| 1.4 | Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 14) | Коэф - т 0.85 от п.1.3 | 32 753 |
| 1.5 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 9 Таблица 4) | 8.75% от п.1.4 | 2 866 |
| 1.6 | Итого |  |  |  | Сумма от п.1.4 - 1.5 | 35 619 |
| 1.7 | Расходы по организации и ликвидации работ |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13) | 6.0% от п.1.6 | 2 137 |
| 1.8 | Всего Полевые работы: |  |  |  | Сумма от п.1.6-1.7 | 37 756 |
| 2 | Раздел |  |  | Камеральные работы |  |  |
| 2.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная | 1 га | 0.755 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2 A=1067 руб; Количество = 0.755 (1 га) | Полный комплекс работ (100%): 1067 руб * 0.755 * 5.96 | 4 801 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  | инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на инж.из. |  |  | Ктек = 5.96 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09 |  |  |
| 2.2 | Итого Камеральные работы: |  |  |  |  | 4 801 |
| 2.3 | Расходы, связанные с выполнением картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах - на бумажном носителе и в электронном виде |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 15) | Коэф - т 1.75 от п.2.1 | 8 402 |
| 2.4 | Всего Камеральные работы: |  |  |  | Сумма от п.2.3 | 8 402 |
| 3 | Итого по смете: |  |  |  |  | 46 158 |
| 4 | НДС |  |  |  | 20% от п.3 | 9 231,60 |
| 5 | Всего по смете: |  |  |  | Сумма от п.3-4 | 55 389,60 |

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

________________/Н.Г. Петрова/                                               _________________ /______________/

Подписано ЭЦП                                                                                       Подписано ЭЦП