КОНТРАКТ №

Санкт-Петербург							    ________________2024.

#### 1. Преамбула контракта.

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 375 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в директора Карповой Марины Александровны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _________, именуемое   (-ый) в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ________ , с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой контракт .

2. Предмет контракта.

2.1. По контракту Подрядчик обязуется выполнить работ по текущему ремонту помещений (- оконных блоков -) в здании ГБОУ школа №375 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 19, литер А. (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить его своевременную оплату.

2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальной сметой (приложение № 1 к контракту), а также в соответствии с условиями контракта, определяющими сроки их выполнения.

#### 3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

3.1.2. требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

3.1.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

3.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.1.5. отказаться от принятия и оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям контракта;

3.1.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;

3.1.7. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки и (или) без обращения в суд удержать сумму неустойки с внесенной денежной суммы в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, в порядке ст. 410 ГК РФ;

3.1.8. для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек;

3.1.9. если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации;

3.1.10. осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.1.11. при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. принять поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;

3.2.2. оплатить поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.

3.2.3. предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 5.1. контракта.

3.2.4. проверить соответствие данных отчетных, транспортных, расчетных, финансовых и сопроводительных документов условиям контракта по количеству, цене и другим условиям контракта.

3.2.5. провести экспертизу в части соответствия предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в порядке, установленном контрактом.

3.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе:

3.3.1. требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика;

3.3.2. требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту;

3.3.3. уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика;

3.3.4. в ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с п. 11.4. контракта.

3.3.5. привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.

3.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан:

3.4.1. поставить товары, выполнить работы или оказать услуги, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом;

3.4.2. исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;

3.4.3. передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом;

3.4.4. представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;

3.4.5. согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

3.4.6. соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с исполнением обязательств по контракту;

3.4.7. незамедлительно уведомлять заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности;

3.4.8. принять от Заказчика объект, указанный в п. 5.1. контракта, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту;

3.4.9. выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических норм;

3.4.10. выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей; обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения;

3.4.11. при выполнении работ поставлять на строительную площадку необходимые товары, оборудование, изделия, конструкции (далее поставляемый товар), строительную технику, а также осуществлять их приёмку, разгрузку и складирование и обеспечивать сохранность. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество поставляемых товаров, изделий и конструкций; по требованию Заказчика представлять ему все эти документы заблаговременно (в разумные сроки), позволяя осуществить проверку качества поставляемых товаров и оборудования до момента применения их в работе;

3.4.12. немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок;

3.4.13. обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

3.4.14. обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставленных материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

3.4.15. постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ;

3.4.16. после сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество;

3.4.17. вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил. В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику;

3.4.18. обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

3.4.19. выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, поставленного при выполнении работ, в том числе:

- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;

- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

3.4.20. возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от сметы;

3.4.21. незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика(-ов);

3.4.22. назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ;

3.4.23. при возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом 3.4.24. настоящего контракта.

3.4.24. в случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):

1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;

2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;

3) иными способами.

В соответствии с пунктом 5 Методических материалов к территориальной сметно-нормативной базе «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 №196-р, введенной в действие с 01.12.2015, в территориальных единичных расценках учтена стоимости электрической энергии и воды от постоянных источников снабжения. Сумма возмещения затрат Подрядчиком не может превышать лимит, установленный территориальными единичными расценками в локальных сметах Заказчика (Приложение № 1 к контракту).

3.4.25. Сертификаты или копии сертификатов на поставленные при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

3.5. Стороны вправе при осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ, за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма оформляемого документа.

3.6. Стороны обязуются:

3.6.1. в случае изменения наименования юридического лица заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц;

3.6.2. в случае изменения у Подрядчика фамилии и (или) имени и (или) отчества гражданина (физического лица) зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

3.6.3. в случае изменения у Подрядчика фамилии и (или) имени и (или) отчества гражданина (физического лица) не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента государственной регистрации акта гражданского состояния о перемени имени;

3.6.4. провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта;

3.6.5. сообщать действующие адреса электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3.6.6. по требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

#### 4. Цена контракта, цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракт, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты товара, работ или услуг),  обеспечение исполнение контракта.

#### 4.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ с учетом коэффициента пересчета К=__ составляет ______,  НДС_________ , согласно Приложению № 1 контракта, являющемуся неотъемлемой частью контракта

#### 4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта                                                                                                                                                                        4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.                                 4.3. В стоимость контракта включены все расходы, в том числе транспортные расходы, на погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, расходы на материалы и оборудование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.                                                                                                                                                   4.4. Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

#### 4.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в безналичной форме за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга и (или) поступлений от иной приносящей доход деятельности. Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанные Сторонами, счет, счет-фактура. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документов. Авансирование не предусмотрено.

#### 4.5.1.Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями за счет целевой статьи, предусмотренной в приложении к Закону Санкт-Петербурга  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», СГЗ, собственные доходы; код вида расходов 244; код фонда «00»;  КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

4.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

#### 5. Порядок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д.19, литера А.

5.2. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с 28.10.2024

Окончания выполнения работ: не позднее 04.11.2024.

5.4. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборником ГЭСН по видам, указанным в локальной смете (приложение № 1 к контракту).

5.5. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в локальной смете (приложение № 1 к контракту).

5.6. Сертификаты или копии сертификатов на поставленные при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

5.7. Поставленные при производстве работ товары (материалы) (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

5.8. Поставленные при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.9. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), поставленных при выполнении работ, должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической и методической документации, в том числе:

- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;

- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

5.10. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть» 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

#### 6. Условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, включая проведение в соответствии с Законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

#### 6.1. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» (далее – Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района») осуществлять технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, путем заключения договора об оказании услуг технического надзора. СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями договора об оказании услуг технического надзора (далее – Договор).

#### Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

#### 6.2. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» совместно с представителем Подрядчика оформляют акт  о приемке объекта в эксплуатацию после выполненных ремонтных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика, в том числе материалов, получаемых от разборки старых конструкций и демонтажа оборудования, в соответствии с ВСН 39-83(р).

#### 6..3. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте.

#### 6.4. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» в рамках Договора имеет право с составлением соответствующего акта:

#### - в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;

#### - приостанавливать выполнение работ, если они выполняются с нарушениями требований ГОСТ, СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;

#### - не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

#### 6.5. Проверка выполненных Подрядчиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.

#### Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта, заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.

#### 6.6. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» в ходе приемки работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.

#### Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

#### 6.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

#### 6.8. По завершении выполнения работ Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до истечения срока окончания выполнения работ, установленного п. 3.2. Контракта  обязан передать в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» исполнительную документацию.

#### 6.9. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» в течение 5 рабочих дней со дня получения исполнительной документации проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их, включая акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, и передает Подрядчику.

#### 6.10. Срок проведения проверки выполненных работ Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» составляет 5 (пять) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

#### 6.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

#### 6.12. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» несоответствия сведений об объемах, содержании им стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района» уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

#### 6.13. По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт приемки объекта в эксплуатацию после выполненных ремонтных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского района», справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

#### В случае допущенных ошибок, описок в документах бухгалтерской отчетности, Подрядчик обязан осуществить передачу должных документов не позднее 2-х рабочих дней с даты обнаружения ошибок Заказчиком и уведомления об этом Подрядчика.

#### 6.14. По завершению приемки сторонами выполненных ремонтных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, направляет Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

#### 6.15. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

#### 7. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

- за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом), устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

- в случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

- ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы или услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

- ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях, установленных соответствующим пунктом контракта;

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не предусмотрено.

#### 9. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта, возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.

  - Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок подписанного контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее, чем по 31 декабря 2024 г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств Сторон, за исключением обязательств Заказчика оплатить выполненные и принятые работы, обязательств Сторон, возникших вследствие нарушений условий контракта, гарантийных обязательств Подрядчика.

  - Начало обязательств Заказчика по финансированию надлежаще исполненных Подрядчиком обязательств по контракту наступает не ранее регистрации контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы объема работ, но не более чем на десять процентов цены контракта.

9.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренного контрактом.

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на основании решения Правительства Санкт-Петербурга.

9.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключённых Заказчиком.

9.6. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью контракта.

9.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

9.8. В одностороннем порядке контракт расторгается в случаях, предусмотренных:

- положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими правоотношения сторон.

9.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если:

- Подрядчик в течение 10 дней после подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ не приступил к их выполнению;

- отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- Подрядчик неоднократно нарушил условия настоящего контракта;

- Подрядчик привлек иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

- Подрядчик не устранил выявленные Заказчиком нарушения условий контракта в ходе исполнения контракта.

9.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 
Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.11. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта.

9.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.20. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.21. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

#### 10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

10.2. При наступлении указанных в п. 10.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

#### 11. Прочие условия.

11.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.3. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF (Portable Document Format).

11.4. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

11.5. Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

11.6. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

#### 12. Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

#### 13. Приложения.

13.1. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Локальный сметный расчет;

#### 14. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон.

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 375 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга Адрес:198332, Санкт-Петербург, пр.Кузнецова, д.19, литер А , Тел. (812) 742-95-92, Факс (812) 745-23-00 ИНН 7807024549, КПП 780701001, Лицевой счет в Комитете финансов: 0551044, ОКПО 44325878, ОКОГУ 23280, ОГРН 1027804605080 school_375@mail.ru Директор ГБОУ школы №375 ___________________ /М.А.Карпова/ | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

Положения федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 настоящего федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случаях, предусмотренных ч. 8 статьи 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения контракта, если до заключения контракта Заказчику предоставлена информация в соответствии с ч. 8.1. статьи 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При упрощенной системе налогообложения НДС не облагается, счет фактура не требуется.