ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ     № _______

ИКЗ ___________________________

Санкт-Петербург                                                                               «____» ___________2024 г.

# Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление благоустройства Пушкинского района» (СПб ГКУ «Управление благоустройства Пушкинского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шачневой Оксаны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,                                      и ________________________________________________, в лице  ___________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о  нижеследующем:

# 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по осуществлению технического надзора (далее – Услуги) за выполнением работ по устройству сетей наружного освещения (далее - Работы) по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытий, устройство наружного освещения, установка оборудования) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.» (далее – Объект).) согласно Приложениям № 1 - № 3, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и в соответствии с условиями Контракта.

2. Сроки и место оказания услуг

2.1. Устанавливаются следующие сроки оказания услуг:

2.1.1. Начало оказания услуг: с даты подписания контракта по заявке Заказчика.

2.1.2. Окончание оказания услуг: по 31.10.2024 года, и в течение всего периода выполнения работ на Объекте согласно журналу выполненных работ.

2.2. Место (объект) оказания услуг: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.

2.3. Услуги по контракту считаются оказанными в полном объеме после подписания Заказчиком акта оказанных услуг в соответствии с разделом 6 контракта.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по контракту составляет ____________________ (___________________________________рублей __ копеек), в т.ч. НДС/НДС не облагается.

3.2. Заказчик производит оплату оказанных услуг Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг, на основании счета, счета-фактуры.

3.3. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. По соглашению Заказчика с Исполнителем цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг, и иных условий контракта.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

3.7. Авансирование не предусмотрено.

3.8. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет средств, предусмотренных Заказчику ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», целевая статья 1050088270 «Расходы на реализацию мероприятий проекта «Комфортная городская среда», код вида расходов 244, КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

4. Права и обязанности сторон

4.1.    Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказывать услуги, указанные в п.1.1 настоящего контракта.

4.1.2. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах или иные отступления от условий контракта.

4.1.3. При оказании услуг соблюдать требования закона и иных правовых актов.

4.1.4. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых услуг.

4.1.5.  К оказанию услуг привлекать квалифицированный персонал - специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).

4.1.6. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

4.1.7. По запросу Заказчика в течение 3-х рабочих дней представить финансовые отчеты соисполнителей с приложением заверенных копий всех первичных документов.

4.1.8. Гарантировать обеспечение оказания услуг в установленные контрактом сроки.

4.1.9. Возместить ущерб, нанесенный в результате оказания услуг Заказчику или третьим лицам по вине Исполнителя.

4.1.10. Нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при оказании услуг.

4.1.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.12. В течение двух рабочих дней с момента оказания услуг предоставить с сопроводительным письмом Заказчику счет, счет-фактуру, акт оказанных услуг.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Исполнитель вправе требовать оплаты по контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

4.2.2. Исполнитель имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Контрактом.

4.3.  Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечивать в течение всего периода оказания услуг контроль в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

4.3.2. Оплачивать Исполнителю оказанные услуги на условиях контракта.

4.3.3. Осуществлять своими силами приемку оказанных услуг, включающую экспертизу результатов услуг, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте, и оформляет результаты такой приемки.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать надлежащего выполнения контракта.

4.4.2. Запрашивать у Исполнителя финансовые отчеты соисполнителей (субподрядчиков) с приложением заверенных копий всех первичных документов.

4.4.3. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Контрактом.

5. Оказание услуг

5.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

5.2. Исполнитель оказывает услуги собственными силами и средствами, выезд на объект осуществляется Исполнителем собственным транспортом.

5.3. Исполнитель осуществляет проверку и подписание документации в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня их предоставления Подрядчиком при отсутствии замечаний со своей стороны.

5.4. Исполнитель готовит отчет по осуществлению функций технического надзора о соответствии объема и качества выполненных работ требованиям контракта на выполнение подрядных работ. Отчет предоставляется на бумажных и электронных носителях и должен содержать:

- фотоотчет;

- краткое описание работ, выполненных на объекте, проведенные мероприятия по контролю качества.

- журнала надзора за работами по благоустройству.

Отчет должен быть предоставлен до или в момент подписания документа о приемке выполненных подрядных работ по контракту (т.е. всей исполнительной документации, составленной в процессе выполнения работ и их передача Подрядчику).

6. Сдача и приемка оказанных услуг

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в п. 4.1.12 и п. 5.4 контракта, осуществляет приемку оказанных услуг на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте, и оформляет результаты такой приемки.

6.3. Услуги Исполнителя по техническому надзору считаются полностью оказанными в момент подписания Заказчиком акта оказанных услуг и окончания работ по благоустройству, в том числе по устройству освещения с момента подписания спецификации выполненных работ Подрядчика и документа о приемке выполненных работ. Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию по оказанию Услуг в объеме и сроки согласно Описанию объекта закупки (Приложение №2 к Контракту).

6.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1 контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

8. Гарантии качества

8.1. Сроки и объемы предоставления гарантии качества оказанных услуг должны соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, либо превышать данные требования.

8.2. Исполнитель несет солидарную ответственность с Подрядчиком за недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение гарантийного срока - 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа, неправильной эксплуатации или обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга (в том числе СНиП), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и Исполнителя с указанием разумных сроков устранения недостатков выполненных работ и оказанных услуг, но не превышающих тридцати дней, а Подрядчик и Исполнитель обязаны безвозмездно устранить соответствующие недостатки выполненных работ, оказанных услуг в рамках гарантийных обязательств.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа оказания услуг), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения  заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее-Правила), и составляет  10 % (Десять процентов) от цены контракта (этапа контракта).

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.6. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по контракту. В этом случае оплата по контракту осуществляется на основании документов, указанных в п. 3.2 контракта, где указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

9.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, производится перечислением денежных средств на лицевой счет администратора доходов бюджета Санкт-Петербурга.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что                                                      неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.12. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

# 10. Односторонний отказ от исполнения контракта

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае существенных нарушений Исполнителем условий настоящего контракта, а именно:

10.1.1. нарушения сроков оказания услуг;

10.1.2. оказание услуг ненадлежащего качества.

10.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик направляет Исполнителю уведомление в соответствии с действующим законодательством.

10.3. При отказе Заказчика от исполнения контракта, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, оказанных надлежащим образом в период действия контракта, в объеме, определяемом ими совместно.

10.4. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

# 11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024, а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

11.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

11.4. Не допускается перемена Исполнителя при исполнении контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

11.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

11.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

11.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения:

# 12.1. Приложение №1 - Расчет цены на оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по осуществлению технического надзора за выполнением работ по устройству сетей наружного освещения по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытий, устройство наружного освещения, установка оборудования) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.».

12.2. Приложение №2 – Описание объекта закупки;

12.3. Приложение №3 – Форма заявки.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик СПб ГКУ «Управление благоустройства Пушкинского района» ИНН 7820011066 КПП 782001001 196601, СПб, Пушкин, Октябрьский б-р, д. 24, УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга лицевой счет 02722001250) Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление благоустройства Пушкинского района» Счет плательщика (получателя) № 03221643400000007200 Счет банка плательщика (получателя) № 40102810945370000005 в Северо-Западном ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 014030106 ОКТМО 40397000 ОГРН 1027809014507 тел. 241-43-91, 417-44-29 Эл. почта: ubko@mail.ru Начальник _________________ Шачнева О.Ю. Подписано ЭЦП | Исполнитель _____________________ Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение № 1 к государственному контракту

№________ от «__» _______ 2023 г.

Расчет цены

на оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по осуществлению технического надзора за выполнением работ по устройству сетей наружного освещения по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытий, устройство наружного освещения, установка оборудования) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.».

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. без НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по устройству сетей наружного освещения по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытий, устройство наружного освещения, установка оборудования) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.» | Усл. ед. | 5 | 14 422,97 | 86 537,82 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 86 537,82 |

| ЗАКАЗЧИК: СПб ГКУ «Управление благоустройства Пушкинского района» Начальник ______________________ О.Ю. Шачнева Подписано ЭЦП | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________ Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение №2 к государственному контракту

№ __________ от «____» _________2023 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по устройству сетей наружного освещения (далее - Работы) по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытий, устройство наружного освещения, установка оборудования) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.»

## Раздел 1. Общие требования

  - Предмет закупки, начальная (максимальная) цена контракта

  - Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на оказание услуг по осуществлению технического надзора выполнением работ по устройству сетей наружного освещения (далее - Работы) по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытий, устройство наружного освещения, установка оборудования) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.».

  - Начальная (максимальная) цена контракта: ____________ руб.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 71.12.40.149 – Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги.

  - Идентификационный код закупки: ____________________

2. 	Цели и правовое основание для выполнения работ

## 2.1. Целью данной закупки является оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ выполнением работ по устройству сетей наружного освещения (далее - Работы) по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытий, устройство наружного освещения, установка оборудования) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.».

## Основной задачей технического надзора является контроль за соблюдением проектных решений, сроков выполнения работ и требований нормативных документов, СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ в отношении работ, материалов, комплектующих и товаров (оборудования), используемых и поставляемых при выполнении работ по благоустройству, соответствия технических решений и стоимости выполняемых работ утвержденной сметной документации.

Осуществление закупки способствует достижению целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 (далее – государственная программа).

2.2. Правовым основанием закупки является:

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 N 1098 "Об администрациях районов Санкт-Петербурга".

3. Источник финансирования государственной закупки Санкт-Петербурга

Источник финансирования закупки: бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», целевая статья 1050088270 «Расходы на реализацию мероприятий проекта «Комфортная городская среда», код вида расходов 244, КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

4. Место и сроки оказания услуг.

## 4.1 Место оказания услуг: Санкт-Петербург, г. Пушкин, сквер б/н на Вишерской ул. юго-западнее д. 4 по Окуловской ул.

## 4.2. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: с даты заключения контракта по заявке Заказчика.

Окончание оказания услуг: по 31.10.2024 года, и в течение всего периода выполнения работ на Объекте согласно журналу выполненных работ.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий государственного контракта 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Требования к оказанию услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

5.1. После заключения контракта Заказчик передает Исполнителю следующие исходные данные, в отношении которых Исполнитель будет осуществлять функции технического надзора для оказания услуг: заключенный Контракт с Подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству территории и проектно-сметную документацию на выполнение работ по благоустройству, в отношении которых Исполнитель будет осуществлять функции технического надзора

5.2. Исполнитель гарантирует оказание услуг по ведению технического надзора в объеме и сроки, в соответствии с Описанием объекта закупки, оценку соответствия качества и объемов работ нормативно-техническим требованиям, утвержденной проектно - сметной документации, в том числе проведение контрольных измерений и испытаний конструкций, изделий, материалов, осуществление контроля за соблюдением технологии производства работ.

5.3. Услуги оказываются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

5.4. Качество принимаемых работ, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать нормативно-технической и методической документации, установленной законодательством:

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г., а также требований ГОСТ, СНиП, СанПиН и других документов, регламентирующих производство и приемку работ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 №891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 N 8 «О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2, 3);

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2);

- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (с Изменением N 1);

- СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4);

- ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

- ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия;

- ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой);

- ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия;

- ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) от 17.05.2017г., согласно которому подтверждение соответствия нового оборудования должно осуществляться в форме сертификации или декларирования соответствия (ТР ЕАЭС 042/2017 от 17.05.2017г.);

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.026-2015* Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой);

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4);

- СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с Изменениями N 1, 2, 3);

- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с Изменениями N 1, 2);

- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с Изменениями N 1, 2, 3);

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с Изменением N 1);

- СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с Изменением N 1);

- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с Изменением N 1);

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с Изменениями N 1, 3, 4).

Исполнитель обязан соблюдать нормативные документы, регламенты, правила и иные локальные акты, действующие на территории г. Санкт-Петербурга.

Перед началом работ целесообразно проверить действие указанных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если стандарт заменен (изменен), то при выполнении работ следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Подрядчик не обязан руководствоваться стандартом, если он отменен без замены.

5.5. Исполнитель имеет право выдавать Подрядчику письменные предписания по устранению выявленных недостатков с последующим информированием Заказчика в срок не превышающий 2 рабочих дней в предоставляемом отчете, с указанием сроков исполнения, и производить соответствующие записи об этом в журналы производства работ, обеспечивать исправления допущенных отклонений при выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приемочного контроля.

5.6. Исполнитель обеспечивает приостановку Работ по благоустройству на Объектах в случае, если Подрядчиком не представлены копии сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении материалов, изделий, и их соответствие техническому заданию, с обязательным уведомлением Заказчика в течение 1(одного) рабочего дня в случае непринятия Подрядчиком в указанные сроки мер по устранению замечаний или при грубых нарушениях технологии производства работ на Объектах.

5.7. Исполнитель подписывает и заверяет своей печатью спецификации выполненных работ Подрядчика, с обязательным указанием даты фактического выполнения работ и подтверждения всех выполненных Подрядчиком работ.

5.8. Состав оказываемых услуг по техническому надзору:

- Передача совместно с Заказчиком объекта для производства работ Подрядчику с оформлением необходимых документов,

- Контроль соответствия объемов выполненных работ объемам, заложенным в рабочей документации.

- Ведение журнала надзора за работами по благоустройству, своевременное внесение в него соответствующих записей. Проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества используемых материалов, конструкций и изделий.

- Проверка технической документации и внесение в нее изменений и дополнений, обеспеченности работ технической документацией, рабочей силой, материалами, транспортом, механизмами, оборудованием и т.п.

- Контроль качества сметной документации, при выявлении дефектов в ней немедленное информирование руководства Заказчика. Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной технической документации, контроль над соблюдением технологических регламентов, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества.

- Осуществление фотодокументирования и приемки совместно с представителями Подрядчика и Заказчика выполненных работ, скрываемых при производстве работ. Отказ в допуске Подрядчика к следующим работам до подписания актов скрытых работ. Допуск к переходу к последующим работам после принятия скрытых работ оформляется в письменном виде.

- Подписание актов освидетельствования скрытых работ.

- Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (Журналов производства работ) и внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ. Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации.

- Осуществление проверки представленных Подрядчиком документов о приемке выполненных работ на соответствие смете и фактически выполненным работам, соответствия предъявленных объемов выполненных работ фактически выполненным объемам, правильности применения единичных расценок и индексов пересчета в соответствии с утвержденной сметной документацией. В случае выявления несоответствия смете и фактически выполненным работам выдача Подрядчику письменного мотивированного отказа в подписании указанных документов, извещение об этом Заказчика.

- Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком. Участие в работе рабочих и приемочных комиссиях.

- Ежедневное предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ Подрядчиком. Ежедневно предоставлять информацию только о фактах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ. Если работы выполняются в соответствии с требованиями контракта и в соответствии с утвержденным графиком, эта информация будет отражаться в еженедельном отчете.

- Еженедельное предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на объекте работах, и их организации. Информация направляется в письменном виде на фирменном бланке организации путем направления на электронную почту Заказчика, указанную в реквизитах Заказчика.

- Приемка от Подрядчика законченных работ в соответствии с условиями контракта.

- Обеспечение передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе выполнения работ, а именно: приказ о назначении лица ответственного за производство работ, общий журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ (с указанием сертификатов качества на строительный материал, санитарно-эпидемиологическое  заключение и паспорта, исполнительные схемы), фотографии на скрытые работы до работ, во время работ и по окончанию работ (в электронном виде), исполнительная схема, сертификаты на строительный материал, санитарно-эпидемиологическое заключение и паспорта (копии, заверенные синей печатью в 2 экз.), документы о приемке выполненных работ.

- Выдача предписаний о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов при обнаружении отступления от сметных расчетов, использования применяемых материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям нормативных документов.

- Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и технадзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями. Участие в приемке работ, в том числе приемке выполненных работ по законченным этапам, приемке скрытых работ, окончательной приемке с оформлением актов по установленным формам.

- Осуществление контроля над исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и требований качества работ, используемых материалов и конструкций.

- Информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении работ для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от технической документации и нарушений требований нормативных документов.

5.9. На период оказания услуг Исполнитель издает приказ о закреплении должностного лица, ответственного за проведение технического надзора, с правом подписи соответствующих документов.

5.10 Исполнитель оказывает услуги собственными силами и средствами, выезд на объект осуществляется Исполнителем собственным транспортом.

5.11. Исполнитель осуществляет проверку и подписание документации в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня их предоставления Подрядчиком при отсутствии замечаний со своей стороны.

5.12. Исполнитель готовит отчет по осуществлению функций технического надзора о соответствии объема и качества выполненных работ требованиям контракта на выполнение подрядных работ. Отчет предоставляется на бумажных и электронных носителях и должен содержать:

- фотоотчет;

- краткое описание работ, выполненных на объекте, проведенные мероприятия по контролю качества.

- журнала надзора за работами по благоустройству.

Отчет должен быть предоставлен до или в момент подписания документа о приемке выполненных подрядных работ по контракту (т.е. всей исполнительной документации, составленной в процессе выполнения работ и их передача Подрядчику).

- Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

  - Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в течение всего периода выполнения Работ по благоустройству.

  - Услуги Исполнителя по техническому надзору считаются полностью оказанными в момент подписания Заказчиком акта оказанных услуг и окончания Работ по благоустройству. Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию по оказанию Услуг в объеме и сроки согласно Описанию объекта Закупки.

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.

  - В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает приемки оказанных услуг.

- Требования к гарантии качества оказываемых услуг

7.1. Сроки и объемы предоставления гарантии качества оказанных услуг должны соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, либо превышать данные требования.

7.2. Исполнитель несет солидарную ответственность с Подрядчиком за недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение гарантийного срока - 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа, неправильной эксплуатации или обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга (в том числе СНиП), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и Исполнителя с указанием разумных сроков устранения недостатков выполненных работ и оказанных услуг, но не превышающих тридцати дней, а Подрядчик и Исполнитель обязаны безвозмездно устранить соответствующие недостатки выполненных работ, оказанных услуг в рамках гарантийных обязательств.

| ЗАКАЗЧИК: СПб ГКУ «Управление благоустройства Пушкинского района» Начальник ______________________ О.Ю. Шачнева Подписано ЭЦП | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________ Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение №3 к государственному контракту № ________ от «__» ________ 2024 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Руководителю ___________

В соответствии с государственным контрактом №		от	прошу	/_    /20	года направить ответственного	представителя	_______________	для	проведения                                             технического надзора на Объекте		, находящемуся по адресу:				.

Ответственный сотрудник на Объекте	ФИО	, тел.	.

| ЗАКАЗЧИК: СПб ГКУ «Управление благоустройства Пушкинского района» Начальник ______________________ О.Ю. Шачнева Подписано ЭЦП | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________ Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

При упрощённой системе налогообложения без счета-фактуры

При упрощённой системе налогообложения без счета-фактуры