ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 80/ремАПС/эм

Идентификационный код закупки: 242780408662878040100100060000000244

город Санкт-Петербург 	«____» ноября 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Кукушкиной Юлии Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

…(указать полное наименование организации)…, в лице …(указать должность, ФИО руководителя)…, действующего на основании …(указать основание)…, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «контракт») о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - По контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС) (далее – «работа» / «работы»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и обеспечить его оплату.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и иные условия исполнения контракта.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

    - Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

    - Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

    - Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

    - Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.

    - Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.

    - При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

    - Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    - Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

    - Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, счета, счета-фактуры.

    - Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1 контракта.

    - Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

    - Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям контракта.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

    - Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.

    - Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

    - В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с разделом контракта «Прочие условия».

    - Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.

    - Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта».

  - Подрядчик обязан:

    - Принять от Заказчика объект, указанный в п. 1.1 контракта, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.

    - Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

    - Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

    - Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, при выполнении работ выставлять счет-фактуру (универсальный передаточный документ), корректировочный счет-фактуру (корректировочный универсальный передаточный документ) в электронной форме.

    - Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:

- пропускного и охранного режима на объекте Заказчика;

- норм пожарной безопасности;

- правил охраны труда и техники безопасности;

- санитарно-эпидемиологических норм;

- норм об охране окружающей среды.

    - Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

    - Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

    - Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

    - После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

    - Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, сводов правил.

В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.

    - Обеспечить соответствие выполненных работ (их результата) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ, в том числе:

– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

    - Назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ Заказчику.

    - Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.

    - Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от расчета стоимости и технического задания.

    - При возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом 2.4.23. настоящего контракта.

    - В случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):

1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;

2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;

3) иными способами.

    - Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) аккредитованным (уполномоченным), аттестованным лицом в порядке, установленном законодательством.

Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).

  - Стороны вправе:

    - При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ, за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма оформляемого документа.

    - Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются:

    - В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

    - Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.

    - Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.

    - Сообщать о своих действующих (актуальных) адресах электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    - По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

    - В целях соблюдения нормативно-правовых актов, изданных в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров использовать ЭДО при обмене документами.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется приложением(-ями) № 1 к контракту, которое(-ые) является(-ются) неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет ________ (цифрами и прописью) рублей ______ копеек, в том числе 
НДС – ______% /или/ НДС не облагается (...указать основание освобождения от уплаты…).

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

  - Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

  - Порядок расчетов: безналичный.

  - Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:

- счет;

- счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Сторонами;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту), подписанный Сторонами.

  - Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

- Порядок и место выполнения работ

  - Работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС) выполняются в здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 11, корп. 2, литер А.

  - Сроки выполнения работ: с момента подписания акта передачи объекта в работу по 13 декабря 2024.

Акт должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, в соответствии с п. 9.1 контракта.

- Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

  - По завершении работ по контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и объекта в эксплуатацию и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.

Акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту) оформляется Подрядчиком в двух экземплярах и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.

Акт передачи в эксплуатацию оборудования, установленного в ходе выполнения работ (согласно приложению № 3 к контракту), оформляется Подрядчиком в одном экземпляре и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.

  - Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 контракта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ, а также проверяет предоставленную Подрядчиком документацию.

  - Заказчиком для приемки выполненных работ создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек, с обязательным включением представителей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».

  - Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ.

  - В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

  - При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

  - Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

  - Приемка результатов выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 2 к контракту).

  - По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик обязан после устранения Подрядчиком недостатков в течение 6 (шести) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ.

  - Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результат выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки результата выполненных работ в эксплуатацию.

- Ответственность Сторон

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Ответственность Подрядчика:

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа).

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Иное:

    - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    - Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнения обязательств в натуре.

- Требования к качеству и безопасности работ

  - Используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование, должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

  - Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования».

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство».

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборником ГЭСН по видам, указанным в приложении(-ях) № 1 к контракту.

  - Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в приложении(-ях) № 1 к контракту.

- Гарантии качества

  - Гарантийный срок на выполненные работы: 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.

  - Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

- Срок действия контракта

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Порядок изменения и расторжения контракта

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.

  - Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

  - При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

  - При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.

  - Расторжение контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:

– если задержка в сроках приемки объекта Подрядчиков составляет более 3 (трех) дней;

– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;

– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;

– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

  - Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик направляет обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

  - При наступлении указанных в п. 11.1 контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

- Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации

- Прочие условия

  - Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).

  - Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

  - Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

  - К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальная смета;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 3 – Акт передачи в эксплуатацию оборудования.

- Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга Место нахождения и почтовый адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 11, корп.2, литер А. Тел.: (812) 555-66-42. Банковские реквизиты: Банк плательщика (получателя): Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК банк плательщика (получателя): 014030106 Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005 Номер казначейского счета плательщика (получателя): 03224643400000007200 л/с 0511097 ИНН/КПП 7804086628/ 780401001 Заведующий _________________ /Ю.В. Кукушкина/ ПОДПИСАНО ЭЦП | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№ 80/ремАПС/эм от «___» ноября 2024 г.

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБДОУ детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБДОУ детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Вавиловых, д. 11, корп. 2, лит. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт АПС в здании ГБДОУ детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Вавиловых, д. 11, корп. 2, лит. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена |  | ресурсным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в текущем уровне цен |  |  |  | 3 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 30 857,58 |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 7 909,14 |  |  |  | руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 15,3945 |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 25 112,41 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0125 |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 5 745,17 |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | руб. |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСНм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм V=15/100; База: ГЭСН-2022 ДИЗ №11; НР=97%; СП=51% |  |  |  | 100 м |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,4435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180,82 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  | 37,32 | 1,41 |  | 52,62 |  |  |  | 0,08 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,59 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия База: ФССЦ 3 квартал 2024 Санкт-Петербург (ФГИС) |  |  |  | кВт-ч |  | 6,5664 |  |  |  |  | 0,98496 |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  | 6,56 |
|  | [01.7.15.07-0022] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | 1000 шт |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 261,09 | 1,19 |  | 310,7 |  |  |  | 9,32 |
|  | [01.7.15.14-0165] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | т |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00015 |  |  | 99 190,96 | 1,19 |  | 118 037,24 |  |  |  | 17,71 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215,14 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,62 |
| 1.2 | [20.2.05.04-0024] Д |  | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | м |  | 100 |  |  |  |  | 15 |  |  | 13,88 | 1,33 |  | 18,46 |  |  |  | 276,9 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 181,47 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,03 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 51% |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,55 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 761,6 |  |  |  | 3 264,24 |
| 2 | ГЭСНм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 V=55/100; База: ГЭСН-2022 ДИЗ №11; НР=97%; СП=51% |  |  |  | 100 м |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,04 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,88 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  | 477,92 | 1,23 |  | 587,84 |  |  |  | 3,23 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т База: ФССЦ 3 квартал 2024 Санкт-Петербург (ФГИС) |  |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0055 |  |  |  |  |  | 1 572,45 |  |  |  | 8,65 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,05 |
|  | [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | кг |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,0275 |  |  | 79,88 | 1,47 |  | 117,42 |  |  |  | 3,23 |
|  | [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | м |  | 13,33 |  |  |  |  | 7,3315 |  |  | 5,87 | 0,98 |  | 5,75 |  |  |  | 42,16 |
|  | [01.7.06.07-0002] |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | 10 м |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,275 |  |  | 37,71 | 1,51 |  | 56,94 |  |  |  | 15,66 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,27 |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,82 |
| 2.2 | [21.1.08.01-0151] Д |  | Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | 1000 м |  | 0,102 |  |  |  |  | 0,0561 |  |  | 21 817,73 | 1,12 |  | 24 435,86 |  |  |  | 1 370,85 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,34 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,92 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % |  | 51% |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,14 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 021,82 |  |  |  | 3 312 |
| 3 | ГЭСНм10-08-001-09 |  | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча База: ГЭСН-2022 ДИЗ №11; НР=90%; СП=46% |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,28 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия База: ФССЦ 3 квартал 2024 Санкт-Петербург (ФГИС) |  |  |  | кВт-ч |  | 0,0676 |  |  |  |  | 0,1352 |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  | 0,9 |
|  | [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | т |  | 0,00002 |  |  |  |  | 0,00004 |  |  | 4 338,27 | 1,35 |  | 5 856,66 |  |  |  | 0,23 |
|  | [01.7.15.07-0012] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | 100 шт |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 978,09 | 1,19 |  | 1 163,93 |  |  |  | 69,84 |
|  | [01.3.05.17-0002] |  | Канифоль сосновая База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | кг |  | 0,0014 |  |  |  |  | 0,0028 |  |  | 284,15 | 1,38 |  | 392,13 |  |  |  | 1,1 |
|  | [10.3.02.03-0012] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 899,56 | 1,61 |  | 1 448,29 |  |  |  | 28,97 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 088,32 |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,75 |
| 3.2 | ТЦ_61.1.03.03_78_7814772009_22.10.24_02 ОБ; Д |  | Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14 База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 889,82 |  |  |  | 1 779,64 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,28 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 388,55 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % |  | 46% |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 754,15 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 065,21 |  |  |  | 16 130,41 |
| 4 | ТЦ_62.4.02.03_78_7729108750_22.10.24_02 ОБ |  | ИБП ExeGate Power Back BNB-450.LED.AVR.4C13 450VA 240W, LED, AVR, 4*C13, металлический корпус База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №11 |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 008 |  |  |  | 3 008 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 008 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 929,67 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 909,14 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,96 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,62 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 916,09 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 259,5 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 737,84 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,64 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 714,65 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 779,64 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3945 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0125 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 927,01 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 929,67 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 909,14 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,96 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,62 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 916,09 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 259,5 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 737,84 |
|  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,64 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 714,65 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 929,67 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 909,14 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,96 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,62 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 916,09 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 259,5 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 737,84 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,64 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 779,64 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,3945 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0125 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 714,65 |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  |  | (25 714,65*20%) = 5 142,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  | 5 142,93 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 857,58 |

## Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

№ 80/ремАПС/эм от «___» ноября 2024 г.

| Санкт-Петербург |  |
| --- | --- |
| АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |
| объекта_________________________________________________________________ |  |
| по адресу______________________________________________________________ |  |
| Комиссия в составе: Председатель: руководитель учреждения Члены комиссии Сведения о заказчике: Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия. Организационно-правовая форма. Наименование публично-правового образования. Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты. Сведения о подрядной организации: Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя); Организационно-правовая форма; Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты; По ОКОПФ/ ОКФС; По ОКСМ; По ОКПО; ИНН; КПП; Статус. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
| 1.Подрядной организацией _________________________________________ предъявлен комиссии к приемке _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (наименование объекта и вид работ) расположенный по дресу:_______________________________________________________________________ 2. Ремонт производился на основании: Гражданско-правового договора: Идентификационный код закупки; Номер контракта; Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта; Наименование предмета контракта; Источники финансового обеспечения контракта. наименование товара, работы, услуги; код по ОКПД. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 3. Сметная документация разработана: _____________________________________________________________________________________________ |
| 4. Ремонт помещений осуществлён в сроки: Начало работ: ________________ Окончание работ: _______________ 5. Предъявленный подрядной организацией к приемке объект _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ имеет следующие основные показатели |  |
| Наименование помещения; Виды работ; Ед. измерения; По смете заказчика; фактически. Общая с учётом ранее принятых; В том числе пускового комплекса или очереди; Общая с учётом ранее принятых; В том числе пускового комплекса или очереди. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет ____________________. _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 6. Стоимость объекта в соответствии со сметной документацией по гражданско-правовому договору _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7.Коэффициент снижения _____________. Стоимость работ с коэффициентом снижения _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 8.Стоимость работ в соответствии с исполнительной сметой № от «___» __________20 г. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 9. Количество дней просрочки _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 10. Размер неустойки по гражданско-правовому договору и сумма неустойки _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| 11.Неотъемлемой составной частью настоящего акта является: - Гражданско-правовой договор № _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - Исполнительная смета _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - План помещений_______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - План помещений _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - Ведомость материалов _______________ листов; - Спецификации на изделия _______________ листов; - Акты освидетельствования скрытых работ: _______________ листов; - Акты испытаний _______________ листов; - Сертификаты на материалы: _______________ листов; - Общий журнал работ _______________ листов; - Исполнительные схемы инженерных сетей _______________ листов; РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ Предъявленный к приемке объект: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ |  |
| выполнен в соответствии со строительными нормами и правилами, отвечает государственным, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности и вводится в эксплуатацию с «___ » _______________20___г. _____________________________ _____________________________ _____________________________ Объект сдал: _____________ Объект для эксплуатации принял: _________________ |  |

## Приложение № 3

к гражданско-правовому договору

№ 80/ремАПС/эм от «___» ноября 2024 г.

АКТ

передачи в эксплуатацию оборудования

в здании _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по адресу: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

по гражданско-правовому договору № _______________________________ от _________

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Цена за ед-цу оборудования с учетом монтажа, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________________________	________________________________

________________/________________/	________________/________________/

м.п.	м.п.

Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013.

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".

Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.

Документ оформляется в случае установки оборудования (основного средства).

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

См.: ч.12.2., ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».