ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт №

| г. Санкт-Петербург | «___» __________ 2025 года |
| --- | --- |

Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (Местная Администрация муниципального образования МО Горелово), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующ__ на основании Устава с одной стороны и ____________________________ (______________), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее также - Контракт) о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая проведение учета зеленых насаждении искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории МО Горелово (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в установленном настоящим Контрактом порядке.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) который является неотъемлемой частью Контракта.

  - Идентификационный код закупки: 253780731110278070100100010000000244

  - Код бюджетной классификации: 942 0503 01000 00151 244

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном контрактом;

    - Предоставить Подрядчику доступ на объекты для выполнения работ, в случае выполнения работ на объектах, доступ на которые без санкции (разрешения) Заказчика запрещен;

    - Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации;

    - Обеспечить проведение экспертизы для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ по контракту в части их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации, и условиям контракта;

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

    - Проводить экспертизу представленных Подрядчиком результатов работ по контракту своими силами и (или) силами привлеченных на основании контрактов экспертов, экспертных организаций.

    - Создавать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа выполненных работ;

    - Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведённых затрат в случае прекращения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или контрактом, до приёмки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком;

    - В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе частями 9 – 18 статьи 95 Закона о контрактной системе №44-ФЗ.

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить все работы, предусмотренные контрактом, надлежащего качества, в объёме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику;

    - Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и требованиями;

    - Своими силами и за свой счет получать согласования выполняемых по контракту работ у соответствующих органов государственной власти, организаций, предприятий, учреждений, в том числе приобретать специальные права на выполнение отдельных видов работ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, за исключением случаев, когда такая обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается исключительно на Заказчика;

    - Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора за выполняемыми работами экспертом (экспертной организацией), привлеченным Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2.2 контракта, на любом этапе и в любое время выполнения работ;

    - Обеспечить безопасность процесса выполнения работ, безопасность результата выполненных работ для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обеспечить выполнение работ с соблюдением норм благоустройства территорий, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны зеленых насаждений и земельного участка, где располагается объект работ. в соответствии с требованиями и правилами, установленными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также документацией об электронном аукционе.

  - Подрядчик вправе:

    - Выполнять работы собственным иждивением – из своих товаров (материалов), своими силами и средствами;

    - Выполнять работы с привлечением субподрядчиков;

    - В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе частями 19 – 24 статьи 95 Закона о контрактной системе №44-ФЗ;

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя;

    - Осуществлять иные права, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о контрактной системе №44-ФЗ и контрактом.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения, и действует по 31.12.2025 г. (включительно). Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика при их установлении Заказчиком.

3.2. Срок выполнения работ:

3.2.1. Начало: с момента заключения муниципального контракта.

3.2.2. Окончание: не позднее 15 октября 2025 года.

- СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

    - Приемка выполненных работ производится в сроки, установленные Контрактом.

    - По завершении работ Подрядчик не менее чем за 2 рабочих дня до даты сдачи результата работ, извещает Заказчика о готовности работ к сдаче.

    - Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о готовности работ обязательств по Контракту приступить к приемке выполненных работ.

    - Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Работы считаются принятыми со дня подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком. Заказчик обязан в течение -5-ти рабочих дней со дня начала приёмки принять выполненные работы и подписать вышеуказанные документы.

  - Заказчик проводит экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

  - При обнаружении в ходе приемки выполненных работ Заказчиком недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты предусмотренной неустойки.

  - Заказчик обязан отказаться от приемки работ из-за несоответствия результатов работы условиям, оговоренным в контракте; в течение 2-х рабочих дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания Подрядчиком - односторонний акт с последующим направлением Подрядчику, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение всех недостатков производится без дополнительной платы за счет Подрядчика.

  - В течение всего срока выполнения работ производится текущая проверка выполненных работ с участием представителей обеих сторон.

  - Для осуществления проверок Подрядчик в сроки, согласованные с Заказчиком, направляет ответственное должностное лицо.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена контракта составляет сумму в размере __________________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению в течение этого срока, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Цена контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает любые издержки Подрядчика, связанные с выполнением контракта, и причитающееся ему вознаграждение.

Сумма, подлежащая уплате Заказчику, юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком .

  - Предварительная оплата (авансирование) работ по контракту не установлена.

  - Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания им акта о приемке выполненных работ по контракту без замечаний и возражений, а также представления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры (в установленных законодательством Российской Федерации случаях), путем перечисления денежных средств суммой, равной стоимости выполненных работ по контракту, определенной контрактом в безналичной форме на счет Подрядчика, указанный в разделе 12 контракта.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе технических, технологических регламентов, межгосударственных, государственных стандартов, норм и требований и иных правовых актов, регламентирующих требования к качеству, безопасности и порядку выполнения работ, а также требований контракта и соответствующих приложений к нему, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

  - Расчеты между Сторонами осуществляются по казначейской системе исполнения бюджета Муниципального образования в безналичной форме в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и контрактом.

  - Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Муниципальным заказчиком в рублях Российской Федерации. Источник финансирования – бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2025 год.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф.

Конкретный размер штрафа устанавливается при заключении Контракта и определяется в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф.

Конкретный размер штрафа устанавливается при заключении Контракта и определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 6предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, и составляет 1 000 рублей.

Конкретный размер штрафа устанавливается при заключении Контракта и определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время выполнения работ, предусмотренных Контрактом.

  - Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Ущерб, нанесенный третьим лицам Подрядчиком при выполнении и/или в результате работ, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

  - Меры ответственности, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов Государственной власти Российской Федерации.

  - Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

  - Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия, но не более 1 месяца.

  - По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

  - Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

  - В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, длящихся более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.

  - Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.

  - Все претензии по выполнению условий Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть рассмотрены не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Стороны вправе изменить настоящий Контракт в случаях и в порядке в соответствии с действующим законодательством.

  - Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

г) иных случаях, предусмотренных Законом.

  - Все изменения и дополнения к Контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

  - В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

  - Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

  - Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 12 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 12 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной Контрактом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

  - Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

  - Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.

  - При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких - либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие - либо гарантии и т.д.); не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- Заключительные положения

  - Исполнение, изменение, расторжение контракта осуществляется Сторонами в соответствии с Законом о контрактной системе.

В случае противоречия между положениями контракта и положениями Закона о контрактной системе, Сторонами при исполнении, изменении, расторжении контракта применяются положения Закона о контрактной системе.

  - В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, почтового адреса, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение трёх дней с момента возникновения таких изменений письменно или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью соответствующей Стороны, известить о них другую Сторону.

  - Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта:

    - Приложение № 1 - Техническое задание.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | # ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д.46, лит. А ИНН 7807311102; КПП 780701001 Отделение по Красносельскому р-ну УФК по г. СПб (Местная Администрация Муниципального образования МО Горелово л/с 03723001900) Сч. №03231643403590007200 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Email: ma@mogorelovo.ru Тел: 8 (812) 746-25-65 |  |
| Заказчик: # ____________________ /____________/ | Подрядчик: ____________________ /____________/ |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «__» _______ 2025 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предметом контракта является выполнение работ по паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая проведение учета зеленых насаждении искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории МО Горелово.

#### 2. Требования к видам и объемам работ, качественные характеристики объекта закупки

  - Требования к количественным характеристикам работ.

    - Площадь участков ориентировочно составляет 1,84 га

    - Место выполнения работ: Санкт-Петербург, территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории МО Горелово.

    - Адреса объектов, в отношении которых должны выполняться работы по учету зеленых насаждении, приведены в Сводной таблице площадей территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Горелово (Приложение №2 к Техническому заданию).

  - Требования к выполнению работ:

Работы и результаты выполнения работ должны соответствовать следующим нормативным правовым актам и нормативным документам:

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N 1024 "Об утверждении Порядка паспортизации территорий зеленых насаждений и внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078, от 17.07.2014 N 605";

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге";

- Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 N 430-85 "О зеленых насаждениях общего пользования";

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2004 N 1641 "О размере и порядке возмещения средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых насаждений, а также перечне элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений, за уничтожение, повреждение которых выплачиваются средства, составляющие восстановительную стоимость";

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 N 8 "О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования»;

- "СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96";

- "СП 11-104-97. Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства".

  - Требования к порядку выполнения работ.

    - Обследование территорий зеленых насаждений и нанесение их на топографическую съемку условными обозначениями. Допустимая погрешность, при нанесении объектов зеленых насаждении на топографическую съемку, не должна превышать 1 метр.

    - Просчет по количеству элементов благоустройства (детские и спортивные площадки с перечнем оборудования, малые архитектурные формы, газонные ограждения и др. элементы), расположенных на территории учетного объекта в границах внутриквартальных скверов с нанесением их на ситуационный и топографический план.

    - Обследование зеленых насаждений с определением их количественного и качественного состояния.

    - Определение видовой принадлежности существующих деревьев, их диаметров на высоте 1,3 метра, количества, возраста, категории состояния, наличия повреждений.

    - Определение видовой принадлежности кустарников, количества, типа посадок (одиночные, группы), площади проекции крон, возраста, категории состояния, наличия повреждений.

    - Определение типов газонов (луговой, партерный, обыкновенный), категорию состояния (в том числе с указанием площади газона, требующего ремонта).

    - Проведения обследования зеленых насаждений путем визуального осмотра на предмет наличия аварийных, больных деревьев и кустарников и нанесение их на план зеленых насаждений.

    - Составление по каждой территории сводной ведомости учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения, включающей распределение количества деревьев по породам, четырем ступеням толщины, категориям состояния, количества и площади кустарников по классам возраста, категориям состояния, площади газонов по типам и категориям состояния (Приложение №3 к Техническому заданию).

    - Составление ситуационных планов по каждой территории в масштабе 1:500 с нанесенинм  на них результата инвентаризации зеленых насаждений (деревья, кусты, биогруппы, пешеходные зоны (с указанием типа покрытия) и иных объектов благоустройства.

    - Составление паспорта территории зеленых насаждений, включающего количество и характеристики зеленых насаждений и прочих элементов благоустройства, расположенных в пределах территорий зеленых насаждений.

    - Заполнение паспорта территории зеленых насаждений делается на каждую территорию зеленых насаждений.

  - Требования к выполнению видов работ.

    - Требования к выполнению топографической съемки.

      - Топографическая съемка по паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории МО Горелово должка вестись на материалах актуализированной топосъемки М 1:500 без наземных и без подземных коммуникаций.

    - Требования к заполнению паспорта территории зеленых насаждении на каждую территорию зеленых насаждений.

      - Паспорт заполняется на каждую территорию зеленых насаждений.

      - Паспорт состоит из таблично-текстового материала, содержащего перечень и сведения об элементах благоустройства (включая уникальные идентификационные номера указанных элементов, в случае их наличия), сведения о зеленых насаждениях, в том числе породно-видовой состав, диаметр ствола зеленых насаждений искусственного происхождения и площадь зеленых насаждений естественного происхождения, и схемы территории, выполненной на топографической основе в масштабе 1:500, с отображением местоположения элементов благоустройства.

      - Паспорт, за исключением паспорта территории зеленых насаждений ограниченного пользования, должен содержать номер территории в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.09.2007 г. №430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования», иными правовыми актами уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

      - Подрядчик должен обеспечить достоверность и полноту сведений, содержащихся в паспорте на бумажном и (или) электронном носителях.

      - Порядок заполнения паспорта:

а) Паспорт заполняется по форме согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

б) Результаты инвентаризации территорий зеленых насаждений (площадь, местоположение и границы территории зеленых насаждений) включаются в паспорт.

в) На титульном листе паспорта указываются следующие сведения:

- вид и категория зеленых насаждений

- наименование района Санкт-Петербурга

- наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга.

- номер, наименование, местоположение территории зеленых насаждений (для территорий зеленых насаждений общего пользования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.09.2007 г. №430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования», для территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения), в соответствии с правовыми актами уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга).

- наличие статуса объекта культурного наследия федерального или регионального значения, наличие охранного обязательства.

г) Раздел "Общие сведения" паспорта заполняется на основании данных разделов "Сведения по площадям", "Сведения по деревьям", "Сведения по кустарникам", "Сведения по прочим элементам благоустройства".

д) Раздел "Сведения по площадям" паспорта заполняется следующим образом:

- Показатель "Общая площадь" рассчитывается как сумма значений по показателям "Площадь под зелеными насаждениями", "Площадь под водоемами", "Площадь системы отвода поверхностных и дренажных вод", "Площадь под зданиями, сооружениями", "Площадь под аттракционами, водными устройствами, произведениями монументального искусства, сопряжениями поверхностей, иными некапитальными объектами", "Площадь, находящаяся в аренде".

- Показатель "Площадь под зелеными насаждениями" рассчитывается как сумма значений по показателям "Площадь под газонами", "Площадь под деревьями", "Площадь под кустарниками", "Площадь под цветниками".

- Показатель "Площадь под газонами" рассчитывается как сумма значений по показателям площадей под газонами разных видов.

- Показатель "Площадь под деревьями" рассчитывается как сумма значений по показателям "Площадь рыхления лунок деревьев до 3 лет после посадки", "Площадь под стволами деревьев более 3 лет после посадки", "Площадь под древостоем естественного происхождения (лесом)".

- Показатель "Площадь рыхления лунок деревьев до 3 лет после посадки" принимается из расчета 1 кв.м на дерево до 3 лет после посадки.

- Показатель "Площадь под стволами деревьев более 3 лет после посадки" принимается из расчета 0,2 кв.м на дерево более 3 лет после посадки.

- Показатель "Площадь под кустарниками" рассчитывается как сумма значений по показателям "Площадь рыхления лунок и канавок одиночных кустарников и кустарников в группах", "Площадь рыхления лунок и канавок кустарников в живой изгороди".

- Показатель "Площадь рыхления лунок и канавок одиночных кустарников и кустарников в группах" принимается из расчета 0,38 кв. м на кустарник свободнорастущий и в группах.

- Показатель "Площадь рыхления лунок и канавок кустарников в живой изгороди" принимается из расчета 0,14 кв. м на кустарник в живой изгороди.

- Показатель "Площадь под цветниками" рассчитывается как сумма значений по показателям "Площадь под цветниками из летников (в том числе из луковичных и виолы)", "Площадь под цветниками из многолетних травянистых растений".

- Показатель "Площадь под дорожками и площадками" рассчитывается как сумма значений по показателям площадей под дорожками и площадками с разными покрытиями.

- Показатель "Площадь системы отвода поверхностных и дренажных вод" рассчитывается как сумма значений по показателям "Площадь под открытыми дренажными канавами" и "Площадь под лотками".

- Показатель "Протяженность бортового камня" рассчитывается как сумма значений по показателям протяженности бортового камня разных типов.

е) Раздел "Сведения по деревьям" паспорта заполняется следующим образом:

- Показатель "Общее количество деревьев" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество хвойных деревьев по видам" и "Количество лиственных деревьев по видам".

- В разделе указываются деревья с разделением по видам и возрастам.

ж) Раздел "Сведения по кустарникам" паспорта заполняется следующим образом:

- Показатель "Общее количество кустарников" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество кустарников одиночных и в группах" и "Количество кустарников в живой изгороди".

- Показатель "Количество кустарников одиночных и в группах" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество колючих кустарников одиночных и в группах" и "Количество неколючих кустарников одиночных и в группах".

- Показатель "Количество кустарников в живой изгороди" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество колючих кустарников в живой изгороди" и "Количество неколючих кустарников в живой изгороди".

- Показатель "Количество колючих кустарников в живой изгороди" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество колючих кустарников в стригущейся живой изгороди" и "Количество колючих кустарников в нестригущейся живой изгороди".

- Показатель "Количество неколючих кустарников в живой изгороди" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество неколючих кустарников в стригущейся живой изгороди" и "Количество неколючих кустарников в нестригущейся живой изгороди".

- 3Показатель "Протяженность живой изгороди" рассчитывается как сумма значений по показателям "Протяженность живой изгороди из колючих кустарников" и "Протяженность живой изгороди из неколючих кустарников".

- Показатель "Протяженность живой изгороди из колючих кустарников" рассчитывается как сумма значений по показателям "Протяженность стригущейся живой изгороди из колючих кустарников" и "Протяженность нестригущейся живой изгороди из колючих кустарников".

- Показатель "Протяженность живой изгороди из неколючих кустарников" рассчитывается как сумма значений по показателям "Протяженность стригущейся живой изгороди из неколючих кустарников" и "Протяженность нестригущейся живой изгороди из неколючих кустарников".

- Показатель "Площадь развернутой поверхности стригущейся живой изгороди" рассчитывается как сумма значений по показателям "Площадь развернутой поверхности стригущейся живой изгороди из колючих кустарников" и "Площадь развернутой поверхности стригущейся живой изгороди из неколючих кустарников".

- В разделе указываются кустарники с разделением по видам.

з) Раздел "Сведения по травянистым растениям" паспорта заполняется следующим образом:

- Указывается общее количество многолетних травянистых растений, общее количество мелко луковичных растений, в том числе с разделением по видам.

и) Раздел "Сведения по прочим элементам благоустройства" паспорта заполняется следующим образом:

- Показатель "Количество скамеек и диванов" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество скамеек" и "Количество диванов".

- Показатель "Количество урн" рассчитывается как сумма значений по показателям "Количество чугунных и металлических урн", "Количество железобетонных урн", "Количество гранитных урн".

- В соответствующих графах приводится протяженность и площадь развернутой поверхности ограждений, количество и площадь сопряжений поверхностей.

- В соответствующих графах приводится список детского игрового и спортивного оборудования, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, аттракционов, водных устройств, устройств наружного освещения и подсветки, иной уличной мебели, беседок, навесов, произведений монументального искусства, иных некапитальных объектов с указанием полного наименования каждого элемента благоустройства и соответствующей площади развернутой поверхности.

- 3.9.5. Показатели площади по прочим элементам благоустройства (не являющимся зелеными насаждениями), указанные в паспорте, устанавливаются по решению лица, ответственного за паспортизацию.

к) При заполнении разделов паспорта в случае отсутствия сведений ставится "0" в соответствующих графах.

    - Требования к проведению обследования зеленых насаждений.

      - Обследование зеленых насаждений должно проводиться для выявления аварийных и больных деревьев и кустарников, с целью их рубки и (или) проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

      - По качественному состоянию зеленые насаждения должны подразделяться на три группы качественного состояния:

- Хорошее: зеленые насаждения здоровые, с хорошо развитой кроной и ветвями без каких-либо заметных повреждений, с нормальным облиствлением, с крупными зеленого цвета листьями;

- Удовлетворительное: зеленые насаждения здоровые на вид, но с неправильно развитой кроной. Со значительными, но не угрожающими их жизни повреждениями или ранениями, со слегка искривленным стволом, с ветвями, имеющими сухие побеги (до 10-15%); кустарники – с наличие поросли;

- Неудовлетворительное: зеленые насаждения с деформированной кроной, с наличием сухих побегов и ветвей, с мелкой и бледной листвой, с искривленным стволом, имеющим поранения и признаки грибковых заболеваний с зараженностью вредителями, угрожающими их жизни. Кустарники имеют поросль, сухие побеги, мелкую листву.

      - Распределение по категориям состояния древесных и кустарниковых насаждений должно осуществляться для каждой породы древостоя.

    - Требования к составлению планов зеленых насаждений.

      - Выполнение работ по составления планов зеленых насаждений, согласно Сводной таблице площадей территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО  Горелово, должно быть выполнено в масштабе 1:500 для каждого объекта (номера территории) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории  МО Горелово.

      - Для проведения полевых работ с геодезических материалов должна сниматься копия плана объекта (без нанесения координационной сетки, полигонометрических знаков, марок, реперов нивелирования).

      - Копия плана должна быть сверена с натурой, должно быть уточнено соответствие нанесенной на плане границы и ситуации учитываемого объекта, а при необходимости проведена досъемка. При изменениях ситуации более 50 % площади должна быть проведена горизонтальная съемка.

      - В пределах учетного участка должны быть определены биогруппы и тип озелененной территории. Если при обследовании насаждений в натуре окажется, что в пределах учетного участка имеются разные биогруппы, а также отдельные группы деревьев и кустарников, которые по своим таксационным особенностям резко выделяются, то такие площадки должны учитываться в своих границах отдельно и на плане обозначаться порядковыми номерами.

      - На основе откорректированного графического материала с полной ситуацией и записей, сделанных на плане, должен составляться план учитываемого объекта, на котором должны быть показаны: внешние границы объекта зеленых насаждений с линейными размерами их протяженности, внешняя ситуация за границами, границы учетных участков и биогрупп.

      - Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) должны быть нанесены на схему и пронумерованы красной тушью самостоятельными номерами в пределах всего объекта.

      - При учете скверов, внутридомовых и придомовых посадок на схеме каждого учетного участка должны наноситься все деревья, кустарники (аллейные посадки), живые изгороди, цветники и газоны, куртины групповой посадки деревьев и кустарников.

  - Требования к составлению паспорта территории зеленых насаждений, включающего количество и характеристики зеленых насаждений и прочих элементов благоустройства, расположенных в пределах территорий зеленых насаждений.

В паспортах территорий зеленых насаждений должны быть отмечены следующие данные

| № п/п | Необходимые данные | Указываемая информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | По газонам | Тип газона |
|  |  | Площадь покрытия |
| 2 | По деревьям (в том числе должны выделяться деревья, подвергающиеся формовочной обрезке; при этом деревья в древостоях естественного происхождения должны учитываться по занимаемой площади и не подлежать по деревному пересчету) | Количество |
|  |  | Занимаемая площадь |
|  |  | Их вид (порода) |
|  |  | Возраст |
| 3 | По кустарникам | Количество |
|  |  | Занимаемая площадь |
|  |  | Их вид (порода) |
|  |  | возраст |
|  |  | Расположение (свободно растущие и в группах, в живой изгороди) |
|  |  | Протяженность живой изгороди |
|  |  | Площадь развернутой поверхности для стригущихся |
| 4 | По цветникам | Тип цветника |
|  |  | Площадь покрытия |
|  |  | Количество многолетних травянистых растений и мелколуковичных растений |
| 5 | По дорожкам и площадкам | Тип и площадь покрытия |
|  |  | Протяженность бровок и поребрика |
|  |  | Тип поребрика |
| 6 | По системе отвода поверхностных и дренажных вод | Площадь под открытыми дренажными канавами |
|  |  | Площадь под лотками |
|  |  | Протяженность открытых дренажных канав |
|  |  | Протяженность открытой дренажной системы |
|  |  | Протяженность лотков |
|  |  | Количество колодцев дренажной системы |
|  |  | Площадь водоемов |
| 7 | По строениям и сооружениям в границах территории зеленых насаждений | площадь |
| 8 | По прочим элементам благоустройства | Тип |
|  |  | Количество |
|  |  | Протяженность |
|  |  | Площадь развернутой поверхности |

  - Требования безопасности и охраны окружающей среды.

    - Работы должны соответствовать требованиям безопасности к процессам выполнения и результатам работ, обеспечивать сохранность жизни, здоровья и имущества в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти.

  - Требования к результатам работ.

    - Документы и материалы, определенные контрактом, передаются на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре.

    - Электронная версия отчетной документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования (в форматах doc, docx, xls, dwg).

    - Вся документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания выполнения работ по муниципальному контракту. Подрядчик не должен публиковать или уничтожать эту документацию без письменного согласования с Заказчиком.

    - Передача готовой документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

3. Требования к гарантийному сроку работ

3.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие отчетной документации действующим нормам и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.

3.2. В случае обнаружения недостатков Подрядчик в отчетной документации по требования Заказчика обязан безвозмездно доработать отчетную документацию.

3.3.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего не менее 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ. При обнаружении недостатков и (или) ошибок в учетной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки учетной документации. Срок устранения выявленных недостатков согласуется с Заказчиком, но не может превышать 40 (сорок) календарных дней со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков, которые необходимо устранить.

4. Перечень приложений

1. Приложение № 1. Форма паспорта территории зеленых насаждений.

2.Приложение № 2. Сводная таблица площадей территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Горелово.

3. Приложение № 3 Ведомость учета зеленых насаждений территории

4. Расчет цены Контракта

| Заказчик: # ____________________ /____________/ | Подрядчик: ____________________ /____________/ |
| --- | --- |

# Приложение № 1 к техническому заданию

ФОРМА

ПАСПОРТА ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

(Вид и категория территории зеленых насаждений)

| Наименование района Санкт-Петербурга |  |
| --- | --- |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, к полномочиям которого отнесено содержание территории зеленых насаждений |  |
| Наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, к вопросам местного значения которого отнесено содержание территории зеленых насаждений |  |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, в пользовании или владении которого находится территория зеленых насаждений |  |
| Номер территории зеленых насаждений |  |
| Наименование, местоположение территории зеленых насаждений |  |
| Наличие статуса объекта культурного наследия федерального или регионального значения, наличие охранного обязательства |  |

### Общие сведения

| N | Наименование показателя | Коли- чество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая площадь, кв. м |  |
| 2 | Газоны, кв. м |  |
| 3 | Цветники, кв. м |  |
| 4 | Дорожки и площадки, кв. м |  |
| 5 | Деревья, шт. |  |
| 6 | Кустарники, шт. |  |
| 7 | Диваны и скамейки, шт. |  |
| 8 | Урны, шт. |  |
| 9 | Оборудованные детские площадки, шт. |  |
| 10 | Оборудованные спортивные площадки, шт. |  |
| #### Сведения по площадям |  |  |
| 11 | Общая площадь, кв. м |  |
| 12 | Площадь под зелеными насаждениями, кв. м |  |
| 13 | Площадь под газонами, кв. м |  |
| 13.1 | Площадь под партерными газонами, кв. м |  |
| 13.2 | Площадь под обыкновенными газонами, кв. м |  |
| 13.3 | Площадь под газонами на откосах, кв. м |  |
| 13.4 | Площадь под луговыми газонами, кв. м |  |
| 13.5 | Площадь под цветущими (мавританскими) газонами, кв. м |  |
| 13.6 | Площадь под спортивными газонами, кв. м |  |
| 14 | Площадь под деревьями, кв. м |  |
| 14.1 | Площадь рыхления лунок деревьев до 3 лет после посадки, кв. м |  |
| 14.2 | Площадь под стволами деревьев более 3 лет после посадки, кв. м |  |
| 14.3 | Площадь под древостоем естественного происхождения (лесом), кв. м |  |
| 15 | Площадь под кустарниками, кв. м |  |
| 15.1 | Площадь рыхления лунок и канавок одиночных кустарников и кустарников в группах, кв. м |  |
| 15.2 | Площадь рыхления лунок и канавок кустарников в живой изгороди, кв. м |  |
| 16 | Площадь под цветниками, кв. м |  |
| 16.1 | Площадь под цветниками из летников (в том числе из луковичных и виолы), кв. м |  |
| 16.2 | Площадь под цветниками из многолетних травянистых растений, кв. м |  |
| 17 | Площадь под дорожками и площадками, кв. м |  |
| 17.1 | Площадь под дорожками и площадками с асфальтобетонным покрытием, кв. м |  |
| 17.2 | Площадь под дорожками и площадками с покрытием из бетонной плитки, кв. м |  |
| 17.3 | Площадь под дорожками и площадками с покрытием из гранитной плитки, кв. м |  |
| 17.4 | Площадь под дорожками и площадками с булыжным мощением, кв. м |  |
| 17.5 | Площадь под дорожками и площадками с набивным щебеночным покрытием, кв. м |  |
| 17.6 | Площадь под дорожками и площадками с грунтовым покрытием, кв. м |  |
| 17.7 | Площадь под дорожками и площадками с синтетическим покрытием, кв. м |  |
| 18 | Площадь под водоемами, кв. м |  |
| 19 | Площадь системы отвода поверхностных и дренажных вод, кв. м |  |
| 19.1 | Площадь под открытыми дренажными канавами, кв. м |  |
| 19.2 | Площадь под лотками, кв. м |  |
| 20 | Площадь под строениями, кв. м |  |
| 21 | Площадь под аттракционами, водными устройствами, произведениями монументального искусства, сопряжениями поверхностей, иными некапитальными объектами, кв. м |  |
| 22 | Площадь, находящаяся в аренде, кв. м |  |
| 23 | Протяженность объекта, п. м |  |
| 24 | Протяженность бровок дорожек, п. м |  |
| 25 | Протяженность бортового камня, п. м |  |
| 25.1 | Протяженность гранитного бортового камня, п. м |  |
| 25.2 | Протяженность бетонного бортового камня, п. м |  |
| 25.3 | Протяженность резинового бортового камня, п. м |  |
| 26 | Протяженность закрытой системы отвода поверхностных и дренажных вод, п. м |  |
| 27 | Количество колодцев системы отвода поверхностных и дренажных вод, шт. |  |
| 28 | Протяженность канав, п. м |  |
| 29 | Протяженность лотков, п. м |  |
| #### Сведения по деревьям |  |  |
| 30 | Общее количество деревьев, шт. |  |
| 30.1 | Количество деревьев 1-3 лет после посадки, шт. |  |
| 30.2 | Количество деревьев более 3 лет после посадки, шт. |  |
| 30.3 | Количество деревьев возрастом до 10 лет, шт. |  |
| 30.4 | Количество деревьев возрастом 10-20 лет, шт. |  |
| 30.5 | Количество деревьев возрастом свыше 20 лет, шт. |  |
| 31 | Количество хвойных деревьев по видам, шт. |  |
|  | Перечень деревьев, шт. |  |
| 31.1 | До 10 лет |  |
| 31.2 | 10-20 лет |  |
| 31.3 | Свыше 20 лет |  |
|  | ... |  |
| 32 | Количество лиственных деревьев по видам, шт. |  |
|  | Перечень деревьев, шт. |  |
| 32.1 | До 10 лет |  |
| 32.2 | 10-20 лет |  |
| 32.3 | Свыше 20 лет |  |
|  | ... |  |
| 33 | В том числе количество формованных деревьев, шт. |  |
| #### Сведения по кустарникам |  |  |
| 34 | Общее количество кустарников, шт. |  |
| 35 | Количество кустарников одиночных и в группах |  |
| 35.1 | Количество колючих кустарников одиночных и в группах |  |
|  | Перечень кустарников, шт. |  |
|  | ... |  |
| 35.2 | Количество неколючих кустарников одиночных и в группах |  |
|  | Перечень кустарников, шт. |  |
| 36 | Количество кустарников в живой изгороди, шт. |  |
| 36.1 | Количество колючих кустарников в живой изгороди, шт. |  |
| 36.1.1 | Количество колючих кустарников в стригущейся живой изгороди, шт. |  |
|  | Перечень кустарников, шт. |  |
|  | ... |  |
| 36.1.2 | Количество колючих кустарников в нестригущейся живой изгороди, шт. |  |
|  | Перечень кустарников, шт. |  |
|  | ... |  |
| 36.2 | Количество неколючих кустарников в живой изгороди, шт. |  |
| 36.2.1 | Количество неколючих кустарников в стригущейся живой изгороди, шт. |  |
|  | Перечень кустарников, шт. |  |
|  | ... |  |
| 36.2.2 | Количество неколючих кустарников в нестригущейся живой изгороди, шт. |  |
|  | Перечень кустарников, шт. |  |
|  | ... |  |
| 37 | Протяженность живой изгороди, п. м |  |
| 37.1 | Протяженность живой изгороди из колючих кустарников, п. м |  |
| 37.1.1 | Протяженность стригущейся живой изгороди из колючих кустарников, п. м |  |
| 37.1.2 | Протяженность нестригущейся живой изгороди из колючих кустарников, п. м |  |
| 37.2 | Протяженность живой изгороди из неколючих кустарников, п. м |  |
| 37.2.1 | Протяженность стригущейся живой изгороди из неколючих кустарников, п. м |  |
| 37.2.2 | Протяженность нестригущейся живой изгороди из неколючих кустарников, п. м |  |
| 38 | Площадь развернутой поверхности стригущейся живой изгороди |  |
| 38.1 | Площадь развернутой поверхности стригущейся живой изгороди из колючих кустарников, кв. м |  |
| 38.2 | Площадь развернутой поверхности стригущейся живой изгороди из неколючих кустарников, кв. м |  |
| 39 | Площадь развернутой поверхности стригущихся кустарников одиночных и в группах |  |
| #### Сведения по травянистым растениям |  |  |
| 40 | Количество многолетних травянистых растений, шт. |  |
|  | Перечень многолетних травянистых растений, шт. |  |
| 41 | Количество мелколуковичных растений, шт. |  |
|  | Перечень мелколуковичных растений, шт. |  |
| #### Сведения по прочим элементам благоустройства |  |  |
| 42 | Количество оборудованных детских площадок, шт. |  |
| 43 | Количество оборудования детских площадок, шт. |  |
|  | Перечень оборудования, шт. |  |
| 44 | Количество оборудованных спортивных площадок, шт. |  |
| 45 | Количество оборудования спортивных площадок, шт. |  |
|  | Перечень оборудования, шт. |  |
|  | ... |  |
| 46 | Площадь развернутой поверхности оборудования детских и спортивных площадок, кв. м |  |
| 47 | Количество скамеек и диванов, шт. |  |
|  | Количество скамеек, шт. |  |
|  | Количество диванов, шт. |  |
| 48 | Площадь развернутой поверхности диванов и скамеек, кв. м |  |
| 49 | Количество уличной мебели, шт. |  |
|  | Перечень уличной мебели, шт. |  |
|  | ... |  |
| 50 | Площадь развернутой поверхности уличной мебели, кв. м |  |
| 51 | Количество урн, шт. |  |
| 51.1 | Количество чугунных и металлических урн, шт. |  |
| 51.2 | Количество железобетонных урн, шт. |  |
| 51.3 | Количество гранитных урн, шт. |  |
| 52 | Площадь развернутой поверхности урн, кв. м |  |
| 53 | Количество стационарных вазонов, шт. |  |
| 54 | Площадь развернутой поверхности вазонов, кв. м |  |
| 55 | Количество устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, шт. |  |
|  | Перечень устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, шт. |  |
|  | ... |  |
| 56 | Площадь развернутой поверхности устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, кв. м |  |
| 57 | Протяженность газонных ограждений, п. м |  |
| 58 | Площадь развернутой поверхности газонных ограждений, кв. м |  |
| 59 | Протяженность декоративных ограждений, п. м |  |
| 60 | Площадь развернутой поверхности оград, кв. м |  |
| 61 | Протяженность прочих ограждений, п. м |  |
| 62 | Площадь развернутой поверхности прочих ограждений, кв. м |  |
| 63 | Протяженность парапетов, п. м |  |
| 64 | Площадь лестничных спусков, кв. м |  |
| 65 | Количество аттракционов, водных устройств, устройств наружного освещения и подсветки, беседок, навесов, шт. |  |
|  | Перечень, шт. |  |
|  | ... |  |
| 66 | Площадь развернутой поверхности аттракционов, водных устройств, устройств наружного освещения и подсветки, беседок, навесов, кв. м |  |
| 67 | Количество произведений монументального искусства, шт. |  |
|  | Перечень произведений монументального искусства, шт. |  |
|  | ... |  |
| 68 | Площадь развернутой поверхности произведений монументального искусства, кв. м |  |
| 69 | Количество пешеходных мостиков, шт. |  |
| 70 | Площадь полотна пешеходных мостиков, кв. м |  |
| 71 | Количество иных некапитальных объектов, шт. |  |
|  | Перечень иных некапитальных объектов, шт. |  |
|  | ... |  |
| 72 | Перечень актов, отражающих изменения данных по количеству и характеристикам зеленых насаждений и прочих элементов благоустройства |  |

| Заказчик: # ____________________ /____________/ | Подрядчик: ____________________ /____________/ |
| --- | --- |

# Приложение № 2 к техническому заданию

Сводная таблица площадей территорий зеленых насаждений

внутриквартального озеленения МО Горелово

| Описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения | Номер территории | Площадь, м2 (ориентировочная) |
| --- | --- | --- |
| г. Санкт-Петербург, Торики, улица Политрука Пасечника, участок 19, (внутриквартальный сквер между домом 5, корпус 1, литера А и домом 1, корпус 1, литера А) | 40-42-4 | 14 443,0 |
| г. Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, участок 24, (сквер западнее д. 40, лит. А по Красносельскому шоссе) Красносельское шоссе д.40 | 40-42-15 | 3 976,3 |
| ИТОГО |  | 18 419,3 |

| Заказчик: # ____________________ /____________/ | Подрядчик: ____________________ /____________/ |
| --- | --- |

# Приложение № 3 к техническому заданию

Ведомость учета зеленых насаждений территории № __________

| № биогр. | Площадь биогр., м² | Тип раст. группы | № растения | Вид растения | Жизненная форма | Возраст, лет | Высота, м | Диаметр ствола дерева, см | Диаметр кроны дерева, м | Площадь кустарников, м² | Кол-во кустарников, шт. | Категория состояния | Повреждения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: # ____________________ /____________/ | Подрядчик: ____________________ /____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к техническому заданию

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| Адрес, ЗНОП № | Площадь, м2 | стоимость |
| --- | --- | --- |
| г. Санкт-Петербург, Торики, улица Политрука Пасечника, участок 19, (внутриквартальный сквер между домом 5, корпус 1, литера А и домом 1, корпус 1, литера А) 40-42-4 | 14443,0 |  |
| г. Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, участок 24, (сквер западнее д. 40, лит. А по Красносельскому шоссе) Красносельское шоссе д.40 40-42-15 | 3976,3 |  |
| Итого | 38 761,9 |  |

| Заказчик: # ____________________ /____________/ | Подрядчик: ____________________ /____________/ |
| --- | --- |