КОНТРАКТ

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____

| г. Санкт-Петербург | «__» ________ ____. |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Платонова Евгения Владимировича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по строительному контролю (далее - Услуги) за выполнением следующих работ:

- Выполнение работ по ремонту и содержанию зданий, помещений и оборудования (ремонт кабинетов №201, 202, 203 и замена дверных блоков в помещениях в здании по адресу: СПб, ул. Бабушкина д. 119, лит. А);

  - Исполнитель обязуется оказать услуги по Контракту без привлечения третьих лиц.

  - Срок оказания Услуг исчисляется с момента предоставления Заказчиком документации необходимой для исполнения обязательств по Контракту. Услуги оказываются Исполнителем в период с момента заключения Контракта и до подписания формы КС-2 на этапе окончательной приемки выполненных работ по каждой ремонтно-строительной работе, указанной в п. 1.1.

  - При оказании услуг Исполнитель осуществляет строительный контроль за выполнением ремонтных работ по контрактам, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, лит. А

  - ИКЗ __________

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - После подписания Контракта, Исполнитель и Заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласование всех вопросов по данному Контракту.

  - Заказчик представляет Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания Услуг не менее чем за 3 дня до начала производства ремонтно-строительных работ.

  - Качество услуг и их результата должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода.

  - В случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению услуг по настоящему Контракту, которые делают невозможным исполнение обязательств по Контракту, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1.  Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказывать предусмотренные настоящим Контрактом Услуги качественно, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом и приложением к нему, с соблюдением требований нормативных документов, действующих на территории РФ. Исполнитель гарантирует, что качество оказываемых Услуг соответствует положениям Федерального законодательства в данной области.

3.1.2. Перед началом оказания услуг принять от Заказчика проектно-сметную документацию по соответствующим контрактам.

3.1.3. Назначить своего представителя для осуществления полномочий по контролю за выполнением Подрядчиком ремонтно-строительных работ по контрактам.

Ответственными за строительный контроль могут быть специалисты строительного профиля со стажем практической работы в строительстве не менее 3 лет – для лиц с высшим образованием и не менее 5 лет – для лиц со средним специальным образованием, прошедшие профессиональную аттестацию в системе «Стройкачество» и по уровню профессиональных знаний соответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющие действующее удостоверение о повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов. Предоставить Заказчику заверенные копии данных документов.

3.1.4. Оказать Услуги в полном объёме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

3.1.5. Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ весь период выполнения работ, приемки и ввода в эксплуатацию законченных объектов, а также в пределах гарантийных сроков, установленных контрактами. Начало и окончание услуг по осуществлению технического надзора регламентируются началом выполнения комплекса работ по подготовке к выполнению работ на объекте и вводом объекта в эксплуатацию.

3.1.6. 	Участвовать в передаче Подрядчику объектов, подготовленных Заказчиком к ремонтам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления Контрактов в силу, для выполнения ремонтно-строительных работ.

3.1.7. Контролировать проведение входного контроля материалов и оборудования до момента применения их в процессе производства работ, включая проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.1.8. Контролировать соответствие выполняемых строительно-монтажных работ (далее – СМР) утверждённой проектно-сметной документации, требованиям нормативных документов, соблюдение технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.

3.1.9. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком последовательности и состава технологических операций. Разрабатывать и согласовывать с Заказчиком предписания Подрядчику об устранении и выявленных нарушений.

3.1.10. Осуществлять совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения, фиксировать результаты путем составления акта, подтверждая выполнение работ фотофиксацией.

3.1.11. Следить за своевременным ведением журнала учета выполненных работ. Осуществлять контроль за разработкой и оформлением исполнительной документации, а также выполнением предписаний и указаний, внесенных в журнал производства работ.

3.1.12. Осуществлять контроль за соответствием объемов ремонтно-строительных работ, предъявляемых Подрядчиком к оплате Заказчику, фактически выполненным объемам работ.

3.1.13. Принимать и производить проверку представленных Подрядчиком акта о приемке выполненных ремонтно-строительных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) и Акта о приемке в эксплуатацию в течение 2-х рабочих дней с даты получения указанных актов.

3.1.14. Осуществлять приемку результатов, выполненных Подрядчиком работ. Проверять комплектность исполнительной, рабочей и иной документации, актов, паспортов и сертификатов, подлежащих передаче Заказчику по окончанию выполнения работ.

3.1.15. Осуществлять контроль за подготовкой и представлением Заказчику от подрядной организации необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП и действующими нормативными документами, проверять ее комплектность и качество. Не допускать приемку работ без соответствующей исполнительной документации.

3.1.16. Осуществлять иные действия в соответствии с условиями Контракта или в соответствии с письменным поручением Заказчика.

3.1.17. При обнаружении недостатков и дефектов в оказанных Услугах или иных отступлений от условий настоящего Контракта Исполнитель и Заказчик обязаны составить акт, в котором указываются недостатки и дефекты оказанных Услуг и срок их устранения.

3.1.18. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы.

3.1.19. Совместно с Заказчиком участвовать в разрешении споров с подрядными организациями, в том числе в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.1.20. Своевременно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки и дефекты.

3.1.21. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках Контракта.

3.1.22. Нести ответственность за оказанные Услуг, в соответствие с законодательством Российской Федерации.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Иметь доступ на объект для контроля всех видов ремонтно-строительных работ в течение всего периода их выполнения.

3.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

3.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.4. Давать предписания подрядной организации в ходе выполнения работ по устранению несоответствий требованиям строительных норм, правил и других регламентирующих документов действующего законодательства РФ. В случаях невыполнения подрядной организацией предписаний представителя Исполнителя по исправлению допущенных несоответствий, самостоятельно приостанавливать производство работ, с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.2.5. Письменно известить Заказчика о необходимости приостановить производство работ до решения возникших по ходу ремонта вопросов.

3.2.6. В случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в РФ, с незамедлительным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных отклонений Подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно в общем журнале работ.

3.2.7. Требовать оплаты за оказанные Услуги при условии подписания Заказчиком актов сдачи-приемки оказанных Услуг.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Передать Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания услуг по Контракту.

3.3.2. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на объект.

3.3.3. Произвести приемку и оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, указанные в настоящем Контракте и в порядке, предусмотренные п.5 настоящего Контракта.

3.3.4. Принять у Исполнителя оказанные им услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг по каждой выполненной ремонтно-строительной работе, указанной в п. 1.1.

3.3.5. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контактом.

3.3.6. Провести экспертизу оказанных Услуг. Экспертиза проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3.7. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество оказанных Услуг, или иных недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю, назначив срок их устранения.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

3.4.2. В любое время проверять ход оказываемых Услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.3. В случае выявления некачественного выполнения установленных Контрактом обязанностей представителем Исполнителя предупредить об этом руководство последнего или требовать его замены на более квалифицированного работника.

3.4.4. Формировать комиссию по приемке в эксплуатацию завершенного ремонта объекта по видам работ, в состав которой входит: Заказчик, Исполнитель, Подрядчик.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Приёмка оказанных услуг по качеству и объёму осуществляется поэтапно по каждой выполненной ремонтно-строительной работе.

  - Заказчик проверяет соответствие качества и объёма оказанных Исполнителем Услуг требованиям Контракта.

  - По факту оказания Услуг (этапа оказания Услуг) Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) по каждой выполненной ремонтно-строительной работе в двух экземплярах, а также счет, счет/фактуру (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС).

  - Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта и составления экспертного заключения Заказчиком.

  - Акт составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к оформлению первичных учетных документов.

  - В течение 7 (семи) рабочих дней после получения Акта Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, с указанием на недостатки и  требованием о безвозмездном устранении Исполнителем таких недостатков, согласно ст. 723 ГК РФ, в сроки, установленные в таком требовании.

  - После исправления недостатков Исполнитель составляет и направляет Заказчику повторный Акт, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Исполнителю в установленном в пункте 4.4. Контракта порядке.

  - Для проверки предоставленных Услуг, предусмотренных Контрактом в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

    - Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. По результатам работы экспертной комиссии, в случае проведения экспертизы силами Заказчика, составляется решение о внутренней экспертизе.

  - Для приемки оказанных Услуг Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. По результатам такой приемки, комиссией составляется и подписывается решение о приемке.

  - С момента оформления Акта и составления решения о внутренней экспертизе Заказчиком, в случае, предусмотренном пунктом 4.6.1. Контракта, Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого документа.

  - Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного в техническом задании. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Исполнитель.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость Услуг составляет _________ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20 %.

# Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и может быть изменена в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

# Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, включая оплату труда работников (с начислениями на выплаты по оплате труда); общехозяйственные расходы (заработная плата административно-управленческого персонала с начислениями на оплату труда), иные расходы, связанные с хозяйственным и административным обеспечением работ; расходные материалы, услуги, работы привлекаемых организаций, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

    - Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Заказчик оплачивает Услуги в течение 30 календарных дней после приемки оказанных Услуг единовременно (если техническим задание к Контракту не предусмотрено иное, либо предусмотрена поэтапная сдача-приемка Услуг). Услуги считаются принятыми с момента составления и подписания экспертного заключения Заказчиком, на основании подписанного Сторонами Акта, предоставленного Исполнителем, счета/счета-фактуры (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), либо УПД.

  - Все расчеты по Контракту производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

  - Источник финансирования: Внебюджетные средства Код целевой статьи - 0000000000 «Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». Код раздела/подраздела 0704 - Среднее профессиональное образование. Код вида расходов (КВР) 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

  - Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований действующих нормативно-правовых актов и условий договора или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

  - В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта и (или) предъявления требования о возмещении убытков оплата договора может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, по истечению 5 (пяти) дней со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления.

  - Авансирование не предусмотрено.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены Контракта и составляет _________ (________) рубля ___ копеек.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

  - За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Во всех других случаях неисполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Исполнителю по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

В указанном случае оплата оказанных Услуг Исполнителем осуществляется на основании акта (уведомления-требования об удержании неустойки), составленного Заказчиком и направленного Исполнителю, в котором указываются: цена Контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

  - В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

  - Документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2021 г.

  - Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

  - В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по электронной почте, на адрес, указанный в разделе 10 Контракта.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату (в том числе на адрес электронной поты, указанный в разделе 10 Контракта), которому она направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или указанному в Контракте, даже если последний не находится по такому адресу.

  - К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

  - Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

  - В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Контракта, спор передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Если иное не предусмотрено Контрактом, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

  - Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

  - К Контракту прилагаются:

- Приложение № 1 Расчет стоимости технического надзора.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК СПБ ГБПОУ «АМК» Адрес юридический/почтовый: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, Литера А. ИНН 7811034620, КПП 781101001, ОГРН 1027806073811, ОКТМО 40380000000, Плательщик: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПБ ГБПОУ «АМК», л/сч. 0821018), Банк плательщика: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/сч 03224643400000007200, к/сч 40102810945370000005, Лицевой счёт 0821018, БИК 014030106. Тел.: (812) 362-40-78 Эл.почта info@academykotin.ru Директор _________ Е.В. Платонов | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № ___от «___» _____ 20__г.

Расчет стоимости технического надзора

| № п/п | Наименование работ | Цена, руб. | Коэффициент* | Стоимость тех. надзора, руб. с учетом снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту и содержанию зданий, помещений и оборудования (ремонт кабинетов №201, 202, 203 и замена дверных блоков в помещениях в здании по адресу: СПб, ул. Бабушкина д. 119, лит. А) | 463 000,00 | 0,013 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

* Коэффициент выбирается в соответствии с нормативами затрат на осуществление строительного контроля, утвержденными распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17.03.2016 № 36-р